Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 2“

Článek I.

Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice

602 00 Brno

zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s.r.o.

se sídlem: Veveří 365/46

602 00 Brno

zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 55378

IČ: 277 32 941

DIČ: CZ27732941

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal

provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele

následující dílo: “Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových

stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a

zaplatit za něj sjednanou cenu. Tato Smlouva o dílo byla změněna dne 27.11.2025 Dodatkem č.

1.

2

.2 V průběhu realizace díla došlo ke změně dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými

provozními požadavky objednatele v průběhu realizace Z těchto důvodů se smluvní strany

dohodly na změně ceny díla a prodloužení příslušných termínů.

Článek III.

Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 2 dohodly na následující změně

Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku V.

odst. 1 Smlouvy se termín plnění mění tak, že nově zní:

„

Zhotovil se zavazuje dokončit kompletní dílo do 27 týdnů od převzetí první části staveniště.“

3

.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Změny předmětu

díla jsou zachyceny ve změnovém listy s tím, že tento změnový list včetně rozpočtu tvoří

přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 2 se znění článku

V odst. 1 Smlouvy ruší.

Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého

díla, činila:

Cena bez DPH:

34 594 770,93 Kč

7 264 901,90 Kč

41 859 672,83 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

Na základě dodatku č. 2 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se zvyšuje o položky

prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (bez DPH): 319 530 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 celkem:

Cena bez DPH:

34 914 300,93 Kč

7 332 003,20 Kč

42 246 304,13 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4

4

.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je následující příloha:

•

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

V Brně.

V Brně

Datum:

2026.01.23

12:16:02 +01'00'

Datum: 2026.01.23

1

3:07:30 +01'00'

.

..................................................

..................................................

za JIRMAL, spol. s.r.o.

za Úrazová nemocnice v Brně

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Bc. Milan Dedík, jednatel