CENOVÁ NABÍDKA

Obnova a zateplení fasády objektu operačních sálů, lůžkového pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Nové Město na Moravě

Stupeň projektu:

technický podklad

Objednatel:

Nemocnice Nové Město na Moravě

Sídlo:

Žďárská 610 592 31 Nové Město na Moravě

Zastupuje:

XXXX, XXXX

IČ:

008 42 001

Vypracoval:

XXXX

Datum:

7. 10. 2025

Specifikace předmětu díla

Zhotovení technického podkladu pro obnovu fasád objektů:

- pavilonu operačních sálů

- lůžkového pavilonu chirurgických oborů.

Rozsah:

- návrh úpravy vzhledu jednotlivých pavilonů§ - okna, výplně otvorů, jejích členění s ohledem na tepelně-technické podklady - pohledy, detaily;

- návrh zateplení jednotlivých fasád, typ izolantu, tloušťky izolantu s ohledem na technické možnosti objektů a vazbu na další prvky fasády - půdorysy s tloušťkami izolantu a úpravami dispozičního řešení;

- úprava vzhledu, řešení základních detailů - principů řešení ve styku s prosklených fasád chodeb a plných stěn, římsy a .návrh úprav s tím spojených na různých částech objektu, vazba na připojované přístavby;

- základní tepelně technické výpočty očekávaných zlepšení jednotlivých typů fasád;

- výčet základních funkčních požadavků pro obnovu fasád jako technický podklad pro zpracovatele výrobní dokumentace zateplení fasády.

Rozsah fasád:

- pavilon operačních sálů:	90 m	x	17 m	=	1	530 m2

- propojovací chodby:	30 m	x	15 m	=	450 m2

14 m	x	15 m	=	210 m2

- pavilon emergency + ambulance:	116m	x	17 m	=	1	972 m2

- lůžkový pavilon chirurgických oborů:	155 m	x15m	=2	325 m2

Celkem:	6 487 m2

Rozsah podkladů pro realizaci díla:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr, rozpočet

- Půdorysy

- Pohledy

- detaily

- PENB

Počet paré: 1 v tištěné podobě

1 v digitální podobě

Nabídková cena

Předpokládaný řešený objem a náklad stavby: 6 487 m2 x 16 000 Kč = 103 792 000,- Kč Výpočet ceny dle sazebníku UNIKA 2025, zdravotnictví, pásmo V.

Základna pro všechny projekční činnosti pro předpokládaný náklad stavby 104 mil. Kč činí:

min: 14 300 000 Kč

XXXX

XXXX

nabídková cena: 357 000,- Kč bez DPH

Termín předání

Předmět díla bude dokončen a předán do 4 měsíců od obdržení závazné objednávky.

XXXX

XXXX