
DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. smlouvy příkazce 0554/2024
uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

I. 

Smluvní strany
Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

Se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ve věcech smluvních
                                               Ing. Karlem Hronem, ve věcech technických

                                               Václavem Bombalou, ve věcech realizace



        e-mail: bombala@jh.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 27-0603140379/0800 

/dále jen příkazce/

a

Jméno a příjmení/Název: Martin Vodák
Zastoupen: Martin Vodák 

IČ: 735 59 962
Se sídlem: Pražská 1072, 393 01 Pelhřimov
Osoba odpovědná, činnost koordinátora: 
Martin Vodák, č. osv. xxx
Kontaktní spojení: telefon: xxx, e-mail: xxx, 
Bankovní spojení: xxx, č.ú.: xxx
/dále jen příkazník/
II.

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Příkazní smlouvy č. 0554/2024 uzavřené dne 20.05.2024 v platném znění za účelem komplexního výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby s názvem „NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE“.

Článek IV. - Doba plnění příkazníka, odst. 1 – přepokládaný termín dokončení stavby se tímto Dodatkem č. 1 posouvá na 30.06.2026.

Po provedené změně bude Článek IV. odst. 1 znít v plném znění takto:

Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět činnost dle článku III. této smlouvy od zahájení až po dokončení stavebních prací, přejímky kompletního díla bez vad a nedodělků.

Předpokládaný termín zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): 20.05.2024 

Předpokládaný termín dokončení stavby do 30.06.2026
2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem V odst. 9 smlouvy má příkazník po stanovení nového termínu dokončení stavby (prodloužení doby plnění) právo na úhradu odměny za svou činnosti ve výši sjednané článkem V smlouvy, tj. 10 000,- Kč / měsíc.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku všemi smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3. Příkazník souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv. Příkazník prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce. 
4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, přičemž všechny smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jindřichův Hradec dne 21.01.2026 usnesením č. 54/3R/2026.
V Jindřichově Hradci, dne 26. 1. 2026


V Pelhřimově, dne 26. 1. 2026
------------------------------------



------------------------------------------

   Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA




Martin Vodák
               starosta města               




 /příkazník/
/příkazce/





 

PAGE  
Stránka 2 z 2

