**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami

1.2 **OBJEDNATEL**

obchodní název **Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

adresa Cholinská 1120, 784 01 Litovel

zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3781

IČO 47150904

DIČ CZ47150904

telefon 585 342 366

zplnomocněný zást. Ing. Helena Stoupová - prokuristka

pro věci technické Jiří Kryl

1.2. **ZHOTOVITEL**

obchodní název **Vít Pospíšil**

adresa Babice 146, 785 01 Babice

IČO 60022400

DIČ 691115343

telefon 602509152

ŽL vydal Městský úřad Šternberk, č.j. :OŽÚ/00530/97/Ž1/ZF

bankovní spojení

**2. Předmět smlouvy:**

Oprava vodovodu LT DN200 na ulici Komenského v Litovli v délce 126.

Oprava vodovodu PE DN 90 na náměstí Svobody v Litovli v délce 122 m.

**3. Rozsah prací a doba plnění:**

3.1 Oprava bude provedena v tomto rozsahu – rozebrání dlažby, výkopové práce, položení a montáž potrubí včetně propojení na stávající vodovod, obsyp pískem, hutnění jednotlivých vrstev pod vozovkou.

Vytýčení, nákup vodařského materiálu, který bude použit na výměnu hlavního řadu a opravu veřejných částí vodovodních přípojek provede objednatel.

3.2 Termín zahájení prací je od 14.8. 2017 a termín ukončení do 5.10. 2017. Zhotovitel je oprávněn prodloužit termín ukončení prací o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

**4. Obchodní podmínky:**

4.1 Zhotovitel je povinen odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

4.2 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace díla a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele. To se týká především ostatních inženýrských sítí.

4.3 Součástí smlouvy není vytýčení inženýrských sítí, uložení výkopové zeminy na skládku a veškeré povolení spojená s opravou vodovodu.

4.4 Odpovědnost za vady - dílo musí splňovat požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek vztahujících se na předmět díla. Vadu na základě reklamace musí zhotovitel odstranit do 10 kalendářních dnů na své náklady. Pokud tak neučiní, vadu odstraní objednatel sám nebo prostřednictvím jiné firmy a celkové náklady na odstranění vady budou přefakturovány zhotoviteli a ten je povinen fakturu do 14-ti dnů zaplatit.

4.5 Záruční doba je 24 měsíců

**5. Cenové podmínky:**

Cena za opravu vodovodu dle bodu 2. činí **440 100,- Kč bez DPH**. Cena je pevná a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran měněna.

*Při fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na základě zákona o DPH §92a tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.*

**6. Jištění smluvních závazků:**

6.1 Pokud zhotovitel nedodrží termíny, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3 Pokud vzniknou škody nebo ztráty na materiálu, který byl zakoupen objednatelem, jdou až do předání díla k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby

nevznikla žádná škoda na majetku ani na zdraví obyvatel.

**7. Platební podmínky:**

7.1. Před zahájením prací zhotovitel nepožaduje zálohu.

7.2. Po konečném předání a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury je 14 dnů a fakturovaná částka bude převedena na účet zhotovitele.

**8. Předání díla:**

8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, kde bude zapisovat údaje nezbytné pro řádné

provádění díla. Veškeré změny musí být písemně zaznamenány. Oprava bude realizována

dle vytýčení objednatele, za které si objednatel plně zodpovídá.

8.2 O předání díla bude sepsán zápis do stavebního deníku, z něhož bude patrný stav prove-dené opravy. Vady, které budou zřejmé již při předání budou zapsány do zápisu o předá- ní s uvedením termínu a způsobu odstranění.

**9. Závěrečná ustanovení:**

9.1 Smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran, a to pouze písemnou formou.

9.2 Od smlouvy lze odstoupit pouze při opodstatněném porušení smluvních povinností.

9.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

9.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Litovli dne 14.8. 2017

…......................................... ...............................................

objednatel zhotovitel