DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 29951/2017/00

# Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR) DIČ:CZ00216305

Zastoupené Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor

# dále v textu též jako „Kupující“ a

RIVA SERVIS s.r.o.

Sídlem: Ludvíka Podéště 10, 602 00

IČ: 26956683

DIČ: CZ60465808

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxx

# dále v textu též jako „Zhotovitel“

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly činnosti specifikované v čl. I této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).

- V průběhu realizace díla došlo k následujícím zjištěním:

  - při provádění prací v atriu byl zjištěn havarijní stav části sádrokartonového podhledu, který vzniknul dlouhodobým zatékáním a je nutná jeho výměna,

  - při provádění prací v atriu byla zjištěna potřeba dodatečných úklidových prací nespecifikovaných ve smlouvě o dílo.

- Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na dodatečné změně rozsahu prací prováděných v rámci plnění díla, což stvrzují tímto dodatkem.

# ZMĚNA ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

- Z důvodu uvedeného v čl. I odst. 2 písm. a) tohoto dodatku provede Zhotovitel následující práce:

  - vyříznutí SDK podhledu v severní části atria, který přímo navazuje na ocelovou konstrukci světlíku, jedná se o plochu cca 8x0,8 m

  - montáž pomocných konstrukcí a nových, protipožárních SDK desek.

- Z důvodu uvedeného v čl. I odst. 2 písm. b) tohoto dodatku provede Zhotovitel následující práce:

  - odstranění nánosu prachu z říms, cca 4x5 m

  - umytí neotevíratelných oken na stěně, kde byly zavěšeny zelené závěsy.

# CENA DÍLA

- Cena dle uzavřené SoD bez DPH	61 120,00 Kč Cena přípočtů za práce dle čl. II odst. 1 dodatku v Kč bez DPH	16 130,00 Kč Cena přípočtů za práce dle čl. II odst. 2 dodatku v Kč bez DPH	6 820,00 Kč Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 v Kč bez DPH	85 110 Kč

- Cena díla uvedená v čl. V Smlouvy se tímto dodatkem mění na částku 85 110 Kč bez DPH.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

- Otázky tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

| V Brně dne …………………………….. | V Brně dne 21.8.2017 |
| --- | --- |
| ……………………………….................... Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA Kvestor za Objednatele | ……………………………….................... [DOPLŇTE] [DOPLŇTE] za Zhotovitele |