SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi těmito stranami:

1. Město Aš, IČO 00253901
     se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš

zastoupené starostou Vítězslavem Kokořem, MBA

### dále jen 	objednatel

a

2. TEBYT Aš, s. r. o., IČO 25217208

se sídlem Hlavní 257/49, 352 01 Aš

zapsaná u KS Plzeň, sp. zn. C 9502

zastoupená jednatelkou Marií Šedivcovou

bankovní spojení: ….

dále jen 	zhotovitel

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo za dohodnutou cenu díla podle jeho požadavku, a to opravné práce na domě čp. 2833 až 2837 v ulici Hlavní, Aš, stanovené rozsudkem Okresního soudu v Kolíně čj. 8 C 29/2011-580 ze dne 29. 3. 2019, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze čj. 21 Co 168/2019-616 ze dne 20. 11. 2019, jimiž byla povinnému DOB Construction s. r. o., vůči němuž je objednatelem vedeno exekuční řízení u Exekutorského úřadu Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, pod sp. zn. 108 EX 04382/20, stanovena povinnost odstranění vady díla „ Výstavba 150 nájemních bytů, první etapa 94 bytů”, provedeného na základě smlouvy o dílo č. 4210/2002, a to vad projevujících se v domě čp. 2833 až 2837, který stojí na stavebních parcelách č. 4821 až 4824 v katastrálním území Aš, obec Aš, ulice Hlavní, přičemž budou provedeny opravné práce v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla ve výši 777 163,78 Kč bez DPH a tedy 940.368,18 Kč včetně DPH.

2. 	Cena díla je splatná předem na základě zálohové faktury zhotovitele vystavené objednateli, kterou objednatel uhradí poté, co obdrží od jmenovaného exekutorského úřadu finanční prostředky v uvedené výši z rozvrhového usnesení předmětné exekuce.

3. 	Cena díla tvoří maximální rozsah, který může zhotovitel na prováděné práce vynaložit. Tato cena tvoří nezbytné náklady, které jsou potřebné k účelnému a hospodárnému provedení smluvených prací.

4. 	V případě navýšení nákladů, může zhotovitel toto navýšení realizovat pouze na základě smluvního ujednání s objednatelem.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 7 měsíců ode dne obdržení ceny díla podle zálohové faktury dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

IV.

Místo plnění a provedení díla

- Místem plnění jsou domy čp. 2833 až 2837, který stojí na stavebních parcelách č. 4821 až 4824 v katastrálním území Aš, obec Aš, ulice Hlavní.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- O předání díla bude pořízen písemný protokol, v němž se uvedou případné vady a nedodělky, způsob a lhůta jejich odstranění.

V.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu způsobilou k řádnému užívání bez vad.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které vznikly po předání díla, jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo co do kvality provedení a materiálu po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímky. Během této doby opraví zhotovitel na své náklady ty vady díla, u nichž bude jednoznačně prokázáno nebo po dohodě stran, že byly způsobeny vadou materiálu nebo pracovního postupu, nedohodnou-li se strany jinak.

VI.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany berou na vědomí, že se právní režim této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom výtisku obdrží každá ze smluvních stran.

- Veškerá ustanovení této smlouvy, která jsou nebo se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, jsou neúčinná v rozsahu takové neplatnosti nebo nevymahatelnosti bez zneplatnění nebo ztráty vymahatelnosti zbývajících ustanovení této smlouvy. Namísto takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení bude přidáno stranami ustanovení se stejnými podmínkami jako toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení, které může být platné a vymahatelné.

- Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Pokud jednání bude neúspěšné, má každá ze stran právo podat návrh u příslušného soudu.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv, kterou zajistí objednatel.

- Doložka platnosti právního jednání - Město Aš podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky pro toto právní jednání byly splněny a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Aš č. 45/26 bod 2 písm. a) ze dne 19. 1. 2026.

Příloha – soupis prací

V Aši dne

………………………………………			………………………………………

Za objednatele				          Za zhotovitele

Příloha - soupis prací

Opravné práce na objektu čp. 2833-2837 Hlavní ul. Aš podle rozsudku OS Kolín 8 C 29/2011-580

- přípravné práce pro opravy na objektu - kamerová prohlídka dešťové kanalizace a oprava kanalizačního potrubí.

- Oprava anglických dvorků v zadní části celého objektu (budovy)

- Vyrovnání odvodňovacích žlabů opravovaného objektu.