DODATEK č. 1 -  SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:   2/5/044/17

- Smluvní strany

## Objednatel:

PVKP stavební s.r.o.

se sídlem:  Luhovská 1738/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00

zasílací adresa: Dr. Kocourka 145, Sokolov, PSČ 356 01

IČO: 27203964

DIČ: CZ27203964

Zastoupená: Jiřím Veverkou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 18563

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen „zhotovitel“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje Příloha č. 1 - Doplňující kontaktní údaje)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava místních komunikací v obci Dražov“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně článku 5. smlouvy a to takto:

Původní znění:

# 5. Místo a čas plnění

## 5.1. Místo plnění: Dražov, Karlovarský kraj

## 5.2.  Termín zahájení díla :                               1.9. 2017

## 5.3.  Termín předání a převzetí díla :            20.9.2017

## 5.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.

## 5.5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele.

Nové znění:

# 5. Místo a čas plnění

## 5.1. Místo plnění: Dražov, Karlovarský kraj

## 5.2. Termín zahájení díla :                               1.9.2017

## 5.3.  Termín předání a převzetí díla :            30.9.2017

## 5.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.

## 5.5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově   dne  13.9.2017                                           	 V Otovicích  dne  15.9.2017

Za objednatele:		             	 	 	 Za zhotovitele:

_____________________________		           _____________________________

Jiří Veverka     	                                           		        Ing. Martin Leichter, MBA

jednatel                                                            		   předseda představenstva

PVKP stavební s.r.o.                                        		 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

_____________________________

Ing. Pavel Raška

člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s

Příloha č. 1: Doplňující kontaktní údaje