Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:

  - Objednatel	: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní     jazykové zkoušky Uherský Brod

Sídlo	:Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Statutární orgán	:RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:

b) ve věcech technických	:

IČ	:60371757

DIČ	:

Bankovní ústav	:

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:

E-mail	:

  - Zhotovitel	:	VODO-TOPO Horecký s.r.o.

Sídlo	:	 Šumice 126, 687 31 Šumice

Statutární orgán	:	 Ing. Michal Horecký - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:

b) ve věcech technických	:

IČ	:	46970592

DIČ	:	CZ46970592

Bankovní ústav	:

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:

E-mail	:

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 11. 4. 2017 na akci:

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“

(dále jen Smlouva o dílo)

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 2. Změna spočívá v realizaci stavebních prací dle změnového listu č.2, v němž jsou zahrnuty odpojení a demontáže stávající regulační stanice vč. nepotřebného potrubí a původních plynoměrů. Bude zde osazena nová regulační řada 2x regulátorem CSB404, napojená na stávající přívodní potrubí STL plynovodu DN50/90kPa. Nad podlahou před regulátorem budou osazen nový HUP – uzavírací klapka DN50. Před i

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

127 971,05 Kč bez DPH

154 845,97 Kč včetně DPH

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY a ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

  - Dílem se rozumí:

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu

- touto smlouvou o dílo

- Změnovým listem č. 1

Nové znění článku

  - Dílem se rozumí:

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu

- touto smlouvou o dílo

- Změnovým listem č. 1

- Změnovým listem č. 2

4.	ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku

  - Dílčí termíny:

    - Předání dokumentace skutečného provedení stavby:			31. 8. 2017

    - Dokončení stavebních prací:						15. 9. 2017

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:		15. 9. 2017

Nové znění článku

  - Dílčí termíny:

    - Předání dokumentace skutečného provedení stavby:			30. 9. 2017

    - Dokončení stavebních prací:						30. 9. 2017

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:		30. 9. 2017

- ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších   předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 484 886,54 Kč (bez DPH)

941 825,38 Kč DPH 21 %

5 426 711,92  Kč (včetně DPH)

(slovy:  pětmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetjedenáct,92 korun českých)

Nové znění článku

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 612 857,59 Kč (bez DPH)

968 700,09 Kč DPH 21 %

5 581 557,68  Kč (včetně DPH)

(slovy:  pětmilionůpetsetosmdesátjednatisícpětsetpadesátsedm,68 korun českých)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Brodě dne	   11. 9. 2017                                    V Šumicích dne 11. 9. 2017

Objednatel:                                                                             Zhotovitel:

………………………………………				…………………………………………

RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy			 	Ing. Michal Horecký