DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2025/006543 ze dne 9.9.2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- Objednatel: 	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00  Plzeň

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00  Plzeň

zastoupené :– Slovany na základě plné moci

IČ: 00075370

DIČ CZ00075370

Bankovní spojení:

- Zhotovitel: 	INTERIERY KOUPELEN s.r.o

Sídlo: Částkova 2743/20, 326 00 Plzeň

IČ:   263 18 644

DIČ: CZ26318644

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

tento

### Dodatek č. 1

- Čl. 1

- Účel dodatku

- Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/006543 ze dne 9.9.2025, jehož účelem je:

- změna článku III. Doba plnění, odst. C.

- změna článku IV. Cena díla, odst. A.

- Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

- Čl. 2

- Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění :

- odstavec C, článku III. – Doba plnění v tomto znění:

Původní znění:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:                           do 30.4.2026

Nové znění:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:                           do 31.5.2026

- odstavec A, článku IV. – Cena díla v tomto znění:

Původní znění:

Cena díla činí: 7 560 688,96 Kč bez DPH

slovy: sedmmilionůpětsetšedesáttisícšestsetosmdesátosmkorunčeských, devadesátšest haléřů bez DPH.

- K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši (21%).

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Cena za provedení díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.

Nové znění:

Cena díla činí: 8 538 108,81 Kč bez DPH

slovy: osmmilionůpětsettřicetosmtisícjednostoosmkorunčeských, osmdesát jeden haléř bez DPH.

- K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši (21%).

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Součástí ceny díla jsou odsouhlasené více a méně práce stavby v celkové částce 977 419,85 Kč bez DPH.

Oceněný soupis prací méně a více prací zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

- Čl. 3

- Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Vůle k uzavření tohoto Dodatku č.1 je dána usnesením RMO P2 č.9/2026 ze dne 26.1.2026.

- Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je oceněný soupis méně a více prací.

V Plzni dne    ledna 2026                                   V Plzni dne    ledna 2026

....................................................                        .......................................................

za objednatele                                                         za zhotovitele