Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Žíla – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupena: Ing. Jan Čech – jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2622945550/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Část A: „(554) Zlín, JS Kocanda – výměna potrubí LT DN100 za PE DN100“

Část B: „(24030) Zlín, Kocanda 2. část – rekonstrukce vodovodu LT 100“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00093

číslo smlouvy zhotovitele:	………….

číslo veřejné zakázky:		2025-31

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění. V průběhu provádění stavby byl odhalen nevyhovující stávající vodovodní řad, z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit část opravy, tak aby byla opravena celá dotčená lokalita. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 1 ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		31.12.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		28.2.2026

  - Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo (viz odstavec 1.1). Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

8 906 183,80 Kč bez DPH

1 870 298,60 Kč DPH (21 %)

10 776 482,40 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

9 108 971,59 Kč bez DPH

1 912 884,03 Kč DPH (21 %)

11 021 855,62 Kč vč. DPH

  - Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 19.12.2025     				Ve Veselí nad Moravou dne 19.12.2025

_____________________				______________________

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Jan Čech

ředitelka společnosti					Jednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

objednatel						zhotovitel