Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Lada Košutová – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

IČO: 27677443

DIČ: CZ27677443

Sídlo: Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole

Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 51242

zastoupena: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6593170247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č.3

SMLOUVY O DÍLO

„(605,726) Otrokovice, ulice Hložkova – rekonstrukce kanalizace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00077

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:		2025-23

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 2 ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		15.11.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		19.12.2025

  - Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo z důvodu zajištění koordinace realizace díla v návaznosti na prostorové vedení trasy plynovodu a kvůli navýšení počtu přepojovaných kanalizačních přípojek, které nebyly v původní dokumentaci. Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

3 191 234,80 Kč bez DPH

670 159,31 Kč DPH (21 %)

3 861 394,11 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

3 634 572,89 Kč bez DPH

763 260,31 Kč DPH (21 %)

4 397 833,20 Kč vč. DPH

  - Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 14. 11. 2025				V Kněžpoli dne 14. 11. 2025

_____________________				______________________

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Martin Budař

ředitelka společnosti      				jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

objednatel						zhotovitel