- Úvodní část

Tato nabídka bude použita jako podklad pro případné uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

Podklady pro nabídku:

• Vizualizace umístění kiosku, Koordinační situace, PD DUR Stavební

- Předmět nabídky

Předmětem nabídky je závazek zhotovitele dodat Projektovou dokumentaci k realizaci stavby kioskové trafostanice v blízkosti Českého muzea hudby v Litoměřicích

Předmětem nabídky je:

- Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby pro umístění kioskové trafostanice

- Vyjádření správců podzemních zařízení a orgánů státní správy

- Stanoviska majitelů dotčených nemovitostí

- Oceněný a neoceněný položkový rozpočet

- Platné povolení stavby

- Geodetické zaměření

- Součinnost s projekcí ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětem nabídky není:

- Autorský dozor projektanta

- Sjednání smluv k pozemkům umístění trafostanice

- Projektová dokumentace přípojky VN a NN

- Cena za dílo

Nabídková cena je stanovena na základě osobní schůzky s investorem a zaslaných podkladů emailem ze dne 25.11.2025

Nabídková cena bez DPH:	380.000,- Kč

- Smluvní a platební podmínky

V nabídce se zavazujeme k následujícím smluvním a platebním podmínkám. Fakturace měsíční, splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 30 dnů. Faktury budou obsahovat zejména údaje požadované na daňovém dokladu podle zákonů o fakturaci v platném znění v době vystavení faktury. Případné speciální podmínky nejsou předmětem nabídkové ceny a v případě vašeho požadavku jsme připraveni o nich jednat.

3

- Termín realizace

Předpoklad zahájení prací 01/2026

Délka zhotovení projektové dokumentace a vyřízení povolení stavby do 180 dní od zahájení prací

- Záruky

Záruka na práce provedené zhotovitelem, vč. použitého montážního materiálu při realizaci díla, je poskytována na dobu 24 měsíců od data předání a převzetí zadavatelem. U dodávek, jejichž záruční doba je určena zárukou poskytovanou výrobcem, jsme připraveni doložit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, a používání v rozporu s technickými podmínkami návodu k použití a spotřebního materiálu, kterými jsou zejména světelné zdroje. Záruka za dílo začíná následný den po předání a převzetí díla zadavatelem. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí a škody na zadavatele.

- Podmínky pro realizaci

Zadavatel vytvoří podmínky pro plnění termínů harmonogramu.

- Platnost nabídky

Platnost nabídky končí dnem 30.1.2026. Platností nabídky se rozumí doba, po kterou je uchazeč nabídkou vázán.

Předpokládáme, že platnost nabídky může být v průběhu jednání upřesňována a dále prodlužována dle vzájemné dohody.

Nabízející považuje všechny informace obsažené jak v poptávce zadavatele, tak ve své nabídce či v případných dalších jednáních za obchodní tajemství a očekává od zadavatele tentýž přístup.

Mgr. Ladislav Beran Předseda představenstva Energovod CZ, a.s.

Ing. Michal Petřík člen představenstva Energovod CZ, a.s.

4