DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 250786

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

zastoupené Ing. Františkem Laudátem, náměstkem generálního ředitele

(dále jen objednatel)

a

SP spol. s r.o.

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 377 41

sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČ: 63669480, DIČ: CZ63669480

zastoupený Josefem Šindelářem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 250786 dne 19. 8. 2025 (dále jen smlouva).

II.

- V článku X. smlouvy se odstraňuje odstavec 2. písm. f) a odstavec 4.

Důvodem je nepředvídatelná prodleva OPP MHMP při vypořádání správního řízení k objednatelem předloženému plnění podmínek závazného stanoviska OPP MHMP k realizaci předmětu plnění.

- V článku XI. smlouvy se v návaznosti na odst. 3) tohoto dodatku upravuje znění odstavce 2.:

Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude

- z poloviny uhrazeno až na základě účetního dokladu, jehož součástí bude i rekapitulace. Právo vystavit tento účetní doklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- z poloviny uhrazeno až na základě konečného účetního dokladu, jehož součástí bude i závěrečná rekapitulace. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po předání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu/rozhodnutí a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

III.

1.	Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

3.	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

……………………………………				…………………………………

Ing. František Laudát						Josef Šindelář

náměstek generálního ředitele				jednatel