dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74

sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice

jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „Modernizace umělého osvětlení skladových a společných prostor v MZK“ spočívající na výměně stávající zářivkové osvětlovací soustavy v prostorách zadavatele za nová moderní LED svítidla“.

- Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

- Po podpisu smlouvy objednatel zjistil, že 490 ks svítidel, které zhotovitel demontuje ve skladech objednatele Brno, Kounicova 65a, je technicky v dobrém stavu a objednatel je tedy může využít pro výměnu světel ve svém depozitáři v obci Milonice, Rozčoutky, okres Vyškov (v tomto depozitáři jsou světla z větší části nefunkční či v havarijním stavu a vyžadují výměnu).

- Pro objednatele je dle z.č. 218/2000 Sb. účelné a hospodárné, aby zhotovitel v rámci plnění dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku neprovedl likvidaci 490 ks svítidel uvedených v tomto čl. I. odst. 3 tohoto dodatku (méněpráce) a současně provedl jejich dopravu do depozitáře v Rozčoutkách, v tomto depozitáři zdemontoval 490 ks nefunkčních či havarijních svítidel vč. jejich likvidace a místo nich namontoval 490 ks svítidel zdemontovaných ve skladech v Brně (vícepráce).

- Zhotovitel na základě čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předložil objednateli cenovou nabídku v celkové hodnotě 271.840,- Kč na provedení víceprací dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku a odečtu méněprací.

- Objednatel posoudil nabídku zhotovitele a zjistil, že změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

  - Zhotovitel se zavazuje provést v rámci provádění díla dle smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku:

    - demontáž a montáž 490 ks svítidel v depozitáři Rozčoutky

    - likvidaci 490 ks demontovaných svítidel v depozitáři Rozčoutky

    - doprava 490 ks svítidel demontovaných ve skladu v Brně do depozitáře v Rozčoutkách

    - další činnosti dle cenové nabídky

- Smluvní strany se dohodly, že cena změn díla uvedených v čl. II. tohoto dodatku činí částku ve výši 276.740,- Kč bez DPH, konkrétní rozpis je uveden v cenové nabídce tvořící přílohu tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o částku ve výši 4.900,- Kč za neprovedenou likvidaci 490 ks svítidel ve skladech v Brně.

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení změn předmětu díla uvedený v čl. II. tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.

- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla změnou předmětu smlouvy dle tohoto dodatku o částku 271.840,- Kč bez DPH, rozpis uveden v přílohách tohoto dodatku.

- Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu díla, kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo, toto rozšíření předmětu smlouvy by nemělo vliv na okruh potencionálních dodavatelů.

III.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka  f. Solar BRYKA, s.r.o., č. 234442025.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Cenová nabídka FVE číslo : Dodavatel: Zákazník: Solar BRYKA s.r.o. 24. dubna 347 Želešice, 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zakázka: Předmětem zakázky je kolaudace stavby FVE pro MZK Brno Název položky MJ ks CENA KS/BM CENA CELKEM Kolaudace stavby FVE pro MZK Brno ks 1 18000,00 18000,00 Změna dokumentace, nahrání přes portál stavebníka Vyzvání stavebního úřadu a participace při kolaudaci V případě Vašeho zájmu se budeme těšit na realizaci díla. 04-048 Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347, 664 43 Želešice info@solarbryka.cz, +420 739 071 114, www.solarbryka.cz, IČ: 14201674, Společnost je vedená u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12710604-043 Platební podmínky: 100% po předání funkčního díla Datum vypracování: 26.05.2025 Datum platnosti nabídky: 30 dnů Vypracoval: Břetislav Kašparovský dotace dle platných podmínek NZÚ Prvky FVE CENA CELKEM bez DPH

Cenová nabídka WALLBOX Dodavatel Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347 Želešice 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zákazník Moravská zemská knihovna Brno Zakázka: Předmětem zakázky je zhotovení dvoubodové nabíjecí stanice OLIFE 22 kW, SMART Položkový rozpočet: Název položky MJ množství CENA KS/BM CENA CELKEM Nabíjecí stanice Olife 22kW, SMART s kabeláží ks 2 63 000 126 000 Kabeláže pro místa budova kartotéka a MZK, včetně pomocného materiálu kpl 1 33 300 33 300 Montáž kpl 2 8 000 16 000 SMART meter ks 2 6 000 12 000 AC Box ks 2 5 000 10 000 CENA CELKEM bez DPH 197 300 Kč