# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

I.

#### Smluvní strany

- Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IBAN: XXX; BIC: XXX

2. Zhotovitel: 	Artspect, a.s.

zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18335

sídlo:		U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4

jednající: 	Jaroslav Burian, předseda představenstva

IČO: 	 	28123395

DIČ: 	   	CZ28123395

bank. spojení: 	XXX

č. účtu:		XXX

IBAN: 		XXX

SWIFT: 	XXX

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „FTN - dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilónu A1 a Pavilónu K“, číslo zakázky ve VVZ: Z2025-064431 vyhlášené dne 18.11.2025.

II.

#### Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést dílo spočívající v dodávce, montáži a instalaci nábytkového vybavení pro Pavilón A1 a Pavilónu K (dále jen „dílo“).

- Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Technická specifikace díla).

- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

- Součástí plnění je i napojení dodávaných zařízení na napojovací body elektro, vody a odpadů)

- Objednatel se zavazuje dílo převzít za podmínek uvedených v této smlouvě a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany sjednaly cenu díla takto:

cena bez DPH 		6 325 930 Kč

DPH			1 328 445 Kč

celkem vč. DPH 	7 654 375 Kč

(slovy: sedm milionů šest set padesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých)

Z toho cena dodávky pro Pavilón A1 činí:

cena bez DPH 		2 292 710 Kč

DPH			   481 469 Kč

celkem vč. DPH 	2 774 179 Kč

(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých)

a cena dodávky pro Pavilón K činí:

cena bez DPH 		4 033 220 Kč

DPH			   846 976 Kč

celkem vč. DPH 	4 880 196 Kč

(slovy: čtyři miliony osm set osmdesát tisíc jedno sto devadesát šest korun českých)

Režim a sazbu DPH určí zhotovitel dle fakturovaného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. dopravy, montáže, instalace, veškeré dokumentace, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.

- Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě změny DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH.

- Položková specifikace ceny je uvedená v příloze č. 2 (položkový rozpočet) této smlouvy.

- Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě dvou (2) samostatných faktur, které budou vystaveny po převzetí části dokončeného díla na Pavilónu A1 a po převzetí části dokončeného díla na Pavilónu K objednatelem a podpisu předávacího protokolu pověřeným zaměstnancem objednatele.

- Faktura je splatná ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení objednateli, s tím že se zhotovitel zavazuje nepenalizovat objednatele úrokem z prodlení 60 dnů po splatnosti.

- Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti.

Faktura musí zejména obsahovat:

a)	číslo smlouvy

b)	předmět smlouvy, tj. text:

- faktura č. 1: FTN – dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilónu A1

- faktura č. 2: FTN – dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilónu K

d)	označení banky a číslo účtu, na který bude faktura uhrazena,

e)	lhůtu splatnosti faktury,

f)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

- Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

- Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

- Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty 
(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), 
a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

- Místem plnění je Fakultní Thomayerova nemocnice, Pavilón A1, K.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Faktickou montáž nábytku a dalšího vybavení v místě plnění bude zhotovitel moci provést:

- zaměření nábytku v pavilónu A1: od 2.3. – 13.3.2026

- montáž nábytku na Pavilónu A1: od 20.4.-3.5.2026

- zaměření nábytku v pavilónu K: od 14.9. – 20.9.2026

- montáž nábytku na Pavilónu K: od 2.11.-15.11.2026

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v návaznosti na ukončené stavební úpravy v místě plnění, nejpozději do 30.11.2026.

- V případě, že je pro realizaci předmětu plnění nutná součinnost objednatele a tento ji není schopen poskytnout, např. z provozních nebo jiných objektivních příčin, prodlužuje se doba plnění dle předchozího odstavce o dobu nutnou k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele. Totéž platí v případě vzniku překážek, které vznikly nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, nebo kterým objednatel nebo zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit (např. zásah vyšší moci, výskyt epidemie, pandemie). V případě vzniku takových mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran doba plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy neběží, resp. se prodlužuje o dobu trvání takových překážek. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu písemně informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.

V.

#### Provádění díla

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel potvrzuje a akceptuje skutečnost, že v pavilónech A1 a K budou současně probíhat stavební úpravy jiným zhotovitelem, které však nezpůsobí omezení provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při výběru materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.

Zhotovitel se zavazuje (před zadáním nábytku do výroby) předkládat vzorky navrhovaného řešení k odsouhlasení pověřené osobě objednatele (a autorského dozoru projektanta), a dále je povinen plnit pokyny pověřené osoby objednatele vztahující se k řádnému provedení díla.

Před montáží konkrétních kusů nábytku je zhotovitel povinen provést zaměření v místě plnění.

- Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:

  - bude odpovídat této smlouvě,

  - bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů, a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod., odpovídat

  - bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele 
a dále bude odpovídat předloženým a objednatelem schváleným vzorkům,

  - bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,

  - budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly 
o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost,

  - budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy,

  - zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou,

  - zhotovitel je povinen jednotlivé kusy nábytku umístit a sestavit do příslušných místností dle půdorysů projektové dokumentace.

- Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými poddodavateli.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla, přičemž je povinen zajistit, aby i jeho poddodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající 
při jejich činnosti.

- Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.

- Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů 
a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje minimálně ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat požadovanou výši pojištění po celou dobu trvání smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen skutečnost existence pojištění v požadovaném rozsahu prokázat objednateli před zahájením provádění díla dle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla může být objednatelem pověřena třetí osoba. Kontrola díla bude probíhat na kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky objednatele (jeho pověřenými osobami) ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.

VI.

#### Předání díla

- Zhotovitel předá dokončené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů či technických norem, anebo není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvede se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

- Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.

- Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

VII.

#### Odpovědnost za vady díla a záruka

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

VIII.

#### Sankce

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla (nebo každé jeho části) dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a záručních vad smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ.

- V případě zjištění porušení povinnosti dle čl IX odst. 10 až13 zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené smluvní povinnosti.

- V případě zjištění porušení povinnosti dle čl IX, odst. 4 zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené smluvní povinnosti.

- Nárok objednatele na náhradu škody včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě zhotoviteli.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle platného nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení.

IX.

#### Ostatní ujednání

- Pověřené osoby objednatele: Jaromír Kubín, e-mail: jaromir.kubin@ftn.cz., mob.: 736 512 701

- Pověřené osoby zhotovitele: Tomáš Bleha, projektový manažer, mob.: +420 607 168 883, e-mail: bleha@artspect.cz.

- Ke změně pověřených osob postačí písemné oznámení druhé smluvní straně doporučené do datové schránky.

- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a poddodavatelé budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

- Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli a kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

- Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.

- Zhotovitel se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

- Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

- Bude-li se zhotovitelem zahájeno jakékoliv správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení a výsledek takovéhoto řízení objednateli oznámit do 7 dnů ode dne, kdy byl o zahájení, resp. ukončení takového řízení informován.

- V případě opakovaného porušení smluvních povinností dle této smlouvy, přičemž za opakované porušení smluvní strany rozumí třetí případ porušení smluvní povinnosti zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

- Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu bude tento spor řešen u místně příslušného soudu objednatele.

- Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace

- Příloha č. 2: Položkový rozpočet pro A1, K:

Nábytek pevný

Nábytek mobilní

Orientační systém

Zdravotnický nábytek – vybavení

Za zhotovitele:			                    		Za objednatele:

V Humpolci dne 28.1.2026		      		V Praze dne 5.2.2026

...........................................................                                      	............................................................

Jaroslav Burian		  doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,

předseda představenstva			  ředitel