Smlouva o dílo č. 7 - 2f/2017

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb.                       na realizaci stavby

„Úprava schodiště a foyer“

I. Smluvní strany

Objednatel: 	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ Písek

Čelakovského 200

397 01 Písek

zastoupený: 		Mgr. Pavlem Sekyrkou Th.D., ředitelem

IČ: 			60869089
DIČ:                      CZ60869089

Bank. spojení: 	KB,a .s.

číslo účtu: 		756 342 0297/0100

telefon: 		+420 382 214 887

email:                   sekretariat@oa-pisek.cz

##### Zhotovitel: 		PRIMA, akciová společnost

Raisova 1004/I

386 47 Strakonice

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543.

zastoupený: Ing. Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem

IČO: 			472 39 743

DIČ: 			CZ47239743

Bank. spojení: 	KB, a.s., č.účtu: 88944291/0100

Tel.: 			383 355 011

e-mail:		vedeni@prima-strakonice.cz

II. Zastoupení smluvních stran

- Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

ve věcech technických:

František Bočánek, výrobní náměstek

a pověřený stavbyvedoucí - bude zapsán ve stavebním deníku

2. Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat:

ve věcech smluvních i technických:

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D, ředitel

# III. Předmět a rozsah díla

- Předmětem zhotovitelova díla je realizace stavby „Úprava schodiště a foyer“ dle nabídkového rozpočtu ze dne 9.3.2017. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

- Jestliže objednatel odmítá převzít provedené dílo, není zhotovitel od doby vyzvání k převzetí v prodlení s provedením díla a vzniká mu rovněž nárok na náhradu škody. Zhotovitel není rovněž v prodlení, jestliže objednatel odmítá sepsat zápis o vadách a jejich odstranění. Tento zápis musí být sepsán v den, ke kterému vyzval zhotovitel objednatele k převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně, nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

IV. Cena díla

- Cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro stanovenou dobu realizace a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 9.3.2017.

Cena díla bez DPH				224 802,-  Kč

DPH 21 %			     		   47 208,-  Kč

Cena díla celkem vč. DPH			272 010,-  Kč

- Sazba DPH bude účtována ve výši určené platným předpisem v době fakturace.

- Práce a dodávky provedené zhotovitelem nad rámec cenové nabídky budou považovány za vícepráce a budou fakturovány nad rámec smluvní ceny po písemném souhlasu objednatelem, stejným způsobem bude postupováno i v případě méněprací.

- Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

V. Termín realizace

1.   Zahájení doby plnění:   	21.8.2017

Ukončení doby plnění:   	1.9.2017

  - Termín zahájení prací začíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli.

  - Při pozdním předání celého staveniště má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, o kterou bylo celé staveniště předáno později.

  - Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat. O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku za účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis.

###### VI. Záruční lhůty a podmínky

- Na stavební práce provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců. Na ostatní se vztahuje záruka dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

- Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

- Po obdržení reklamace dojde k přezkoumání, uznání či neuznání reklamace. Bude-li reklamace uznána, nastoupí zhotovitel k odstranění reklamačních vad do 10 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Fakturační a platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat jednorázově, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného zástupcem objednatele.

  - Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla.

  - Splatnost faktury: 28.4.2018

  - Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. Vedlejší ujednání

- Nedodrží-li zhotovitel termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu může objednatel odečíst od smluvní ceny.

- Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den opožděné úhrady.

IX. Kvalita provedení díla

- Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat technologickým postupům a příslušným normám ČR, které se stanovují jako závazné.

- V případech, kdy projekt stavby (příp. výkaz výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu.

X. Ostatní ujednání

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech překážek právních a faktických a 1 paré projektové dokumentace.

- Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.

- Zhotovitel do 2 dní po předání díla uvolní staveniště a plochy dotčené stavbou uvede na vlastní náklady do původního stavu.

- Uzavřená smlouva o dílo zanikne:

  - Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.

  - Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

  - Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana závažným způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na závažné porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.

XI. Závěrečné ujednání

- Tato smlouva se uzavírá na sjednanou dobu a nabývá účinnosti dnem podepsání. Sepisuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.

- Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění.  Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.

- V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.

V Písku , dne  18.8.2017                        	Ve Strakonicích, dne  18.8.2017

Objednatel:    				             Zhotovitel:

………………………………….                             ……………………………………………

Mgr. Pavel Sekyrka. Th.D.	     Ing. Stanislav Bočánek

ředitel		      statutární ředitel