Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 24/2017

(dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.)

I. Smluvní strany

1.1	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23

690 11 Břeclav

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.

## Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Kamil Kasala, provozně technický

## náměstek-pitná voda

## Zastoupený ve věcech TDI:	Ing. Antonín Hrabal

## Ing. Veronika Běhunčíková

## IČO:	49455168

## DIČ:	CZ49455168

## Bank.účet:

Tel.:	519 304 611

E-mail:           	info@vak-bv.cz

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel:		                   	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 884/46

696 01  Rohatec

Zastoupený ve věcech smluvních:	Mojmír Dobeš, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:	Michal Zemský, projektový manažer

IČO: 					257 29 331

DIČ:					CZ25729331

Bank.účet:

Telefon:	518 359 618

E-mail: 	info@zemsky.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 24./2017, kterým se mění následující články smlouvy o dílo takto:

Článek IV. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

dle původní SoD:	31.8.2017

dle dodatku č.1:	30.9.2017

Ostatní ujednání výše uváděné smlouvy, uzavřené dne  28.6.2017 se nemění.

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 24/2017 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Břeclavi, dne	V Rohatci, dne

Objednatel:	Zhotovitel:

...............................................	......................................................

Ing. Pavlína VLKOVÁ	 Mojmír DOBEŠ

ředitelka a.s.	jednatel společnosti