Smlouva o dílo

MUZ/404/2025

(dále jen „Smlouva“)

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

uzavřená mezi stranami:

Objednatel: 		Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

# IČO: 			00064432

# DIČ:			CZ00064432

# se sídlem 		Kožná 1/475, 110 01 Praha

# zastoupená 		RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:		Kantora s.r.o.

se sídlem:		Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:			219 72 320

DIČ:			CZ 219 72 320

zastoupený:		Volodymyrem Kushnirem, jednatelem

bankovní spojení:	2102972571/2010, Fio banka

zapsaný v OR:	u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 409225

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

# PREAMBULE

- Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení Objednatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce části budovy Špejchar v Zámeckém areálu Ctěnice“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky.

- Tato Smlouva je uzavírána za účelem zajištění (provedení) rekonstrukce budovy Špejcharu v Zámeckém areálu Ctěnice, která je součástí pozemku parc. č. 686/4 a parc. č. 685 v katastrálním území Vinoř, obec Praha, a to v rozsahu a v souladu s Projektovou dokumentací pro výstavbu, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, správními rozhodnutími pro rekonstrukci/ výstavbu a závaznými stanovisky, která tvoří Přílohu č. 5 – č. 10 této Smlouvy a pokyny Objednatele v souladu s evidovanou veřejnou zakázkou Objednatele č. VZ 64/2025. Dílo bude Zhotovitelem dodáno Objednateli tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠPÝCHARU“, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Albrecht, ČKA 04040, a která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), v souladu s rozhodnutím Úřadu městské části Praha 19, Stavební úřad, Semilská 43/1, Praha Kbely, č. j. R/2025/7440/7, které nabylo právní moci dne 15. 8. 2025, závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č. j. HSAA- 10620-3/PRE4-2024 ze dne 11. 12. 2024, jednotným environmentálním stanoviskem Úřadu městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství č. j. P19 19693/2024/OŽPD/We ze dne 12. 12. 2024, závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 60666/2024, ze dne 18.12.2024, koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu hl. m. Prahy, č. j. MHMP 57986/2025 ze dne 20. 1. 2025, závazným stanoviskem Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, č. j. MHMP 637435/2025 ze dne 2. 6. 2025, které tvoří přílohu č. 5 – č. 10 této Smlouvy, závaznými právními předpisy a technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést pro Objednatele realizaci částečné rekonstrukce části budovy Špejchar v Zámeckém areálu Ctěnice na adrese Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř, která je součástí pozemku parc. č. 686/4 a parc. č. 685 v katastrálním území Vinoř, obec Praha (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla dle této Smlouvy.

- Dílem podle této Smlouvy se rozumí zejména provedení stavebních prací při částečné rekonstrukci Budovy a provedení veškerých souvisejících projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení díla ve stanovených termínech. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dílem se rozumí i výsledek výše uvedených činností, včetně (avšak bez omezení) stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány v Projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

- Předmětem Díla jsou především stavební práce potřebné k řádnému provedení Díla v rozsahu nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky, které budou sestávat zejména z:

- příprav pro provedení Díla;

- provedení Díla v rozsahu dle Projektové dokumentace, včetně všech souvisejících prací, spočívajících především ve změně funkčního využití některých místností v Budově a stavebních úpravách části Budovy v úrovni 1. NP a technologií v podkroví Budovy, a to konkrétně zejména v:

- provedení nasávacího otvoru VZT o rozměrech 650 x 650 mm na JV fasádě objektu;

- výměně podlahových krytin spolu s položením nové nášlapné vrstvy ve vstupních prostorech a víceúčelovém sále Budovy;

- úpravě a doplnění elektroinstalace v souvislosti s úpravou přízemí Budovy, tj. ve víceúčelovém sále a vstupních prostorech Budovy včetně napojení nové strojovny VZT na VZT v podkroví;

- bourání prostupů pro VZT v nenosných stěnách;

- umístnění info-tabulí ohledně možného zatížení krovu;

- zavedení tepelného čerpadla vzduch/kapalina v provedení split s vnitřní a venkovní jednotkou propojenou chladivovým potrubím;

- dodavatelsko-inženýrské činnosti Zhotovitele potřebné pro řádnou realizaci Díla, a to zejména:

- účast Zhotovitele na kontrolních dnech, které se budou konat alespoň 1x týdně po dobu provádění Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;

- součinnost Zhotovitele pro získání kolaudačního souhlasu.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací včetně jejích příloh v plném rozsahu, nerozporuje ji a souhlasí s ní a zavazuje se podle nich postupovat, a dále se zavazuje plnit podmínky uvedené v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy vydaných v průběhu vlastní realizace Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy z podkladů předaných Objednatelem a z prohlídky místa plnění, řádně je prozkoumal a posoudil, a že všechny práce potřebné k řádnému provedení Díla mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou.

III.

DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel provede Dílo do 4 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel před podpisem této Smlouvy vypracuje a předloží časový harmonogram postupu provedení Díla včetně platebního kalendáře, který bude představovat přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“).

- Zhotovitel je oprávněn termín plnění uvedený v tomto článku Smlouvy zkrátit, nesmí však dojít ke zhoršení kvality nebo rozsahu plnění.

- O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad.

- Objednatel je oprávněn Dílo odmítnout převzít, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu v plném rozsahu či bude vykazovat jakékoliv vady nebo nedodělky. V případě, že se na Díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen, Dílo převzít, přičemž převezme-li Objednatel Dílo, uvede, že se Dílo přebírá s výhradami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků Díla ve stanovené lhůtě bude proveden zápis.

IV.

CENA DÍLA

- Cena za řádné splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je ujednána dohodou Smluvních stran a činí 4 892 902,98 Kč bez DPH, 1 027 509,63 Kč DPH a 5 920 412,60 Kč včetně DPH (dále jen „Cena“). Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel je plátcem DPH.

- Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy v rozsahu všech stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy.

- Podrobná specifikace ceny za Dílo je obsažena ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.

- Cena včetně DPH může být upravena pouze v případě, že v době před uskutečněním zdanitelného plnění dojde ke změně sazby DPH nebo k jiné relevantní změně daňových právních předpisů.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že Cena plnění je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být v průběhu realizace plnění dle této Smlouvy měněna. Tímto ustanovením není vyloučeno právo Objednatele postupovat analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktur (daňových dokladů), které bude vystavovány Zhotovitelem v souladu s plněním Harmonogramu a tímto článkem Smlouvy. Poslední platba v příslušném roce bude realizována po předložení faktury (daňového dokladu) nejpozději do 18. 12. příslušného roku. Za další plnění dle této Smlouvy Objednatel zaplatí nejdříve 1. 4. roku následujícího.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli bude neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji neuhradit, přičemž se neocitne v prodlení s úhradou, a Zhotoviteli vrátit s uvedením zjištěných vad faktury, a Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou opravenou a/nebo doplněnou fakturu s tím, že pro úhradu takto upravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení Objednateli.

- Splatnost faktury bude nejméně 20 dnů od data jejího doručení Objednateli. Faktury budou doručovány na e-mailovou adresu Objednatele: faktury@muzeumprahy.cz. Platby budou uskutečňovány bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

- Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Zálohové platby nebudou Zhotoviteli poskytovány.

- Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této Smlouvy za Zhotovitelem proti kterékoliv pohledávce Zhotovitele.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany jsou povinny při poskytování všech plnění dle této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při všech plnění dle této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro všechna plnění dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při poskytování všech plnění dle této Smlouvy jednat v zájmu Objednatele a řídit se jeho pokyny, nejsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů dle ustanovení § 2594 OZ tímto ustanovením není dotčena.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat všechna plnění dle této Smlouvy svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat všechna plnění dle této Smlouvy ve vysokém standardu, na základě svých odborných znalostí, řádně a včas, bez faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům Objednatele stanoveným touto Smlouvou.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit bezpečnost práce a provozu v místě plnění, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením Objednateli, třetím osobám, Zhotoviteli samotnému a jím zjednaným osobám.

- Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu plnění této Smlouvy plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s realizací všech plnění dle této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Takto vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje vyvíjet maximální možné úsilí k předcházením škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikání. Pojištění v základním rozsahu je sjednáno s limitem plnění v Kč nejméně ve výši 5.000.000 Kč na jednu škodní událost. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit kdykoli během platnosti a účinnosti této Smlouvy kopii pojistné smlouvy.

- Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.  Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinností vyplývajících z této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn namátkově vykonávat kontrolu provádění stavebních prací Zhotovitelem a bezodkladně Zhotovitele upozornit na zjištěné nedostatky.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla předkládat ke schválení vzorky užitých materiálů a technologií, a to nejméně 5 dnů před zahájením příslušných prací.

- Práce prováděné v blízkosti zabezpečovacích prvků budou koordinované s vedoucím bezpečnosti muzea a jejich případné dočasné odpojení musí být vždy provedeno pouze s jeho prokazatelným souhlasem.

- Zhotovitel se zavazuje	při provádění prašných prací zajistit na svůj náklad instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí.

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí jakékoliv plnění dle této Smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a aby plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a takový postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně a dle svých odborných zkušeností, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné ke splnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla osobně nebo svými pracovníky nebo třetími osobami.

- Zhotovitel je povinen při provádění Díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedeni i na místech, která mohou být prováděním Díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit průběžné odstraňování nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn používat jiná odběrná místa než ta, která určil Objednatel. Platí přísný zákaz používat vnitřní kanalizaci pro odstraňování stavebních odpadů.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci při provádění jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy vystupovali slušně vůči zaměstnancům Objednatele i vůči třetím osobám.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a protokolárním předáním Objednateli.

- Po předání Díla je Zhotovitel povinen vyklidit prostory, které mu pro provádění Díla poskytnul Objednatel, a to do 5 kalendářních dnů.

- Osobami, oprávněnými k úkonům mezi Smluvními stranami, jsou pro účel této Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

- na straně Objednatele:

- xxx

- xxx

- na straně Zhotovitele:

- ve věcech smluvních:

  - xxx

- ve věcech technických:

  - xxx

VII.

SANKCE

- Je-li Zhotovitel v prodlení s plněním stavebních prací dle Harmonogramu ve smyslu čl. III odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu předání řádně zhotoveného Díla ve smyslu čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla bez DPH.

- Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 8 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den a případ prodlení. Právo na smluvní pokutu však Objednateli nevznikne, jestliže Zhotovitel prokáže, že neuznání reklamace ze strany Zhotovitele bylo důvodné.

- Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od dne porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody, popř. ušlého zisku v plné výši.

- Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění předmětu Smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový znemožňující zásah je povinen Zhotovitel Objednateli bez odkladu sdělit a zároveň je též povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat.

- Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit fakturu ve stanovených termínech a v rozsahu, v jakém dle této Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na její úhradu, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení, a to z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, ZA VADY, ZÁRUKA

- Bez ohledu na jakékoliv souhlasy udělené Objednatelem, Zhotovitel uvádí, že je obeznámen s riziky spojenými s prováděním Díla, přičemž Zhotovitel přebírá a nese odpovědnost za svoji činnost, kterou může způsobit škodu Objednateli nebo třetím osobám, jakož i za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno za účelem realizace Díla.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy zapříčiněné anebo způsobené jím nebo jeho pracovníky při poskytování jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že újma byla způsobena jednáním Objednatele.

- Objednatel není povinen převzít jakoukoli část plnění od Zhotovitele v případě, že toto bude vykazovat vady, které budou bránit v zamýšleném užití díla.

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré vady stavebních prací prováděné v souvislosti s rekonstrukcí Budovy, na které Zhotovitel Objednatele neupozornil, ačkoliv na ně měl povinnost jakožto autorský dozor Objednatele upozornit a je povinen nahradit Objednateli veškerou takto jemu způsobenou škodu.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 10 let ode dne protokolárního převzetí řádně zhotoveného Díla Objednatelem na jakost Díla a na bezplatné odstranění vad, jež nebyly zjevné při převzetí Díla a byly písemně oznámeny bez zbytečného odkladu. Zhotovitel odpovídá za vady Díla v množství, jakosti a provedení, které má Dílo v den jeho převzetí Objednatelem. Za vady vzniklé později odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud byly tyto vady prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností nebo se jedná o skryté vady Díla. Záruka se nevztahuje na násilná poškození Díla, poškození Díla nevhodným či nesprávným zacházením či poškození Díla vzniklá působením živlů či vyšší mocí nebo zásahem neoprávněné osoby.

- Objednatel je povinen u Zhotovitele písemně reklamovat vady po jejich zjištění bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen bez odkladu po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vady navrhuje, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit veškeré vady plnění, a to v přiměřené nebo Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, jinak nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace s uvedením zjištěné vady Zhotoviteli. Neodstraní-li Zhotovitel vadu do sjednané lhůty, uhradí smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3 této Smlouvy a účelně vynaložené náklady na odstranění závady Zhotovitelem či jím sjednanou osobou.

- Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu záruky na Dílo.

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    - Pro případ, že v rámci plnění této Smlouvy bude mezi Smluvními stranami docházet k předávání osobních údajů fyzických osob (dále jen „Osobní údaje“), jejichž správa a zpracování podléhá pravidlům stanoveným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti zacházet s Osobními údaji získanými v jakékoli souvislosti s plněním této Smlouvy zcela v souladu s výše citovaným nařízením.

X.

UKONČENÍ SMLOUVY

- Smluvní vztah dle této Smlouvy zaniká uplynutím doby, na který byla Smlouva uzavřena.

- Smluvní vztah dle této Smlouvy je možno ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy. Uvedené způsoby ukončení smluvního vztahu musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

- Odstoupení od Smlouvy může využít kterákoli ze Smluvních stran za podmínek a v případech stanovených OZ nebo touto Smlouvou.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 OZ se dále za podstatné porušení Smlouvy považuje:

- prodlení Zhotovitele s plněním Harmonogramu stavebních prací dle čl. III odst. 2 Smlouvy delší než 15 dnů;

- prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za dílo delší než 15 dnů;

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vad plnění delší než 10 dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, pak pro případ prodlení platí nedodržení této dohodnuté lhůty;

- existence vady funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání předmětného Díla.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti Zhotoviteli.

- Objednatel má rovněž právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

- Poruší-li Smluvní strana svůj smluvní závazek podstatným způsobem, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit ihned a bez dalšího. Nastane-li porušení závazku z jiných důvodů, může oprávněná Smluvní strana od Smlouvy odstoupit až poté, co povinnou Smluvní stranu na možnost odstoupení předem písemně upozornila a poskytla jí přiměřenou lhůtu k nápravě, ke které ani poté nedošlo.

- Platné odstoupení od Smlouvy se stává účinným dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně. Tímto dnem smluvní vztah zaniká.

- Odstoupením od Smlouvy zaniknou všechna práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma nároků Objednatele na zaplacení smluvních pokut, úroků z prodlení či nároků z odpovědnosti Zhotovitele za způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy se dále nedotýká těch částí stavebních prací, které byly před účinností odstoupení Zhotovitelem řádně provedeny.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- V otázkách touto Smlouvou výslovně neupravených se Smluvní strany řídí OZ a dalšími relevantními právními předpisy.

- Smluvní strany se zavazují řešit své případné spory přednostně vzájemným jednáním a dohodou. Nebude-li dohoda možná, jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky dle sídla Objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této Smlouvy postoupit na třetí osobu nebo dát do zástavy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této Smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv Smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě smluvní ceny za jakékoliv plnění dle této Smlouvy, anebo o zrušení Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. Tímto Smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.

- Smluvním stranám je známo a souhlasí, že tato Smlouva i její případné dodatky budou uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany jsou zajedno v tom, že tato Smlouva ani její přílohy neobsahují nic, co by některá ze Smluvních stran mohla oprávněně považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají proto žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů, uvedených v § 3 ZRS, s výjimkou takových údajů, jejichž publikace by ohrožovala bezpečnostní účel této Smlouvy. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv provede výlučně Objednatel. Pokud by v rozporu s tímto ujednáním provedl uveřejnění Smlouvy také Zhotovitel, odpovídá Objednateli za veškerou újmu, která by z případně nevhodného způsobu uveřejnění vznikla.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Případná neplatnost některých ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této Smlouvy, Smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. Pro případ, že tato Smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotovena v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

- Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

      - projektová dokumentace pro provedení stavby nazvaná „ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠPÝCHARU“ s datem říjen 2024 včetně všech příloh – volná příloha

      - výkaz výměr – nedílná příloha;

      - pojistná smlouva Zhotovitele – volná příloha;

      - harmonogram postupu provedení Díla včetně platebního kalendáře – nedílná příloha;

      - rozhodnutí Úřadu městské části Praha 19, Stavební úřad, Semilská 43/1, Praha Kbely, č. j. R/2025/7440/7, které nabylo právní moci dne 15. 8. 2025 – nedílná příloha;

      - závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, č. j. HSAA- 10620-3/PRE4-2024 ze dne 11. 12. 2024 – volná příloha;

      - jednotné environmentální stanovisko Úřadu městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství č. j. P19 19693/2024/OŽPD/We ze dne 12. 12. 2024 – volná příloha;

      - závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 60666/2024, ze dne 18.12.2024 – volná příloha;

      - koordinované závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, č. j. MHMP 57986/2025 ze dne 20. 1. 2025 – volná příloha;

      - závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, č. j. MHMP 637435/2025 ze dne 2. 6. 2025 – volná příloha.

- Smluvní strany si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne 14.1.2026 ______________________________ za Muzeum hl. m. Prahy RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | V Praze dne ______________________________ za Kantora s.r.o. Volodymyr Kushnir, jednatel |
| --- | --- |