Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0246 – CAMP – Akustický podhled foyer ze dne 14.8.2017

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

AVETON s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Vítem Domkářem, jednatelem

sídlo: Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518

IČO: 02436647

DIČ: CZ02436647

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0246 ze dne 14.8.2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 17-0246 (dále jen „smlouva“) se uzavírá 
z důvodu nově zjištěné možnosti využít větších než původně zamýšlených ploch nad vykonzolovanou částí baru pro akusticky pohltivé obklady stěn a stropu. Jedná se o plochy 6,32 m² akusticky pohltivého podhledu a 9,06 m² pohltivého stěnového obkladu v dutině nad barem, které byly získány díky ve dřívější projektové fázi neproveditelné optimalizaci a koordinaci se zakázkou na truhlářské práce. Lineární korpus svítidla z AL profilu je doplněn z důvodu docílení estetického souladu s osvětlením ve zbytku Infocentra.

Čl. II

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 287.263,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícdvěstěšedesáttři korun českých),

Z toho cena víceprací:

- 65.543,- Kč bez DPH (slovy: šedesátpěttisícpětsetčtyřicettři korun českých).“

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II  odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po každé jednotlivé etapě, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“

- Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III  odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracované dílo ve dvou etapách, a to:

- 1. etapu v hodnotě  221.720,- Kč bez DPH 			do 11.9.2017,

- 2. etapu – vícepráce  v hodnotě 65.543,- Kč bez DPH 		do 15.9.2017.“

Čl. III

1. 	Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne: 8.9.2017						V Praze dne: 8.9.2017

za objednatele:							za zhotovitele:

.................................................					.......................................................

Mgr. Martin Červený						Ing. arch. Vít Domkář

zástupce ředitele						jednatel