č. j. objednatele: 2VZ4516/2017 - 1

č. smlouvy   zhotovitele: 132/2017

# Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta VPC 6 v k. ú. Křížov pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I.Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha

Pobočka Benešov

zastoupený:               	                                        Ing. Ondřejem  Tůmou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Onřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška, odborný rada

Tel.:	+420 606781084, +420 725100926

E-mail:	o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený:                                                   Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

tel./fax:                                                          317 722 811/317 725 691

e-mail:                                                           besbn@besbn.cz

ID DS:	   x8bztrr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Roman Tichovský-výrobně technický		            	    náměstek

tel./fax:                                                                 317 722 811/317 725 691

e-mail:	           besbn@besbn.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	           437 92 553

DIČ:	           CZ43792553

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 7496.

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- článek  V. Doba plnění se mění takto:

- Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2017.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 21. 8. 2017

- Termín dokončení stavebních prací: 22.11.2017

- Termín předání a převzetí díla: 22.11.2017

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Benešově dne:  ……………..                                           V Benešově dne………………..

……………………………………….                          …………………………………….

Ing. Ondřej  Tůma                                                    Ing. Milan  Chotaš

vedoucí Pobočky Benešov                                        Jednatel B E S s.r.o.