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SMLOUVA NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍHO DÍLA
„Rekonstrukce areálové kanalizace na parc. č. 3183/3; 3183/4 k. ú. Břevnov“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Heyrovského náměstí 1888/2, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00
IČO (DIČ):	61389013 (CZ61389013)
jehož zastupuje:	RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., ředitel
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

A1 Komplet s.r.o.
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 15108
se sídlem:	Na Dlouhém lánu 36/16, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00
IČO (DIČ):	48036382 (CZ48036382)
jíž zastupuje:	Ing. Libor Sojka, jednatel
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto
smlouvu na zhotovení stavebního díla
„Rekonstrukce areálové kanalizace na parc. č. 3183/3; 3183/4 k. ú. Břevnov“
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dále jen jako „Smlouva“

Úvodní ustanovení
Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran, a to při provedení stavebního díla spočívajícího v opravě části stávající areálové splaškové kanalizace Objednatele Zhotovitelem, a to řádně a včas.
Rozsah a obsah práv a povinností Smluvních stran se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na úpravu stavby nebo její části.
Zhotovitel prohlašuje, že
a) je držitelem platného oprávnění k podnikání odpovídající alespoň předmětu plnění vymezenému Smlouvou;
b) není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí upravujícího provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „mezinárodní sankce“);
c) nevyužije k provádění předmětu Smlouvy poddodavatele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce;
d) neposkytne prováděním předmětu Smlouvy činnost, na kterou se vztahují mezinárodní sankce;
e) nepoužije ani nedodá při provádění předmětu Smlouvy komoditu ani materiál, na které se vztahují mezinárodní sankce;
f) není ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; ani
g) není ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo a jeho provedení
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební dílo (dále jen jako „Dílo“) a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou cenu.
Dílem se rozumí provedení opravy části úseku stávající areálové splaškové kanalizace jakožto stavebního díla s názvem „Rekonstrukce areálové kanalizace na parc. č. 3183/3; 3183/4 k. ú. Břevnov“, a to dle dokumentace pro provedení stavby z 08/2025 a soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných architektonickou a projekční kanceláří CREATIVE ATELIER s.r.o. se sídlem Petrské náměstí 1186/1, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 24306908 (odpovědná osoba Ing. Jiras Jakub, ČKAIT 0013522).
Předmětem Díla jsou stavební opravy části stávající areálové splaškové kanalizace ve východním předpolí objektu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. s č. p. 1888, v k. ú. Břevnov, ul. Heyrovského náměstí 2, Praze 6. Věcně se jedná o
h) výměnu stávajícího potrubí výkopem (cca 30 m, hl. max. 3,78 m) a pokládku nového potrubí rovněž KT DN 200 kameninového, napojení na stávající šachtu, odpojení nefunkční odbočky, zaslepení a zaplnění betonovou směsí pro účely prevence budoucího propadu;
i) přeskládaní kamenné dlažby (132,5 m2) dotčeného chodníčku a doplnění úseku pod schodištěm, zachování stožárů před objektem, demontáž dlažby okapního chodníčku a provedení nové (30 m2) betonové 500/500 v přírodním odstínu, zpevněné plochy dle původního provedení s použitím demontované dlažby; a
j) ohumusování dotčeného terénu, mírné navýšení o cca 250 mm, novou výsadbu na záhonu (cca 117 m2): jalovec prostřední, borovice kleč, kalina Davidova Angustifolia, tavolník popelavý Grefsheim, kapraď rezavá, bohyška Elegans, bika lesní, kapradina štetinonosná Congestum
Na provádění Díla jsou stanoveny následující specifické podmínky a požadavky:
k) stavební práce, dodávky a služby budou prováděny s ohledem na současné užívání stavbou nedotčených prostor objektu a okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí (hlučné práce nebudou prováděny před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večer);
l) přijetí technologických opatření k zabránění poškození stávajících okolních ploch a objektů při výstavbě;
m) realizace kácení v období do 31. 3., tj. v období vegetačního klidu a mimo hnízdní období ptáků; bude-li realizováno v průběhu měsíce března, je součástí plnění i zajištění odborné prohlídky dřevin zoologem k vyloučení zahnízdění (o výsledku bude vyhotoven písemný záznam a předán Objednateli);
n) úklidové práce budou prováděny Zhotovitele, jak v průběhu výstavby, tak provedeny i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených;
o) veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací;
p) Zhotovitel je povinen provést ekologickou likvidaci stavebního a demoličního odpadu a Objednateli o tom doložit příslušné doklady; a
q) Zhotovitel odpovídá za zabezpečení stavby proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do a na staveniště a s tím související následky.
Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
Místem plnění jsou pozemky Objednatele na adrese Heyrovského náměstí 1888/2, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00, parc. č. 3183/3 a 3183/4 zapsané na LV číslo 372 v katastrálním území Břevnov [729582].
Dílo bude prováděno Zhotovitelem následovně:
r) zahájení plnění Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění;
s) předání staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění;
t) zahájení realizace Díla ihned po předání staveniště a splnění případných podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy pro zahájení provádění stavebních prací (kupř. rozhodnutí o povolení záboru); a
u) dokončení nejpozději do 3 měsíců od zahájení realizace Díla.
Pokuta za prodlení s dokončením Díla činí 1 000,00 Kč za každý den prodlení.
Lhůty, resp. doby plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
v) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
w) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
Prodloužení lhůty, resp. doby plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.
Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, právními předpisy, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran.
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
Zhotovitel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby při provádění Díla
x) byla minimalizována uhlíková stopa;
y) byly zachovány důstojné pracovní podmínky;
z) byly podpořeny osoby znevýhodněné na pracovním trhu;
aa) nebyla využita dětská práce;
ab) byly zachovány férové podmínky v dodavatelském řetězci; a
ac) bylo využito potenciálně vhodných inovací.
Písemné dokumenty, které jsou podle této Smlouvy potřeba vyhotovit, budou s ohledem na preferenci ochrany životního prostředí vyhotoveny elektronicky nebo, stanoví-li to Objednatel v listinné podobě, a to na papíře, který byl vyroben v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření (např. certifikační systém FSC).
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým případným poddodavatelům.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které jim tím vznikly.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky ekologickými a na likvidaci odpadů.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 1 mil. Kč. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednatelům či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti alespoň ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
Smluvní strany pověřily zajištěním provádění předmětu Smlouvy (řídicí odpovědné osoby) tyto osoby
ad) za Objednatele
xxx
ae) za Zhotovitele
xxx
Změnu pověřené osoby jsou si Smluvní strany povinny písemně oznámit s dostatečným předstihem.
Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů změnu skutečného majitele Zhotovitele, nastane-li po dobu plnění předmětu Smlouvy. Pokuta za nesplnění této povinnosti činí 2 000,00 Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů jakékoliv využití poddodavatelů pro plnění předmětu Smlouvy. Jedná se zejména o záměr zapojit poddodavatele do plnění předmětu Smlouvy nebo do té doby neidentifikovaného poddodavatele. Pokuta za nesplnění této povinnosti činí 2 000,00 Kč za každý den prodlení.
Cena Díla a platební podmínky
Cena za zhotovení Díla činí 1 611 171,00 Kč.
Cenou za zhotovení Díla se rozumí základní cena Díla v Kč bez DPH a její podrobné členění je uvedeno ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této Smlouvy.
Při úhradě Ceny díla se použije pro daň z přidané hodnoty (DPH) režim přenesení daňové povinnosti, kdy je tuto daň povinni vypočítat a přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Objednatel.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Objednatel není povinen provést úhradu konečné faktury v případě, že Dílo bude dokončeno s vadami či nedodělky, pro které nelze Dílo řádně užívat. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn uhradit konečnou fakturu až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný zástupci Smluvních stran.
Objednatel obdrží vždy originál faktury. Fakturu lze doručit i elektronicky e-mailem (fakturace@umch.cz) nebo datovou schránkou (2minqg2).
Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je Objednatel fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli. Číslo účtu uvedené na faktuře musí být u tuzemského Zhotovitele zveřejněno správcem daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
Jakost Díla a záruka
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě a technickým normám.
Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách konaných nejméně 1x týdně a při předání a převzetí Díla.
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání, a které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla, je ji Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli. Jakmile Objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne Zhotovitel s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.
Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na takové odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá.
V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.
Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohu Smlouvy tvoří soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný Zhotovitelem.


V Praze

za Objednatele:	za Zhotovitele:
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