Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10018.

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín 2, 280 02

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, ředitelem nemocnice

Bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o.

Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 90993

Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00  Brno

Doručovací adresa:  Žitenická 10, 286 01 Čáslav

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento 1.dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Objekt sociálního zařízení -  rekreační středisko Poříčko“, kterým se mění čl. II. Cena tak, že jeho úplné změní je následující:

„

II.  Cena

- Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

- Celková cena dle SOD činí:

1,131.448,-- Kč bez DPH, 		tj. 1,369.052,10 Kč vč. 21% DPH.

Celková cena 1.dodatku dle přiložených změnových listů č. 1 – 5 činí:

72.962,-- Kč bez DPH,		tj.      88.284,90 Kč vč. 21 % DPH.

Konečná cena díla činí:

1,204.410,-- Kč bez DPH,		tj. 1,457.337,-- Kč vč. 21 % DPH.

- Konečná cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.

- V konečné ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.  „

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze den 1.6.2016 zůstávají v platnosti.

- Tento 1.dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento

- 1.dodatek smlouvy bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

- Nedílnou součástí tohoto 1.dodatku smlouvy je příloha:

- Změnové listy č. 1 – 5 vč. rekapitulace ceny díla

| V Kolíně, dne ……………………… objednatel: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA | V Brně dne …………..2016 ZHOTOVITEL: ___________________________________ Realitní a stavební společnost s r.o. Jaroslav Vaňátko, jednatel |
| --- | --- |