DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ“

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
|  | Holečkova 193/10 |  |
|  | Povel, 779 00 Olomouc |  |
|  | IČ: 70631000 | DIČ: CZ70631000 |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| Mgr. Martin Vosyka, ředitel |  |  |
| tel.: |  |  |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| Josef Odstrčil |  |  |
| tel.: |  |  |
| - technický dozor stavebníka: bude stanoven později (občasný TDS): |  |  |
| Jaroslav Kučera |  |  |
| tel.: |  |  |
| Bankovní spojení: |  |  |
| číslo výdajového účtu: |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Pavel Hönig - majitel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wolkerova 343 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 784 01 Červenka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  | 15394166 |  |  | DIČ: |  | CZ621028065 |
|  | Zapsán v živnostenském rejstříku 33792/2015/Šm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavel Hönig - majitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Martin Hönig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Martin Hönig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Josef Kovář |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo. ze dne 1.6.2017 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění.

# Znění dodatku

- Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

- Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

| - předání převzetí staveniště a zahájení prací: | 1. 7. 2017 |
| --- | --- |
| - dokončení díla, odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | do 20. 8. 2017 |

se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

| - předání převzetí staveniště a zahájení prací: | 1. 7. 2017 |
| --- | --- |
| - dokončení díla, odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | do 29. 8. 2017 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: 19.8.2017 | V Olomouci, dne: 19.8.2017 |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Martin Vosyka ředitel Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace | ............................................. Pavel Hönig majitel |