Dodatek č. 2

k Příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 30.7.2025

(dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

- Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

se sídlem:  	Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: 	Mgr. Bohumilem Vaňkem, ředitelem

IČO: 	00601985

DIČ: 	                není plátce DPH

bankovní spojení:       Komerční banka,a.s.

číslo účtu:  	      12334761 /0100

datová schránka: 	      d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Bohumil Vaněk, tel: 606 850 155, 595 694 547

(dále jen „příkazce“)

- Flagro, a.s.

se sídlem: 		Špálova 80/9, Ostrava – Přívoz

zastoupena:	Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

IČO: 		28644344

DIČ: 		CZ 28644344

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

číslo účtu: 	284541502/0300

datová schránka: 	xv8wrwf

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4387

(dále jen „příkazník“)

II.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2025 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení – 1. etapa“ a dne 29.9.2025 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále celé jen „Smlouva“).

- Vzhledem ke skutečnosti, že se doba plnění TDS a koo. BOZP významně prodloužila oproti původně předpokládané a smluvně sjednané době plnění, dohodl příkazce s příkazníkem fakturaci po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby.

III.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text v čl. VI odst. 4 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon TDS a koo. BOZP pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“

„Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.“.

IV.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 1. 10. 2025	V Ostravě dne 1. 10. 2025

za příkazce 	za příkazníka

ředitel 	jednatel

2

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon TDS a koo. BOZP pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“