ev.č. objednatele:  B 0015/24
           
 


Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 16.2.2025 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ:
70890021  /   CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:
Golík VH, s.r.o.
sídlo:
č.p. 162, 664 01 Babice nad Svitavou 
IČO  /  DIČ:
02247267  /  CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 80711
název akce:  „VD Olešná, převedení extrémních povodní, DPZ“, stavba č. 4414
V souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

Na straně zhotovotele se mění identifikační údaje:
Statutární zástupce:
Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:
xxx, investiční ředitelka


xxx, vedoucí investičního odboru


xxx, investiční referent

čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se mění a nově zní takto:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby vodního díla dle čl. 2.1. písm. a) – k)
	do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	Čistopis projektové dokumentace pro povolení stavby vodního díla se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. l) – v) 
	do 21.6.2026

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání dle čl. 2.1. písm. p) a podklady dle čl. 2.2.
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne






V Babicích dne 
za objednatele
13.2.2026




za zhotovitele  16.2.2026

xxx
xxx

Mgr. Petr Birklen
xxx

generální ředitel
jednatel

VD Baška – převedení extrémních povodní, DPS

Strana 2 (celkem 1)

