DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Jednoduché pozemkové úpravy Nové Syrovice č. 35-2024-520204 ze dne 29. 4. 2024 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zuzanou Jičínskou, referentkou  Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 167 652

E-mail: 	zuzana.jicinska@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Horageo s. r. o., reprezentant sdružení

Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 14. 3. 2024

Účastníci Smlouvy o sdružení:

1. Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315,  678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

2. Geocart CZ spol. s r. o.  (člen sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2989.

Zastoupený: 					Ing. Janem Raškou – jednatelem Horageo s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem Horageo s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx		        				 Vedoucí týmu:					Ing. Jan Raška - jednatel

Zástupce vedoucího týmu:    		            xxxxx

Kontaktní údaje:     										   tel.:						xxxxx

E-mail:                                                             xxxxx				   		       ID datové schránky:    			            69jg7xi

Bankovní spojení:                                          Fio banka, a. s

Číslo účtu:                                                        2701202958/2010

DIČ:						CZ05949416

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  dílčích částí.

- Dodatkem č. 2 se mění počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a) a obou částí 6.3.1 i) b):

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | - Dílčí část Hlavního celku | - MJ | - Původní počet MJ | - Navýšení počtu MJ | - Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | - Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.3. | - Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| - 6.3.1 i) a) | - Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | - ha | - 4 | - 16 | - 1 500,00 | - 18 000,00 |

- Hodnota změn činí 18 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,39 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 24 | 21 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 8 | 1 000,00 | 32 000,00 |

Hodnota změn činí 35 000,00  Kč bez DPH, (tj. 2,69 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 17 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek odpovídá skutečnosti. Je stanovená dle zpracovaného, požadovaného a schváleného rozsahu dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Plán společných zařízení byl vytvořen podle požadavků členů sboru zástupců a na posledním jednání dne 6. 1. 2026 byl tímto sborem zástupců odsouhlasen. PSZ bylo dále upraveno dle připomínek regionální dokumentační komise ze dne 15. 1. 2026.

- Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo u dílčí části 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b) a DČ 6.3.1i) b) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 431 650,00 | 522 296,50 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 712 200,00 | 861 762,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 110 500,00 | 133 705,00 |
| Celková cena | 1 254 350,00 | 1 517 763,50 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                Horageo s. r. o.                                    Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava                                                                Místo: Blansko

Datum:   16. 2. 2026                                                      Datum:    12. 2. 2026

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Jan Raška

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 		Horageo s. r. o.

Za správnost:

_____________________

Ing. Marcela Svobodová

vedoucí Pobočky Třebíč