S M L O U V A   O   D Í L O

#### Smluvní strany

1)	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: 		Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 			48035599

DIČ: 			CZ48035599

zastoupená: 		Petrem Myslivcem, ředitelem oblasti Plzeň (zplnomocněn)

Ondřejem Haltufem, vedoucím odd. přípravy oblasti Plzeň

(zplnomocněn)

bankovní spojení: 	xxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

2)	Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: 		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

zřízena zákonem 	č. 314/1991 Sb.

zastoupená: 		Ing. Petrem Benešem, kvestorem

bankovní spojení: 	xxxxxxxx

číslo účtu.: 		xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla spočívající v odtěžení zeminy deponované na pozemku parc.č. 8456/1, k.ú. Plzeň v kubatuře 10.357 m3 (objem ulehlé zeminy), a její přesunutí s uložením na pozemek ZČU parc. č. 8424/11 v k.ú. Plzeň, dále specifikovaného v této smlouvě a v příloze č. 1 k této smlouvě, na náklady a nebezpečí zhotovitele, ve sjednaném čase, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla sjednanou cenu díla.

Předmětem veřejné zakázky bude postupné odtěžení zeminy deponované v kubatuře 10.357 m3 (objem ulehlé zeminy) na pozemku parc.č. 8456/1, k.ú. Plzeň a její převezení na pozemek ZČU parc.č. 8424/11, k.ú. Plzeň, a zde bude bez hutnění po vrstvách ukládána a rozhrnována - způsobem ukládání bude položen základ pro budoucí tvarování terénu. Jako trasa převozu se předpokládá využít bývalý objezd severně a západně kolem objektu NTIS, dále severně podél aleje Kaplířova (pozemky č. 8455/1, 10477/2, 8454/83, 8454/51, 8454/82, 8454/81, 8454/80, 8454/79, 8454/78, 8454/77, 10471/1, 10476/1, vše v k.ú. Plzeň)  s najetím na asfaltovou komunikaci v místě odbočky do areálu ZČU, vjezd na pozemek ZČU z ul. Kaplířova, cca 20 m před jejím zaústěním do ulice U Letiště - zde bude položena provizorní komunikace ze silničních panelů jako přejezd STL plynovodu a zemních kabelů. Silniční panely jsou uskladněny v prostoru budoucího přejezdu. Ochranu proti poškození si provede zhotovitel i v místech přejezdů obrubníků a chodníků. Převoz bude prováděn pouze za sucha, aby se zabránilo znečištění komunikace a rozjezdění nezpevněných povrchů.

Na pozemku ZČU parc.č. 8424/11, k.ú. Plzeň, bude zemina postupně uložena do několika nových zemníků a místo, množství a způsob ukládání po vrstvách budou řídit  prof. ak. soch. xxxxxxxx a MgA. xxxxxxxx z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Zhotovitel je povinen provést dílo dle pokynů osob uvedených v předchozí větě.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele, a to v kvalitě a v rozsahu tak, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše popsané dílo v souladu s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a za dodržení podmínek dále uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Pro odstranění pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další v této smlouvě výslovně neuvedené činnosti, bude-li jejich provedení nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení taktových činností nemá vliv na cenu za dílo uvedenou v této smlouvě.

II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje část díla popsanou v čl. I odst. a) této smlouvy a v příloze č. 1 zahájit dnem účinnosti  smlouvy a provést nejpozději do 6ti týdnů.

- Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být překročen v případě výskytu mimořádných povětrnostních podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla. V tomto případě se provedení dosud neprovedených částí díla posouvají o tolik dní, o kolik dní bude trvat překážka uvedená v předchozí větě. O skutečnosti uvedené v tomto odstavci  musí být nejpozději následující dne od jejího vzniku a ukončení pořízen zápis, jinak pro účely této Smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí žádného z termínů nedochází. Ke změně termínů může dojít jen postupem dle tohoto odstavce. Běžné vlivy proměnlivosti počasí nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle pokynů objednatele, dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této Smlouvy.

- Smluvní strany navzájem jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tuto součinnost umožnit.

IV.

Převzetí a předání díla

- V případě řádně provedené části díla jsou smluvní strany povinny sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, který bude datován a podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla dle čl. I odst. a) zejména tyto doklady:	
  a) předávací protokol díla,	
  b)další doklady pro potřeby Objednatele - protokol o zaškolení pracovníků/zástupců objednatele řídících ukládání v oblasti BOZP

- V případě zjištění vad díla, je objednatel povinen tyto vady písemně vytknout v předávacím protokolu. Smluvní strany si v předávacím protokolu dohodnou termín pro odstranění vad. V případě, že objednatel nevytkne vady v době předání, dílo se považuje za řádně a včas předané bez vad a nedodělků.

- Osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je xxxxxxxx

- Osobou oprávněnou k předání díla za zhotovitele je xxxxxxxx.

- Místem převzetí díla je pozemek parc.č. 8424/11 v k.ú. Plzeň, v areálu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní ul., 306 14 Plzeň, Česká republika.

V.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění objednatel.

- Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

VI.

Cena za dílo a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu bez DPH ve výši 641.616,15 Kč (slovy: šestsetčtyřicetjednatisícšestsetšestnáctkorunpatnácthaléřů), sazba daně činí 21 %, cena celkem včetně DPH činí 776.355,54 Kč (slovy: sedmsetsedmdesátšesttisíctřistapadesátpětkorunpadesátčtyřihaléřů).

- Smluvní cena je splatná v dílčích měsíčních platbách na základě protokolu o skutečném plnění částí Dodávky za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí platby budou proplaceny na základě faktur vystavených zhotovitelem a protokolů podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Dílčími platbami se rozumí:

- až 80% z celkové ceny díla může být  zaplaceno na základě faktur vystavených měsíčně zhotovitelem.

- zbylá část z celkové ceny díla bude zaplacena po řádném provedení díla a protokolárním stvrzení od objednatele.

- Cena dle předchozího odstavce obsahuje veškeré náklady pro realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících (např.  náklady na dopravu a provedení všech opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních objektů a vedení v trase převozu, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

- Cena za dílo je pevná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena za dílo je překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na cenu díla. Objednatel jiné překročení ceny díla nepřipouští.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli bude proplacen daňový doklad – faktura vystavený po řádném dokončení a předání díla dle čl. VI. odst. 1. V  případě zjištění vad či nedodělků při předání díla, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu až po odstranění poslední vady a nedodělku dle čl. IV odst. 3.

- Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednatele.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

VII.

Odpovědnost za vady díla

- Dílo má vady, pokud není provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími přílohami.

- Objednatel je povinen uplatnit vady u zhotovitele, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s uvedením vytýkaných vad. Lhůta k odstranění vady se stanovuje na 15 kalendářních dní od doručení oznámení o výskytu vady zhotoviteli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vytknuté vady na svůj náklad.

- Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude plně způsobilé k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel dává záruku za jakost díla. Záruční doba je stanovena na délku 12 měsíců od ukončení díla. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla dle čl. I bodu 1 písm. a). Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním této vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.

- Záruka se nevztahuje na násilné poškození díla nebo jejich dílčích částí.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran a nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v zákoně.

- Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

- na straně objednatele nezaplacení ceny díla nebo části podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

- na straně zhotovitele, jestliže dílo (nebo jeho část), nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu,

- na straně zhotovitele, jestliže dílo (nebo část) nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající,

- na straně zhotovitele, jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. VII. této smlouvy.

- Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně.

- V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě.

- V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem pro podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou).

IX.

Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle Smlouvy, a to v minimální výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy. Doklad o uzavřeném pojištění předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem této smlouvy

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.

- Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel  povinnost uvedenou v ust. čl. IX. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to i opakovaně.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada škody přesahuje smluvní pokutu.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětná smlouva nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění, dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které zajistí objednatel..

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Popis díla.

V ..................dne ..........................			V Plzni dne ............................

Zhotovitel:						Objednatel:

.......................................................			..........................................................

Petr Myslivec						Ing. Petr Beneš

ředitel oblasti Plzeň					kvestor

(zplnomocněn)					Západočeská univerzita v Plzni

.......................................................

Ondřej Haltuf

vedoucím odd. přípravy oblasti Plzeň

(zplnomocněn)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

## Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Popis díla a Situace - vrstevnicový plám:

Akce:	Převoz zeminy od NTIS na pozemek ZČU č. 8424/11 k.ú. Plzeň

Místo:	pozemek parc.č. 8424/11 v k.ú. Plzeň, areál ZČU Borská pole

Na pozemku parc.č. 8456/1, k.ú. Plzeň, je ve dvou zemnících deponována zemina - zaměřená kubatura zemníků je 10.357 m3. Zemníky byly založeny v roce 2014.

Zemina bude postupně odtěžena a převezena na pozemek ZČU parc.č. 8424/11, k.ú. Plzeň. Zde bude bez hutnění po vrstvách ukládána a rozhrnována tak, že způsobem ukládání bude položen základ pro budoucí tvarování terénu. Zemina bude postupně uložena do několika nových zemníků a tyto vytvoří základ pro budoucí tvarování terénu - viz. Situace - vrstevnicový plán..

Místo založení zemníků a množství zeminy v zemnících budou řídit zaměstnanci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara prof. ak. soch. Jiří Beránek (tel.: 721 511 749) a MgA. Benedikt Tolar (tel.: 604 806 915).

Trasa převozu - předpokládá se využít bývalý objezd severně a západně kolem objektu NTIS (pozemky č. 8455/1, 10477/2, 8454/83, 8454/51, 8454/82, 8454/81, 8454/80, 8454/79, 8454/78, 8454/77, 10471/1, 10476/1, vše v k.ú. Plzeň)  , dále severně podél aleje Kaplířova s najetím na asfaltovou komunikaci v místě odbočky do areálu ZČU, vjezd na pozemek ZČU z ul. Kaplířova, cca 20 m před jejím zaústěním do ulice U Letiště - zde bude položena provizorní komunikace ze silničních panelů jako přejezd STL plynovodu a zemních kabelů. Silniční panely jsou uskladněny v prostoru přejezdu. Ochranu proti poškození si provede zhotovitel i v místech přejezdů obrubníků a chodníků. Převoz bude prováděn pouze za sucha, aby se zabránilo znečištění komunikace a rozjezdění nezpevněných povrchů.

Vlastní převoz zeminy bude prováděn pouze za sucha, aby se zabránilo znečištění komunikace a rozjezdění nezpevněných povrchů.