JJJ Povodí Ohře

Naše zn.:	POH/04732/2026

ALVA Strakonice, spol. s r.o.

Čestice

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:	Čestice 101

E-mail:

387 19 Čestice Datum:	23.01.2026

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:	218699/1/2026

Požadovaný termín dodání:	29.05.2026

Předpokládaná cena Kč bez DPH:	165 692,00

DlHM inv. č.:	93978

Žádáme o vystavení daňového dokladu (faktury), lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Dále žádáme o potvrzení a vrácení kopie objednávky.

Objednáváme u Vás provedení díla: 2. etapa - náhrada stávajícího systému průběhového měření elektřiny za systém LANDIS

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší cenové nabídky č. 25.190ST_POH_Chomutov_Výměna elektroměrů_2. etapa ze dne 26.11.2025 postupně, dle seznamu jednotlivých lokalit.

1. lokalita: MVE Kadaň

Kontaktní osoba za POh:, tel.

Termín realizace: 3 - 5/2026 (nejpozději do 29.5.2026 )

Po ukončení montáže na této lokalitě bude ze strany zhotovitele informován zástupce firmy DK - ELVIS, který bude následně ve spolupráci s odborem INF (Povodí Ohře, státní podnik) zajišťovat oživení a nastavení elektroměrů do nového systému CONVERGE.

Záruka na provedené práce: 24 měsíců

Záruka na elektroměry LANDIS včetně příslušenství: dle podmínek dodavatele elektroměrů DK - ELVIS.

Fakturace za provedené práce bude probíhat dle skutečnosti po ukončení prací na uvedené lokalitě. Práce budou ukončeny potvrzením předávacího protokolu.

Fakturujte prosím na adresu: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mail adresu: faktury-zcv@poh.cz

Předložená cenová nabídka ze dne 26.11.2025 je nedílnou součástí této objednávky.

ředitel závodu Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219	tel+420 474 636 111	e-mailpoh@poh.cz	IČO 70889988

Chomutov 430 03	ID datové schránky 7ptt8gm	webwww.poh.cz	DIČ CZ70889988

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č 13052