Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatel:

č. smlouvy objednatele: 456/2017

Název díla:

„VD Jirkov - vybudování opěrné zdi podél komunikace na korunu hráze“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Ing. Alexandr Kačora

Pod Nouzovem 970/7, Praha 9 Kbely 197 00

IČO:	86974289

DIČ:

zastoupený:	Ing. Alexandr Kačora

dodavatele zastupuje:	Ing. Alexandr Kačora

mobil:	
e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavate je držitelem ŽL vydaného 23.7.2008 Městkou částí Praha 19 (Úřad městské části, odbor živnostenský, Semilská 43/1 197 04 Praha 9 pod e. č. (ID RZP) 3098545

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 4.5.2017.

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV. Termín plnění takto:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:					12.05.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.07.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017

Nové  znění:

Zahájení díla:					12.05.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.08.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.09.2017

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

V Chomutově dne …………..				V Praze dne…………………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

…………………………………..			…………………………………

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Alexandr Kačora

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel						dodavatel