S M L O U V A O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: SMLP-2026-023-000001

Číslo smlouvy objednatele: 66/2026

Název díla: „Zpracování vybraných kapitol Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe (období 2027 - 2033)“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo: zastoupený: zástupce ve věcech technických:

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.

Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Právní forma:

(dále jen „zhotovitel“)

00020711

CZ00020711

veřejná výzkumná instituce

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla „Zpracování vybraných kapitol Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2027 - 2033“. Jedná se o zpracování následujících kapitol:

| Číslo kapitoly | Název kapitoly |
| --- | --- |
| Kapitola II.1.1.1.2. | Plošné a difuzní zdroje znečištění SW (celá kapitola) |
| z kapitoly II.1.2.1 | Bodové zdroje znečištění SW pouze vypracování podkapitoly - týkající se Starých kontaminovaných míst a skládek |
| Tabulka II.1.2.f | Seznam významných zátěží pro SW podle databáze SEKM s uvedením problematických látek včetně vrstvy |
| Kapitola II.1.2.2. | Plošné zdroje znečištění SW (celá kapitola) |
| Kapitola II.2. | Podzemní vody (celá kapitola) |
| Kapitola III.1.2. | Monitoring podzemních vod (celá kapitola) |
| Kapitola III.1.3.1. | Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu (pouze text) |
| Kapitola III.1.3.2. | Citlivé a zranitelné oblasti (pouze text) |
| Tabulka III.3.b | Dopad vlivů na stav útvarů podzemních vod |
| Kapitola III.4. | Odhad stavu k roku 2027 (celá kapitola) SW + GW + chráněná území |
| Kapitola III.5. | Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení (celá kapitola) SW + GW + chráněná území |
| Kapitola IV.1.1.2. | Podzemní vody (celá kapitola) |
| Kapitola IV.1.1.3. | Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (celá kapitola) |
| Kapitola IV.2. | Návrh zvláštních a méně přísných cílů (celá kapitola) |

- Všechny kapitoly budou zpracovány včetně příslušných částí datového modelu, vrstev shapefile, tabulek a map dle schválené Makety Plánu dílčího povodí pro 4. plánovací období 2027–2033 (MZe, duben 2024), přičemž do zpracování budou zahrnuty také přeshraniční vodní útvary s dostupným hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Při zpracování vybraných kapitol Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2027–2033 budou respektovány požadavky a předpisy této Makety i související legislativa, zejména zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhláška č. 50/2023 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. II. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Místem plnění je podnikové ředitelství Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově.

- Výstupem budou kapitoly strukturované a zpracované dle formátů a předpisů požadovaných aktuální Maketou plánu dílčího povodí (MZe, duben 2024) a Datového modelu, který je nedílnou součástí Makety. Součástí výstupů budou i ostrá (zdrojová) data v samostatné složce.

- Výstupy budou předány jak v tištěné (2 vyhotovení) tak i v elektronické formě v českém jazyce. V elektronické formě budou výstupy předány v následujících formátech:

- textové výstupy v rozsahu tištěné podoby (Word, Adobe Acrobat),

- tabulkové výstupy v rozsahu tištěné podoby (Excel, Adobe Acrobat),

- grafická část - projekty GIS - shapefile, výkres - DWG, rastr: PNG, JPEG, TIFF

- datová část - bude vypracována dle požadavků aktuální Makety PDP a požadavků datového modelu.

- Úspěšné provedení kontroly je podmínkou podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Dokladem o předání díla bude Protokol o předání a převzetí díla. Spolu s protokolem o předání a převzetí díla budou objednateli předány veškerá zdrojová a podkladová data, mapy, výpočty a další materiály použité při zpracování kapitol.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

- V průběhu plnění zakázky bude zhotovitel průběžně předávat dílčí zpracované podkapitoly z jednotlivých kapitol, které již dokončil.

- V průběhu plnění zakázky bude zhotovitel pravidelně svolávat a organizovat výrobní výbory (vstupní, průběžné a závěrečný). Zhotovitel z výrobních výborů zajistí zápisy a prezenční listiny.

- Vstupní výrobní výbor bude svolán neprodleně po uzavření smlouvy. Průběžné výrobní výbory budou svolávány dle potřeby nebo na základě požadavku objednatele či zpracovatele. Závěrečný výrobní výbor se bude konat nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro předání díla (tj. termín plnění).

- Na povinném vstupním výrobním výboru, který bude svolán neprodleně po účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, budou dohodnuty postupy plnění díla.

- Zhotovitel nejpozději 30 dnů před konáním závěrečného výrobního výboru předá jedno paré pracovní verze zpracovaných kapitol (v tištěné a v elektronické podobě) a to v rozpracovanosti min. 95% z celkového rozsahu předmětu plnění.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Termín provedení díla:

- Zahájení prací na předmětu plnění: 09.02. 2026

- Předání a převzetí díla: nejpozději do 31.07. 2026

- Dílčí termíny plnění jednotlivých kapitol jsou uvedeny v následující tabulce:

| Číslo kapitoly | Název kapitoly | Termín plnění |
| --- | --- | --- |
| Kapitola II.1.1.1.2. | Plošné a difuzní zdroje znečištění SW (celá kapitola) | 29.5.2026 |
| z kapitoly II.1.2.1 | Bodové zdroje znečištění SW pouze vypracování podkapitoly - týkající se Starých kontaminovaných míst a skládek | 29.5.2026 |
| Tabulka II.1.2.f | Seznam významných zátěží pro SW podle databáze SEKM s uvedením problematických látek včetně vrstvy | 29.5.2026 |
| Kapitola II.1.2.2. | Plošné zdroje znečištění SW (celá kapitola) | 29.5.2026 |
| Kapitola II.2. | Podzemní vody (celá kapitola) | 29.5.2026 |
| Kapitola III.1.2. | Monitoring podzemních vod (celá kapitola) | 29.5.2026 |
| Kapitola III.1.3.1. | Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu (pouze text) | 29.5.2026 |
| Kapitola III.1.3.2. | Citlivé a zranitelné oblasti (pouze text) | 29.5.2026 |
| Tabulka III.3.b | Dopad vlivů na stav útvarů podzemních vod | 29.5.2026 |
| Kapitola III.4. | Odhad stavu k roku 2027 (celá kapitola) SW + GW + chráněná území | 29.5.2026 |
| Kapitola III.5. | Odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků hodnocení (celá kapitola) SW + GW + chráněná území | 29.5.2026 |
| Kapitola IV.1.1.2. | Podzemní vody (celá kapitola) | 31.7.2026 |
| Kapitola IV.1.1.3. | Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (celá kapitola) | 31.7.2026 |
| Kapitola IV.2. | Návrh zvláštních a méně přísných cílů (celá kapitola) | 31.7.2026 |

- Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

- Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

- Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla.

Čl. IV. - CENA DÍLA

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

926 000,- Kč bez DPH

- Cena za dílo je stanovená jako pevná smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1, která obsahuje detailní rozpočet prací dle jednotlivých kapitol.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Jednorázová fakturace bude provedena po dokončení díla na základě schválení předané zakázky objednatelem a oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který bude potvrzen oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

- Daňové doklady budou vystaveny do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, které bude u fakturace dnem podpisu předávacího a přejímacího protokolu.

- Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti stanovené smlouvou. V případě požadavku objednatele dodavatel dodá originál faktury vč. rozpisu provedených prací opatřené originálním podpisem a razítkem na každém listu. Samostatně budou vystaveny faktury na případné vícepráce.

- Faktura bude obsahovat text: “číslo akce: „502885“.

- V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

- Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

- Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. VI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. odst. 7 může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Při nedodržení termínu plnění dle článku III. odst. 1 písm. b) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z celkové ceny díla dle článku IV. odst. 1.

- Zaplacením smluvních sankcí nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

- Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti jakémukoliv termínu provádění díla ujednanému v čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy.

Čl. VII. LICENČNÍ PODMÍNKY

- Vztahují – li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

Čl. IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla shodně s podmínkami této smlouvy. Záruční doba za smluvně provedené dílo je 72 měsíců od data předání a převzetí celého díla.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a platnými právními předpisy. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.

- Objednatel poskytne zhotoviteli podklady, které má k dispozici a které jsou potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

- Technické detaily výstupů a podrobnosti vzniklé v průběhu zpracování budou upřesněny minimálně na dvou výrobních výborech svolaných zhotovitelem, na které budou přizváni zástupci Povodí Ohře, státního podniku, v případě potřeby i další zhotovitelem přizvané právnické či fyzické osoby. Z výrobních výborů vyhotoví zhotovitel protokoly.

- Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

Čl. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz https://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance- program/d-1346/p1=1458) dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s Protikorupčním programem a Etickým kodexem zhotovitele a zavazuje se tento kodex na vlastní náklady a odpovědnost dodržovat při plnění této smlouvy. Etický kodex je uveřejněn na webových stránkách www.vuv.cz pod odkazem https://www.vuv.cz/pravni-nalezitosti/protikorupcni-program/ .

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Čl. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování naleznete na https://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459 .

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

- Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

| V Chomutově dne……………… Oprávněný zástupce objednatele | V Praze dne ……..………….. oprávněný zástupce zhotovitele |
| --- | --- |
| …………………………………… | ……………………………………. |
| Povodí Ohře, státní podnik | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. |