Příloha č. 1:  Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně jednotkových cen

„Vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění (po 10 letech od aplikace), včetně přípravy projektů chemické meliorace“

Předmět plnění:

- Odběry a analýzy půdních vzorků, odebraných z lokalit vápněných v roce 2006. Počet odběrových míst: 32, cca 96 vzorků půdy, průměrná cena vzorku 2.800,- Kč, časová náročnost cca 25 hodin na odběrové místo. Cena za hodinu 600,-  Kč. Celková cena: 748,800,-  Kč.

Termín: odběry do října 2016, analýzy do prosince 2016.

Pozn.: Plnění zahrnuje odběry vzorků humusu a minerální půdy z již analyzovaných lokalit v pětiletém a desetiletém intervalu od aplikace vápnění ze dvou kontrolních lokalit; příprava vzorků, chemické analýzy podle předepsaných metodik {pH(H2O), pH(KCl), celkové obsahy C, N, S, přístupný obsah P spektrometricky, přístupné obsahy prvků ve výluhu lučavkou královskou (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Al, Pb)}, zpracování výsledků a porovnání s předchozím obdobím.

- Odběry a analýzy vzorků asimilačních orgánů, odebraných z lokalit vápněných v roce 2006. Počet odběrových míst: 13, cca 26 vzorků, průměrná cena vzorku 1.700,-  Kč, časová náročnost cca 15 hodin na odběrové místo, cena za hodinu 600,- Kč. Celková cena: 161.200,-  Kč.

Termín: odběry jehličí do října 2016, analýzy do prosince 2016.

Pozn.: Plnění zahrnuje odběry vzorků jehličí z již analyzovaných lokalit v porostech v pětiletém a desetiletém intervalu od aplikace vápnění a ze dvou kontrolních ploch; příprava vzorků, chemické analýzy podle předepsaných metodik (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Al, F, Cl), zpracování výsledků a porovnání s předchozím obdobím.

- Odběry a analýzy půdních vzorků před aplikací vápence na plochách potenciálně vhodných pro chemickou melioraci. Počet odběrových míst: 10, cca 30 vzorků půdy, průměrná cena vzorku 2.800,- Kč, časová náročnost cca 25 hodin na odběrové místo, cena za hodinu 600,- Kč. Celková cena: 234.000,- Kč.

Termín: průběžně.

Pozn.: Plnění zahrnuje odběry vzorků humusu a minerální půdy z lokalit s příznaky žloutnutí smrkových porostů; příprava vzorků, chemické analýzy podle předepsaných metodik {pH(H2O), pH(KCl), celkové obsahy C, N, S, přístupný obsah P spektrometricky, přístupné obsahy prvků ve výluhu NH4Cl – (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Al, Na) a pseudototální obsahy prvků ve výluhu lučavkou královskou (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Al, Pb)}, zpracování výsledků.

- Odběry a analýzy vzorků asimilačních orgánů před aplikací vápence na plochách potenciálně vhodných pro chemickou melioraci. Počet odběrových míst: 5, cca 10 vzorků, průměrná cena vzorku 1.700,- Kč, časová náročnost cca 15 hodin, cena za hodinu 600,- Kč. Celková cena: 62.000,- Kč

Termín: průběžně.

Pozn.: Plnění zahrnuje odběry vzorků jehličí z lokalit s příznaky žloutnutí smrkových porostů; příprava vzorků, chemické analýzy podle předepsaných metodik (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Al, F, Cl), zpracování výsledků.

- Posouzení návrhů hnojení a vápnění lesních porostů pro držitele lesa.                 Časová náročnost cca 50 hodin, cena za hodinu 600,- Kč. Celková cena: 30.000,- Kč.

Termín: průběžně.

Pozn.: Plnění zahrnuje vypracování odborných posudků na základě výsledků analýz, získaných z činností uvedených pod body 3 a 4, včetně zpracování návrhů chemické meliorace pro problémové lokality, zpracování podkladů pro přípravu financování projektů vápnění a hnojení lesních porostů.

- Měření úrovně vstupu kyselých látek (depozic) a chemismu půdní vody ve východním Krušnohoří na lokalitě Moldava. Analýza cca 24 vzorků depozic a 24 vzorků půdní vody, průměrná cena vzorku 2.000,- Kč, časová náročnost cca 100 hodin, cena za hodinu 600,- Kč. Celková cena: 156.000,- Kč.

Termín: průběžně.

Pozn.: Identifikace lokality: lokalita „Moldava“, východní Krušnohoří, LS Litvínov – vápněno, souřadnice N50 42.875, E13 41.574. Plnění zahrnuje odběry vzorků depozice v desetidenním intervalu na volném prostranství a depozice pod porostem na ploše Moldava, odběry vzorků půdní vody pod humusovou vrstvou a půdní vody v hloubce 30 cm. Dále údržbu a pravidelnou výměnu odběrových zařízení, zamrazování vzorků, transport vzorků, analýzy slévaných měsíčních vzorků (pH, alkalita, vodivost, SO42-, NO3-, NH4+, Cl-, F-, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Zn a Cox), zpracování a hodnocení výsledků.