## VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

## Fáze zakázky

Z pohledu synchronizace prací na front endu a back endu budou práce probíhat ve čtyřech etapách:

- Analýza požadavků, návrh prototypu a UX výzkum.

- V další etapě budou nezávisle na sobě navrženy detailní wireframy, grafické návrhy front endu a jejich testování na jedné straně a implementace redakčního systému a funkční prototyp webu na druhé straně.

- V třetí etapě dojde k propojení front endu a back endu.

- Ve čtvrté etapě se provedou dokončovací práce na front endu, doladění a zbytek dodávky back endu zahrnující školení pro redaktory, testování, implementace zpětné vazby a spuštění do ostrého provozu.

Předmětem plnění je také zajištění servisní podpory po dobu neurčitou. Podmínky servisní podpory jsou detailně popsány v příloze č. 7 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy servisní podpora.

### Analýza, UX výzkum

- Definice cílových skupin:

  - správci (registrovaní uživatelé). Rozlišujeme tři úrovně administrace s následujícími právy:

    - superadministrátor:

      - dva úředníci Karlovarského kraje (v hlavní gesci bude mít správu kalendáře jeden referent + pro zastupitelnost také jeden náhradník),

      - plná práva + možnost vytvářet nové profily registrovaných uživatelů, tagy, typy akcí…;

    - schvalovatel:

      - zástupci infocenter, zástupci destinačních agentur, referenti úřadů,

      - právo publikovat příspěvky, schvalovat je a vytvářet nové;

    - pořadatel:

      - kulturní a příspěvkové organizace kraje, neziskové organizace, tvůrci z kraje, podnikatelé v kultuře,

      - právo vkládat akce, bez práva publikovat;

  - běžní uživatelé: široká veřejnost. Dodavatel v rámci přípravy UX výzkumu navrhne zadavateli podskupiny této cílové skupiny, svůj návrh s ním prodiskutuje a zapracuje zpětnou vazbu zadavatele. Přejeme si zahrnout přinejmenším následující podskupiny s odlišnými očekáváními a potřebami, nicméně uvítáme i případná rozšíření:

    - obyvatelé kraje,

    - návštěvníci kraje,

    - lidé se specifickým zájmem o kulturu,

    - rodiny s dětmi.

- Z kategorií reprezentující typické uživatele (správci, veřejnost) a z potřeb těchto kategorií bude dodavatel vycházet při navrhování uživatelského prostředí (např. správci: jednoduché rozhraní pro zadávání akcí, veřejnost: jednoduché a interaktivní rozhraní pro vyhledávání informací).

- Součástí analýzy bude zmapování možností propojení s dalšími kalendáři v kraji a nejčastěji používaných platforem pro nákup vstupenek. Zvláštní pozornost zpracovatel věnuje vstupenkovým systémům, v nichž jsou URL adresy pro nákup vstupenek dynamické. Závěry této analýzy se bude zadavatel řídit a přizpůsobí jim redakční systém.

- Parametry výzkumu:

  - 2 focus groups (správci, zadavatelé);

  - minimálně 2 skupinové diskuze s 5–8 účastníky (správci, zadavatelé) s cílem prodiskutovat očekávání, problémy a návrhy na zlepšení; diskuse je možné zrealizovat i on-line;

  - minimálně 8 hloubkových rozhovorů (úředníci, kulturní a příspěvkové organizace kraje, neziskové organizace, tvůrci a podnikatelé v kultuře, obyvatelé kraje, návštěvníci kraje, lidé se specifickým zájmem o kulturu, rodiny s dětmi) s cílem zjistit zkušenosti zástupců vybraných skupin s podobnými systémy a očekávání od nového webu;

- Výstup výzkumu (analýza dat): dodavatel

  - vyhodnotí data z rozhovorů,

  - pro každou cílovou skupinu detailně definuje klíčové problémy, potřeby a očekávání uživatelů,

  - navrhne uživatelské scénáře pro klíčové skupiny a jednotlivé podskupiny (viz výše: obyvatelé kraje, návštěvníci kraje, atd.),

  - vytvoří přehled doporučení pro návrh webu,

  - závěry této fáze představí zadavateli.

### Iterační vývoj webové aplikace na základě zpětné vazby od uživatelů

- Na základě diskuse nad závěry výzkumu vytvoří dodavatel prototyp publikace, nasadí jej k testování zástupci cílových skupin a podskupin (zástupci kraje/ORP/infocenter, pořadatelé, veřejnost), provede sběr zpětné vazby (, analytických dat a rozhovorů), zpětnou vazbu analyzuje a prioritizuje změny.

- Poté budou následovat iterativní úpravy a opakování testování, dokud nebude dosaženo optimálního výsledku.

## Webová aplikace: představa a požadavky

Úvodní upozornění: obsah této kapitoly nabízí pouze předběžnou představu, která se bude upravovat na základě předchozího UX výzkumu.

Cílem je vytvořit integrovaný kulturní kalendář pro veškeré aktéry kulturního dění v KK, tedy pro obce, veřejné kulturní instituce, soukromé právnické osoby (včetně neziskového sektoru) i fyzické osoby působící v kultuře. Zadavatelem a hlavním správcem kalendáře je Karlovarský kraj, který zajišťuje centralizovanou správu a garantuje provoz kalendáře. Sloužit jako propagační kulturní platforma má ovšem kalendář celému území kraje a potřebám návštěvníků webu (jednotlivých cílových skupin).

Cíle nově vytvořeného kalendáře jsou následující:

- Návštěvníci najdou veškeré informace o kulturním dění v kraji na jednom místě, bez nutnosti shánět informace jinde/jinak (na jiných webech, telefonicky, osobně…).

- Web má být všeobecně známou a používanou platformou. Stane se propagačním nástrojem pro celý kraj a přispěje k posilování a zlepšování značky Karlovarského kraje.

- Osloví všechny cílové skupiny uživatelů a bude pro ně uživatelsky přívětivý. Mezi cílové skupiny patří:

  - obyvatelé kraje (široká veřejnost: studenti, lidé v produktivním věku, senioři, rodiny s dětmi),

  - návštěvníci kraje (včetně návštěvníků lázní, zahraničních turistů i „procházející turisté“, kteří např. podnikají cyklodovolenou a v kraji stráví méně času),

  - organizátoři akcí

Máme zájem o jednoduché, interaktivní, funkční, intuitivní rozhraní s moderním, atraktivním responzivním designem, jehož funkčnost zaručí UX výzkum i testování prototypů s cílovými skupinami. V aplikaci nebude chybět chronologický kalendář, nicméně bude fungovat spíše jako doplnění interaktivního filtrování a vyhledávání akcí. Kalendář bude rovněž umožňovat zobrazení denního, týdenního nebo měsíčního přehledu.

## Front end

Tato část zahrnuje návrh a realizaci uživatelského rozhraní veřejně přístupných stránek webu. Požadovaný výstup zahrnuje:

- Detailní drátěné modely (wireframy) všech typů stránek a dílčích obsahových či interakčních prvků.

- Grafické návrhy všech typů stránek a dílčích obsahových či interakčních prvků vycházející z logotypu Karlovarského kraje

- Práce související s propojením front endu a back endu (přizpůsobení HTML šablon, stylů a klientských skriptů).

- Uživatelské testování wireframů, HTML prototypů a kompletní testovací verze již napojené na back end.

- Manuál (style guide) pro používání a případné rozšiřování vizuálních, interakčních a obsahových prvků webu.

### Struktura a menu webu

Struktura webu by měla být navržena tak, aby odpovídala očekáváním uživatelů a umožňovala snadnou navigaci. Hlavní důraz bude kladen na:

- Logickou hierarchii: jasné oddělení sekcí pro akce, místa, pořadatele a uživatelské profily.

- Navigaci: zahrnutí drobečkové navigace pro lepší orientaci.

- Testování: ověření intuitivnosti struktury prostřednictvím uživatelských testů.

Návrh struktury webu i jeho grafického zpracování bude tvořit součást dokumentace, kterou zájemce o zpracování zakázky předloží zadavateli k posouzení po zpracování analýzy

## Back end

Tato část zahrnuje výběr či vývoj redakčního systému a jeho implementaci. Požadovaný výstup zahrnuje:

- Funkční implementaci back endu a administračního rozhraní redakčního systému

- Funkční prototyp celého webu generující všechny veřejné stránky v čistém HTML bez jakéhokoli dalšího formátování (CSS).

- Práce související s propojením front endu a back endu (přizpůsobení HTML šablon, stylů a klientských skriptů).

- Školení pro redaktory a správce redakčního systému.

- Hostování a technická správa webu na serveru adekvátních parametrů.

### Redakční systém

- Redakční systém musí být intuitivní a umožňovat snadnou správu obsahu.

- Systém poskytne/zaručí validaci vstupů pro maximální jednotnost (např. validuje formát data, provede kontrolu GPS souřadnic), předdefinované šablony pro často opakované typy akcí a integrovanou nápovědu pro méně zkušené uživatele.

- Při vkládání akce povinně požadujeme přesné uvedení těchto informací:

  - název, termín od–do (včetně času), místo (povinně plná adresa vč. čísla popisného/orientačního nebo GPS lokalizace, nestačí název obce), pořadatel, informace o vstupenkách (cena a/nebo odkaz na rezervační systém), náhledová fotografie (nesmí obsahovat text, loga partnerů apod.).

  - Dále je třeba specifikovat:

    - žánr: design, užité umění, móda; divadlo a tanec; film; hudba; komentované prohlídky; literatura; ostatní; podcast; řemesla a tradice; výtvarné umění a fotografie;

    - typ akce: představení a koncerty; festivaly; jarmarky a design markety; dočasné výstavy; stálé expozice; komentované prohlídky; přednášky, besedy a workshopy.

- Při vkládání akce je možné, ale ne povinné doplnit:

  - odkaz na nákup/rezervaci lístků v rezervačním systému pořadatele;

  - tagy: pro děti, bezbariérové, zdarma;

  - odkazy na sociální sítě

  - okénko s obsahem ze Spotify/YouTube.

Zadavatel požaduje, aby události odpovídali otevřené formální normě ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování událostí jakéhokoliv druhu a rozsahu - od jednorázových farmářských trhů až po vícedenní festivaly. Norma umožňuje pokrýt události organizované jak soukromým tak veřejným sektorem – viz Události.

## Systém oprávnění

Od redakčního systému očekáváme flexibilně přizpůsobitelný systém uživatelských oprávnění rozlišující minimálně tyto úrovně:

    - superadministrátor:

      - dva úředníci Karlovarského kraje (v hlavní gesci bude mít správu kalendáře jeden referent + pro zastupitelnost také jeden náhradník),

      - plná práva + možnost vytvářet nové profily registrovaných uživatelů, tagy, typy akcí…;

    - schvalovatel:

      - zástupci infocenter, zástupci destinačních agentur, referenti úřadů,

      - právo publikovat příspěvky, schvalovat je a vytvářet nové;

    - pořadatel:

      - kulturní a příspěvkové organizace kraje, neziskové organizace, tvůrci z kraje, podnikatelé v kultuře,

      - právo vkládat akce, bez práva publikovat;

### Propojení s externími weby/kalendáři

Součástí zakázky je i integrace propojení kalendářů různých subjektů  - možnosti načítání dat z (a případně také do) externích kalendářů, a to buď prostřednictvím API, feedů, CSV či jiných. Jde nám zejména o weby následujících subjektů:

    - Krajské p. o.: Císařské lázně, Knihovna Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, GAVU Cheb, Galerie umění Karlovy Vary, G4.

    - Institut lázeňství a balneologie.

    - Destinační agentury: Živý kraj, Krušnohoří, Postřelí.

    - Města/obce (zejm. deset největších) a jejich p. o.

      - Karlovy Vary: město,

      - Cheb: nový kalendář

      - Sokolov: město,  kam po Sokolovsku

      - Ostrov: město/TIC,

      - Mariánské Lázně: město,

      - Aš: město a separátní přehled akcí,

      - Chodov: KASS, knihovna, DDM (vč. galerie),

      - Nejdek: město,

      - Kraslice: město,

      - Františkovy Lázně:  https://www.frantiskovy-lazne.info/cs/kultura-a-zabava/

Požadujeme také vytvoření kontrolního mechanismu pro detekování duplicitních akcí, v případě automatického stahování akcí z propojených kalendářů notifikace o neúspěšném pokusu o integraci dat. Systém bude hlásit chyby hlavnímu administrátorovi.

### Uživatelské rozhraní, zobrazení, kompatibilita

## Layout stránek

Layout stránek (ve smyslu šířky stránky a rozvržení obsahových bloků) bude navržen metodou mobile first tak, aby se dynamicky přizpůsoboval vlastnostem a rozměrům výstupního zařízení. Především se jedná o velikost písma, vertikální rytmus řádků, rozměry klikacích/dotykových prvků a šířku textových i grafických prvků. Výstupními zařízeními, pro která bude layout stránek přizpůsoben se myslí:

- mobilní telefon typických rozměrů s orientací na výšku i na šířku,

- tablet obvyklých rozměrů s orientací na výšku i na šířku,

- notebooky a stolní displeje obvyklých rozměrů,

U mobilních telefonů a tabletů se zároveň předpokládá přizpůsobení dotykovému ovládání (minimální ergonomické rozměry dotykových prvků, nezávislost na hover stavech).

Konkrétní hranice mezi různými šířkami výstupního zařízení budou pro každý typ stránky navrženy individuálně tak, aby byl co nejvíce respektován charakter obsahu. U některých typů stránek tak mohou vzniknout třeba jen dvě varianty layoutu, u jiných jich bude navrženo více.

Veškerá přizpůsobení výstupnímu zařízení budou probíhat jen na úrovni front endu, tj. na klientovi. Back end bude generovat pouze jeden typ výstupu nezávislý na výstupním zařízení.

## Technologie použité na realizaci front endu

Předpokládáme, že pro realizaci front endu budou použity standardizované a moderní technologie, které zajistí plnou přístupnost, vysokou kompatibilitu se současnými zařízeními a dlouhodobou udržitelnost řešení. Jako základní technologie doporučujeme použití HTML5, CSS3 a moderního JavaScriptu (ES6+). Dodavatel může využít některý z rozšířených frontendových frameworků (např. React, Vue, Svelte), přičemž plně odpovídá za dodržení všech licenčních podmínek. Použití již zastaralých knihoven typu jQuery se nedoporučuje.

Plnou přístupností se rozumí jednak přístupnost pro osoby se specifickými potřebami ve smyslu příslušné legislativy pro weby státní správy a samosprávy v souladu Evropským zákonem o přístupnosti a jednak schopnost zobrazit a používat obsah webu na všech kompatibilních zařízeních.

Kompatibilními zařízeními se rozumí stolní prohlížeče Edge, Firefox, Chrome, Safari a Opera a dále mobilní prohlížeče standardně dodávané s mobilními operačními systémy Android a iOS. V aktuálně nejrozšířenějších na desktopových operačních systémech Windows, Mac OS a Linux, jakož i na mobilních operačních systémech Android a iOS předpokládáme plně funkční a použitelné zobrazení i ovládání. Ve starších či okrajově rozšířených prohlížečích pak plně přístupné zobrazení a ovládání s adekvátními ústupky v použitelnosti (usability). Jednotlivé stránky web musí jít též snadno tisknout.

Nad rámec základního HTML bude zdrojový kód stránek obsahovat i sémantické značkování vybraných objektů (události, místa, osoby apod.) podle specifikace Schema.org. Data potřebná pro toto značkování bude generovat back end.

## filtrování:

Dlouhodobé záležitosti (např. stálé expozice) v nabídce mít chceme, ale odlišené od jednorázových/krátkodobých akcí. Návrh řešení (např. z hlediska struktury a filtrování, vizuálního odlišení, prioritizace obsahu, technického zajištění či komunikace na sociálních sítítch) bude tvořit součást dokumentace, kterou zájemce o zpracování zakázky předloží zadavateli k posouzení.

Vyhledávání kombinuje možnosti forem hledání pomocí následujících nástrojů:

- filtry s roletami: rolety budou obsahovat předdefinované možnosti (např. žánr, typ akce, místo), což uživatelům usnadní rychlé nalezení relevantních akcí.

- zaškrtávání dat nebo kalendářní picker: umožní uživatelům určit konkrétní den nebo rozsah dat (od–do). Pokud uživatelé hledají akce v širším časovém období, měl by být k dispozici i rychlý přístup k výběru měsíců nebo týdnů.

- Fulltextové vyhledávání: fulltextové vyhledávání by mělo být dostupné jako hlavní možnost pro uživatele, kteří hledají konkrétní akce nebo klíčová slova. Výsledky se mají zobrazit i při překlepech nebo neúplném zadání. Rovněž si přejeme podpořit zobrazení relevantních výsledků s prioritizací podle relevance (např. akce blíže aktuálnímu datu nebo více odpovídající hledaným slovům).

U možnosti a) si dále přejeme možnost vpisování daného výrazu (viz obrázky níže). Tuto možnost doplní funkce našeptávače, který bude nabízet dostupné výsledky.

Důležité je přehledné a intuitivní rozhraní, aby kombinace forem vyhledávání nebyla matoucí.

Web může u jednotlivých akcí obsahovat i odkaz na nákup/rezervaci lístků (bude-li odkaz vyplněn pořadatelem) v podobě výrazného Call to action tlačítka. Pro eliminaci případné negativní uživatelské zkušenosti zpracovatel věnuje zvláštní pozornost vstupenkovým systémům, v nichž jsou URL adresy pro nákup vstupenek dynamické; v tomto bodě zároveň tvorba webu naváže na analýzu nejčastěji používaných platforem pro nákup vstupenek. Zpracovatel také bude pamatovat na možnost vyprodání vstupenek (jež může způsobit nefunkčnost odkazu) či spuštění prodeje až po zveřejnění události; zpracovatel zadavateli představí způsob, jak bude systém těmto situacím uzpůsoben a jak je bude řešit.

## tiskový výstup

Web bude umožňovat tvorbu, ukládání a tisk sestav akcí za libovolné časové období, typ akce, místa konání atd.  Exportovaný soubor bude obsahuje piktogramy značící typ akce, název akce a krátký komentář. Tento grafický výstup bude mít jasně vydefinovanou grafickou šablonu s jasně identifikujícími prvky, že se jedná o akce konané v Karlovarském kraji. Ke každé akci se při tvorbě tiskové sestavy automaticky navíc generuje QR kód umožňující rychlé načtení akce chytrým telefonem (ukáže se náhled akce na webu kalendáře s ilustrační fotografií / plakátem a podrobným komentářem, linkem na místo konání, web pořadatele atd.).

## Práce s videem a panoramatickými fotografiemi

Videa budou primárně hostována na veřejných serverech typu YouTube a do obsahu budou vkládána včetně přehrávače. Není proto potřeba vyvíjet vlastní přehrávač. Bude ale třeba automaticky přizpůsobovat přehrávač videa rozměrům displeje.

Obdobně pro prohlížení panoramatických fotografií se použije běžně dostupný nástroj.

## Práce s mapami

Na webu se budou velmi často zobrazovat interaktivní mapy. Technologií k jejich zobrazování bude Mapy.com nebo Google Maps Platform. Data pro zobrazování budou z back endu předávána ve formátu JSON nebo jiným dohodnutým způsobem.

Od dodavatele front endu se předpokládá dokonalá znalost Google Maps API a schopnost navrhnout vyvinout optimální řešení na míru potřebám webu. Mezi základní funkční požadavky na zobrazování a ovládání map patří:

- Zobrazení umístění jednoho či více objektu různých typů reprezentovaných standardními či na míru vytvořenými ikonami (placemarky).

- Slučování (clustrování) placemarků v závislosti na přiblížení mapového výřezu.

- Práce s více vrstvami mapových objektů, které si může uživatel zapínat a vypínat.

Požadavky na funkčnost map mohou být později rozšířeny / upraveny v závislosti na uživatelském testování webu.

## Práce s obrázky

Obrázky se budou nahrávat (uploadovat) do systému v originálním rozlišení a systém si je sám bude zmenšovat na potřebné rozměry při zachování co nejvyšší obrazové kvality.

Do obsahu stránek bude možné obrázky vkládat v různých rozměrech a s různým umístěním, včetně obrázků obtékaných zprava, zleva či z obou stran textem. Obrázkům v textovém obsahu i mimo něj bude vždy možné přiřadit název (titulek) a podtitulek.

## Implementace Google Analytics

Návštěvnost webu bude měřena a analyzována pomocí Google Analytics. Od dodavatele front endu se očekává velmi dobrá znalost problematiky implementace měřicích kódů Google Analytics na běžné weby, mobilní weby i interaktivní internetové aplikace.

Nad rámec základních měřicích kódů budou měřeny i relevantní uživatelské interakce (události) negenerující zobrazení nové stránky (URL), např. ovládání map a další javascriptové interaktivní prvky.

## Integrace sociálních sítí

Technické řešení front endu musí umožňovat snadnou implementaci standardních interaktivních prvků (widgetů) nejrozšířenějších sociálních sítí jako je Facebook, youtube, instagram atd.

## Integrace fulltextového vyhledávání

Pro fulltextové vyhledávání bude použita fulltextová databáze elasticsearch, vycházející z projektu apache lucene. Úkolem dodavatele front endu je jeho vizuální i technické implementace do webu včetně všech nastavení.

## KK widgety

Jelikož se jednotlivá města samostatně propagují a vedou si své přehledy událostí, přejeme si vytvořit tzv. KK widgety, které budou představovat automaticky generované nadcházející události dle zvoleného filtru. Tyto widgety si mohou konfigurovat správci a následně je např. ve formě iframe vložit na svůj web do části, která se týká událostí v jejich městě. Třeba v kalendáři událostí Mariánských Lázní může být samostatný oddíl „KK“ zobrazující widget s nadcházejícími akcemi ve stejném okrese (Cheb). To pomůže zvýšit povědomí a návštěvnost kalendáře pro cílovou skupinu z řad obyvatel Karlovarského kraje. (Kupříkladu obyvatel Kraslic, který si na webu infocentra tohoto města zobrazí nadcházející události, bude mít formou widgetů navrženo navštívit i jiné v nedalekém okolí.) Po otevření vybrané akce (chceme mít možnost widgety přizpůsobit i podle počtu) dojde k přesměrování do jejího profilu na KK kalendáři. Tím se zvýší návštěvnost a šance, že se s portálem naučit místní pracovat a používat jej jako užitečný zdroj informací.

## Archiv událostí

Pro události, které jsou pro kraj významné a již proběhly, chceme mít k dispozici způsob, jak jejich profil na KK kalendáři zachovat, avšak v upraveném formátu.

Příklad: v Sokolově se každý rok koná Den horníků. V rámci krajského kalendáře lze zachovat URL adresu již proběhlé události a tento profil po uplynutí stanovené doby automaticky převést do předem nastaveného režimu, např. galerie a report (článek, soubory ke stažení, ohlasy apod.). U příkladu Dne horníků to bude fungovat tak, že pokud že pokud uživatel otevře nadcházející akci „Den Horníků 2025“, v profilu této akce se bude nacházet část „předchozí ročníky“, které budou mít funkci archivního profilu.

Pro efektivní propagaci by každé město mohlo využít možnosti vygenerování banneru v designu KK kalendáře a dané akce (obdobně jako u widgetů).

## Katalog míst

Nejčastější místa konání (zejména kulturní domy apod.) budou mít na portále svůj vlastní profil. Souvisí to s požadavkem, aby tato místa měla uvedenou svou otevírací dobu. Bude-li se uživatel nacházet v profilu konkrétní události, údaj o místě konání bude fungovat jako odkaz na profil onoho místa. Ten bude zahrnovat základní informace o daném místě i přehled všech nadcházejících událostí, které se zde budou konat.

## Optimalizace AI skriptů

Zadavatel požaduje optimalizace stránek pro AI skripty - možnost indexace AI systémů

## Požadavky na koncepci a funkčnost systému URL

Výchozí URL nové stránky se autorovi nabídne na základě přednastavení pro typ stránky, její polohu v navigační struktuře a názvu stránky. Toto URL ale může autor stránky libovolně změnit, dokud stránka není zveřejněna. Po zveřejnění může URL měnit již jen Editor.

Dále se na koncepci URL kladou tyto nároky:

- Jedna stránka musí mít právě jedno URL. Je nepřípustné, aby se na jednom URL nacházelo za určitých podmínek více stránek nebo aby se jedna stránka nacházela na více různých URL. Za různá URL se považují i URL lišící se jen počtem, hodnotami či pořadím parametrů za otazníkem.

- krátké URL

- Pokud se URL trvale změní, je třeba vytvořit přesměrování ze starého URL na nové pomocí stavového kódu 301.

- Je možné nastavit přesměrování 301 nebo 302 z libovolného na libovolné URL.

- URL, které může být potřeba zakázat v robots.txt, jde definovat v rozumných skupinách pomocí hvězdičky.

- V URL se používají jen malá písmena anglické abecedy, číslice, pomlčky (mínus), tečky a lomítka.

- URL veřejně dostupné (nepersonalizované) stránky nesmí obsahovat údaje potřebné pro personalizaci (např.  session ID).

- Jazyk stránky musí být jednoznačně určen jejím URL; nesmí se odvozovat z cookies.

## Jazykové mutace

Obsah a veřejné stránky webu budou v českém jazyce. Zadavatel požaduje povolení automatického překladače.

Administrace redakčního systému bude pouze v jazyce českém.

## Datování, revize, zneplatňování a odstraňování obsahu

- Ke každé stránce se eviduje datum publikování a datum poslední revize či aktualizace. Datovány mohou být i dílčí informace na stránce (typicky např. komentáře). Tato data lze na stránce zobrazit.

- V systému půjde každé stránce nastavit doba platnosti resp. datum následující revize. Systém pak bude stránky k revizi sám nabízet ve vhodné frontě.

- Je-li stránka ve výjimečných případech odstraněna bez náhrady, musí vracet stavový kód 404 nebo 410.

- Při krátkodobé poruše vrací server status 503 Service Unavailable.

## Řízení indexace a XML sitemapy

- Každé stránce resp. skupině stránek lze nastavit požadované hodnoty meta robots. Výchozí nastavení (index, follow) není třeba nastavovat a do stránky zapisovat.

- Každou stránku resp. skupinu stránek lze zařadit do robots.txt.

- Jednotlivým stránkám nebo skupinám stránek jde nastavovat link rel=”canonical” (a případně též og:url podle protokolu Open Graph).

- Systém automaticky či na vyžádání generuje XML sitemapy.

  - O každé stránce lze rozhodnout:zda v sitemapě bude,

- Je-li již k dispozici dostatek dat, měla by být frekvence aktualizací nastavována automaticky.

- Po aktualizaci stránky se automaticky nastaví datum poslední aktualizace i v sitemapě. Volitelně jde určit, zda má na datum poslední aktualizace vliv doplňkový uživatelský obsah (typicky komentáře pod článkem).

- Pro skupiny stránek (typy stránek, sekce navigační struktury apod.) lze definovat výchozí hodnoty ovlivňující zařazení do sitemap.

- Do XML sitemapy lze přidat důležité obrázky a videa.

- Pro jednotlivé sekce stránek se generují RSS resp. ATOM kanály.

## Metadata

K jednotlivým stránkám a/nebo dílčím objektům na stránkách lze v administraci zadat minimálně tato metadata:

- titulek (obsah prvku title),

- hlavní nadpis,

- text odkazu na stránku v navigační struktuře,

- meta description,

- shrnutí stránky (anotace) zobrazovaný na nadřízené navigační stránce,

- atribut alt u obrázků,

- atribut rel u odkazů.

## Testování

Součástí dodávky front endu je i několik úrovní uživatelského testování. Případné testovací prostředí bude zajištěno dodavatelem.

- Vícekolové uživatelské testování použitelnosti kompletní testovací verze webu.

- A/B testování případně multivariantní testování použitelnosti  webu po jeho spuštění do provozu. Pro tento typ testování se použije například nástroj Google Website Optimizer.

Scénáře pro uživatelská testování připraví dodavatel. Ve všech případech bude výstupem protokol o testování a zapracování poznatků z testování do příslušné etapy díla (wireframy, , testovací verze webu atd.).

Technické řešení front endu musí umožňovat snadnou implementaci dalších měřicích a testovacích nástroj, jakým jsou např. CrazyEgg, ClickTale nebo mYx.

Před uvedením webu do ostrého provozu provede dodavatel základní zátěžové (load) testy

Tyto testy ověří funkčnost a odezvu systému při paralelním přístupu alespoň 100 uživatelů.
Dodavatel připraví protokol s výsledky testu a návrhy případných optimalizací výkonu.
Výsledkem musí být stabilní provoz a odezva webu v řádu jednotek sekund i při zatížení, které může vzniknout při medializaci nebo kampaních.

## Hostování a technická správa serveru

Hostování by mělo být na dedikovaném serveru s garantovanou dostupností 99 %, přičemž hosting nebude omezen množstvím dat uložených ani přenesených.

Doména a webhostingové služby budou specifikovány na základě nabídky a dohody se zadavatelem. Registrace domény a webhostingové služby budou zajištěny zadavatelem.

## Nároky na výkon

Návštěvnost webu očekáváme v řádech stovek návštěv denně, ve výjimečných a krátkodobých špičkách (např. po odkázání na jiném, hodně čteném webu) až v řádech stovek návštěv během několika hodin. Očekáváme, že za těchto podmínek se budou všechny stránky načítat velmi rychle, na běžném vysokorychlostním připojení maximálně v řádu jednotek sekund.

Pro účely výkonových úspor na straně serveru očekáváme použití prostředků, jakými jsou kešování celých stránek a/nebo obsahových bloků, automatické předgenerování náhledových obrázků v potřebných rozměrech, používání HTTP hlavičky If-Modified-Since, minifakaci, vhodné slučování a kešování připojených souborů (CSS, JavaScript) apod.

# Společné podmínky pro front end i back end

## Licenční podmínky

Předáním front endu i back endu musí na zadavatele přejít i veškerá převoditelná autorská práva k dílu, včetně práva na další šíření a libovolné úpravy zdrojových kódů bez nároků na dodatečnou autorskou odměnu či licenční poplatky.

Autorství autorů smí být vyznačeno pouze ve zdrojových kódech a případně v uživatelském rozhraní administrace, nikoli na běžně viditelném místě veřejně přístupných stránek webu.

## Uživatelská podpora, záruky

Zhotovitel bude garantovat realizaci servisních požadavků objednatele s reakční dobou nejpozději následující den, pokud nebude dohodnuto jinak. Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců. Záruka se začíná počítat ode dne podepsání předávacího protokolu po spuštění webu do ostrého provozu.

## Další požadavky

### Upozornění týkající se správnosti informací a autorských práv

Přejeme si, aby web uživatele upozornil, že správnost informací a to, že se k vloženým materiálům (např. fotografiím) nevážou autorská práva, garantují pořadatelé akcí. Běžného registrovaní i neregistrovaní. Registrovaný uživatel by např. měl při vkládání akce odkliknout, že tuto odpovědnost bere na sebe. Pro běžné neregistrované uživatele by to mělo být na webu vhodným způsobem zmíněno.

### Návrh bezpečnostního zajištění požadavků webové aplikace

Nutné minimum:

- Ochrana proti útokům (např. DDoS, SQL injection).

- Pravidelné aktualizace systému a pluginů dodavatelem.

- Zálohování dat (denní frekvence, uchovávání po dobu 30 dní) – (služba webhostingu nebo dodavatelem).

- Dvoufaktorové ověření pro správce (pokud je tato služba nabízena webhostingem).

- Provoz na protokolu HTTPS

Požaduje se, aby serverové řešení obsahovalo nástroj pro automatizované monitorování dostupnosti webu a klíčových služeb (např. uptime monitoring, monitoring odpovědí API apod.). V případě výpadku nebo závažné chyby bude hlavní administrátor ihned informován pomocí e-mailové nebo SMS notifikace. Dodavatel specifikuje použitý nástroj a způsob monitoringu v nabídce

Systém musí být navržen modulárně a škálovatelně tak, aby bylo možné v budoucnu přidat:
– další jazykové mutace,
– další typy akcí,
– další krajské nebo obecní portály,
– nové role uživatelů bez nutnosti zásahu do jádra systému.

### Vizuál prezentace na sociálních sítích

Součástí zakázky bude i vytvoření šablon pro prezentaci kulturních akcí na sociálních sítích, a to ve vizuálu kalendáře. Šablony budou předány v editovatelné podobě a ve formátech běžně používaných v rámci FB a instagramu (příspěvek, příběh - 1.	FB  - událost 1920 x 1005 px, klasický příspěvek 1080 x 1080 px,  příběh 1080 x 1920 px; 2.	INS  - Příspěvek velikost příspěvku 1080 x 1350 px,  Příběh 1080 x 1920 px.

### Manuál

Součástí zakázky také dodání manuálu pro správu webu.

### Etický kodex

Součástí zakázky bude vytvoření etického kodexu kalendáře.

Příklad situace, kterou je potřeba v kodexu ošetřit: v rámci webu nepočítáme s placenou propagací. Veškerá propagace bude zdarma, zároveň ale např. nepropagujeme prodej v rámci prodejní výstavy / design marketu, jen akci jako takovou.