SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2586-2630 a v rozsahu vyhlášky

č 231/2012 Sb.

uzavřená mezi:

**1) Lesy a rybníky města Českých Budějovic,** s. **r. o.**

J. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice

Tel.: 387 315 514-15 e-mail: [larmcb@c-budejovice.cz](mailto:larmcb@c-budejovice.cz)

IČ: 25154427 DIČ: CZ25154427

Bankovní spojení: KB č.ú.: 6005050207/0100 ČSOB č.ú.: 712077663/0300

Registrace OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 6452

Zastoupená jednatelem Ing. Karlem Trůblem

dále jen **„objednavatel"**

**2) VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Tel: 387 843 111 e-mail: [vhscb@vhscb.cz](mailto:vhscb@vhscb.cz)

IČ: 14499924 DIČ: CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 380044231/0100

Registrace OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 253

Zastoupená jednatelem Ing. Petrem Novotným

dále jen **„zhotovitel"**

objednavatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

**ČI. I. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit podle této smlouvy pro objednavatele stavbu:

**„SO 01 Rybník Nuzov - rekonstrukce výpusti" „SO 04 Oprava koruny hráze rybníka Nuzov"**

2. Předmětem plnění dle projektové dokumentace v k. ú. Dubne u ČB je

rekonstrukce a opravy na stávajícím vodním díle a navazujících zařízeních.

Jde o provedení rekonstrukce výpusti překopem hráze a výměnou stávajícího

výpustného zařízení za zdvojenou požerákovou výpust.

**Prefabrikované požeráky dodá zadavatel.**

U rybníka Nuzov bude opravena opěrná zeď a prostor kádiště.

U cesty na hrázi bude provedena oprava povrchu vrstvou recyklátu ze zdrojů města.

3. Všechny odchylky od předmětu díla daného projektovou dokumentací mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně předem odsouhlaseny objednavatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec této smlouvy, nemá nárok na jejich proplacení.

**ČI. II.**

**Doba plnění díla**

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech.

1. **Termín zahájení díla: 1. 11. 2017**
2. **Termín dokončení díla: 15. 12. 2017**
3. Příslušná dokumentace k předmětu plnění předá objednavatel zhotoviteli v termínu 30 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací. Zhotovitel má právo před zahájením stavebních prací upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady či nedostatky. Objednavatel je zodpovědný za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
4. Staveniště je předáno zápisem o předání podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. Při předání staveniště bude přítomen autorský dozor projektant pan Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Oberreiter za objednavatele.
5. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednavatel převezme dokončené dílo, jestliže nebude mít dílo při převzetí vady a nedodělky. Při převzetí díla bude přítomen autorský dozor projektant pan Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Oberreiter za objednavatele.
6. Dílo je převzato zápisem o převzetí podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že objednavatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska či soupis případných vad a nedodělků a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace. O vyklizení staveniště se sepíše zápis.

^8. Objednavatel se stává vlastníkem díla postupně v průběhu jeho provádění.

**Čl. III.**

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

**Cena bez DPH 1 110 000 Kč**

**DPH 21 % 233 100 Kč**

**Cena včetně DPH 1 343 100 Kč**

2. Součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet v příloze č. 1. Položkovým  
rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,  
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
2. Takto dohodnutou cenu lze ve všech případech měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

**ČI. IV. Platební podmínky**

1. Objednavatel se zavazuje k úhradě ceny dle ČI. III.
2. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, zejména identifikační údaje objednavatele a dodavatele, specifikaci dodávky a termín splatnosti faktury.
4. Splatnost faktury bude 30 dnů od data vystavení dodavatelem.
5. Úhrada ceny je považována za uskutečněnou připsáním na účet dodavatele v plné

výši u jeho banky.

**ČI. V. Záruka díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla, a to po dobu 24 měsíců od data převzetí dokončeného díla objednavatelem bez vad a nedodělků.
2. Vady díla bude objednavatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese sídla zhotovitele. Zhotovitel odstraní bezplatně reklamovanou vadu v dohodnutém termínu. O dobu odstranění vady se prodlužuje záruční doba.
3. Případné neodstranítelné vady, které budou bránit řádnému užívání díla, nahradí zhotovitel objednavateli novým, bezvadným plněním.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady včas, má objednavatel právo na úhradu nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednavatel reklamované vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osobu.

**ČI. VI. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla dle této

smlouvy, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

1. V případě, že objednavatel bude v prodlení s termínem zaplacení oprávněně vystavených faktur, zaplatí zhotoviteli úrok v prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění vady v záruční době, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem vyklizení staveniště, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností, které se smluvní pokuta týká.

**ČI. VII.**

**Práva a povinnosti**

1. Před zahájením díla objednavatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci prováděného díla. Objednavatel je zodpovědný za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami.
4. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
5. Autorský dozor projektanta bude zajišťovat pan Ing. Pavel Štěpán. Zhotovitel zajistí podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta.
6. Kontrolu provedených prací bude zajišťovat autorský dozor projektanta, pan Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Oberreiter za objednavatele, po předchozí domluvě se zhotovitelem.

**ČI. VIII. Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a dnem uveřejnění ve smyslu § 6 zákona c. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemných odstoupením kterékoli ze smluvních stran.

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy  
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném  
znění a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro  
veřejné zakázky na stavební práce.

1. Změny a doplnění této smlouvy je možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a zeje tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 18.9.2017 **v** Českých Budějovicích dne 18.9.2017

Ing. Karel Trůbl, jednatel Ing. Petr Novotný, jednatel

Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. VHS-Vodohospodářské stavby^špol. s r.o.

**„objednavatel" „zhotovitel"**

**LESY A RYBNÍKY MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC s.r.o.**

© Jaroslava Haška 1588/4 **jpee—- *VODOHOSPODÁŘSKÉ***

370 04 České Budějovice ***MFM&m STAVBY, spol. s r.o.***

DIČ: CZ25154427 ***Wfí/j\**** Lltvínovická *,* 567/4

^aritfMT 370 01 České Budějovic