### Smlouva o dílo

Ev. č.: 26/010/039

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: 		ČD - Telematika a.s.

Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 8938

Sídlo společnosti:	Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000

IČO: 	614 59 445

DIČ: 	CZ-61 45 94 45

Bankovní spojení: 	Komerční Banka a.s.

Číslo účtu (CZK):	43-7795830287/0100

Zastoupený:	Ing. Janem Hobzou, předsedou představenstva

a	Janem Voborou, členem představenstva

Telefon:	972 225 555

E-mail:	cdt@cdt.cz

Adresa pro doručování: 	Pod Táborem, 369/8a, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel nebo ČD-T“)

a

ZHOTOVITEL: (údaje podle zápisu v obchodním rejstříku):

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

Sídlo společnosti:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO:	25253361

DIČ:	CZ25253361

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:	19-2372690267/0100

Zastoupený:	Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Telefon:	+466 791 111

E-mail:	info@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“), a to takto:

- Prohlášení smluvních stran

- Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu/fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této Smlouvy, tj. na stavbě „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba,

zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n., PS 09-02-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava DOK ČD-Telematika“, a to s potřebnou péčí, řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. IV této Smlouvy.

- Popis díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny Objednatele, technickými normami, technickými předpisy Objednatele a dalšími dokumenty vztahujícími se k předmětu plnění, jakož i v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

- Podklady pro provedení díla

Objednatel předává Zhotoviteli podklady pro provedení díla:

- Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude Zhotoviteli k dispozici po celou dobu plnění díla v elektronické podobě prostřednictvím následujícího odkazu: https://nextcloud.cdt.cz/index.php/s/xYkSQTiRx8AXroE

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací a bere na vědomí její aktuální stupeň zpracování, který je v době podpisu této Smlouvy ve stupni DUSP+PDPS (dokumentace pro stavební povolení a přípravu stavby), a že dokumentace bude následně doprojektována do stupně RDS (realizační dokumentace stavby).

V případě změn dokumentace nebo doprojektování do RDS, které mají vliv na předmět plnění této Smlouvy, bude situace řešena formou písemného dodatku ke Smlouvě.

- Dílem se rozumí:

- vytyčení trasy,

- hloubení jam a rýh,

- vyčištění stávajícího kabelového prostoru a zakrytí kabelů výstražnou fólií,

- demontáž kabelového žlabu a chrániček nebo trubek,

- skrývku ornice a terénní úpravy,

- výkopové práce pro železniční spodek, sanaci a úpravu podloží,

- násypy, zásypy a hutnění zemin,

- odvodnění tělesa tratě,

- manipulaci a odvoz přebytečného materiálu,

- všechny další práce vyvolané modernizací tratě.

Vše v rozsahu, členění a podrobnosti stanovené touto Smlouvou.

Součástí díla jsou rovněž veškeré činnosti a výstupy, které jsou nezbytné k řádnému, úplnému a funkčnímu splnění účelu díla, i když nejsou výslovně uvedeny, avšak vyplývají z povahy díla, platných právních předpisů, technických norem nebo zavedené odborné praxe.

- Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn realizovat předmět díla samostatně nebo s využitím poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude realizován převážně vlastními kapacitami.

Zapojení poddodavatelů

V případě, že rozsah nebo charakter plnění vyžaduje zapojení poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn svěřit poddodavatelům pouze dílčí část plnění, a to výhradně po předchozím písemném schválení Objednatelem. Každý poddodavatel podléhá samostatnému schválení Objednatelem.

Změny poddodavatelského systému

Změna nebo doplnění poddodavatele oproti údajům uvedeným v nabídce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Odpovědnost dodavatele

Zhotovitel odpovídá za plnění realizované poddodavateli v plném rozsahu, jako by plnění realizoval sám.

- Místo plnění

Místem plnění díla je drážní infrastruktura na trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, případně další místa související s plněním díla dle pokynů Objednatele.

- Cena

- Cena díla popsaného v čl. III a přílohách této Smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami ve výši xxxx Kč (slovy: xxxxxxx) bez DPH. K takto stanovené ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Cena díla byla sjednána jako cena pevná, maximální a nepřekročitelná, přičemž Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla rozhodnout o omezení rozsahu plnění, zejména v návaznosti na souběh nebo zahájení jiných stavebních prací v dotčeném území. V takovém případě bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena, a to v rozsahu neprovedených prací.

- Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření této Smlouvy dodatkem na změně rozsahu díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu díla, je Objednatel povinen zaplatit nově dohodnutou cenu.

- Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele (nebo jeho části) na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o své insolvenci, hrozbě jejího vzniku nebo o tom, že byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, včetně uvedení data, ke kterému předmětné skutečnosti nastaly. Vznikne-li Objednateli podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle faktury vystavené Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Úhradou částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný. Zároveň Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

- Platební podmínky

- Cenu za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak.

- Na všechny platby prováděné podle této Smlouvy Zhotovitel vystaví a předá Objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

- Splatnost všech faktur je 60 (šedesát) dnů ode dne jejich doručení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Takto sjednaná splatnost není pro Zhotovitele zvlášť nevýhodná.

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění předmětu Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění předmětu Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 Občanského zákoníku.

- Doba plnění

- Předpokládaný termín zahájení plnění díla je Březen 2026 dle pokynu Objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k zahájení plnění díla, zejména předat závazné podklady a umožnit zahájení činností souvisejících s plněním díla, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí investiční výstavby Správy železnic, státní organizace, Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platný harmonogram této stavby, platný plán organizace výstavby a stavební postupy. Dále se Zhotovitele zavazuje dodržovat dílčí úpravy termínů odsouhlasených na kontrolních dnech stavby.

- V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti nezbytné pro řádné plnění díla se termíny plnění uvedené v odstavci 2 tohoto článku přiměřeně prodlužují o dobu takového prodlení. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat.

- Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé části díla budou předávány průběžně podle jejich dokončení, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele. Objednatel je povinen se k předání dostavit a převzít řádně dokončenou část Díla, u níž byla prokázána její způsobilost sloužit sjednanému účelu, a to s výhradami nebo bez výhrad.

- Smluvní strany se dohodly, že celé dílo bude předáno Objednateli nejpozději 31.12.2031

- Odpovědnost za vady

- Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že Zhotovitel je povinen zahájit práce na opravách vad a nedodělků nejpozději do 5 dnů poté, kdy k tomu byl Objednatelem oprávněně písemně vyzván.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce X měsíců ode dne předání díla, případně jeho jednotlivých dílčích částí. Záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

- Reklamaci vady je Objednatel povinen provést u Zhotovitele písemně, s technickým popisem vady nebo s popisem způsobu, jakým se projevuje. V případě, že Zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 dnů od doručení písemné reklamace vady, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit odstranění vady a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

- Závazky Objednatele a Zhotovitele

- Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla.

- Objednatel je při provádění díla povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost a případné vstupy potřebné k vytvoření díla dle této Smlouvy, které si Zhotovitel vyžádá.

- Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní, požární a jiné právní předpisy platné na území České republiky a účinné v době provádění díla, stejně jako případná závazná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy, pokud je v prodlení Objednatel. Prodlením Objednatele se rozumí zejména neposkytnutí nebo nedostatečné poskytnutí součinnosti potřebné k realizaci díla dle této Smlouvy nebo k jeho převzetí.

- Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši xxxxxxx,- Kč, kterou na požádání zpřístupní Objednateli (resp. její certifikát).

- Splnění závazku Zhotovitele

- Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit k danému účelu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradou nebo bez výhrad.

- Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být dílo předáno a převzato po částech.

- O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec Objednatele i Zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit.

- Zhotovitel při převzetí díla Objednatelem předá Objednateli tyto doklady, které tvoří přílohy předávacího protokolu: Soupis prací, protokol skutečných výměr, kalibrační protokoly, měřící protokoly, revizní zprávy, předání podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby (žlutočervená).

- Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem převzetí samostatně předávaných částí díla.

- Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí samostatně předávaných částí.

- Sankční ustanovení

- V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši x%.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši x% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty nemá vliv na možnost Objednatele požadovat náhradu způsobené škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

- Zhotovitel je povinen ke dni zahájení realizace smluvního plnění předat Objednateli potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejném zdravotním pojištění, ne starší než 3 měsíce ode dne uzavření smlouvy na realizaci smluvního plnění, a že mu nebyla v období 12 měsíců předcházející zahájení realizace díla pravomocně uložena pokuta vyšší než xxx,- Kč za přestupek podle zákona o zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce dle § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V případě nedodání potvrzení je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši x% z ceny díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

- Změny Smlouvy, odstoupení

- Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy, popřípadě změny použitých materiálu nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však tehdy, když je Zhotovitel v prodlení s předáním řádně zhotoveného díla přesahujícím 10 kalendářních dní, a dále neplní-li Zhotovitel čl. VIII. odst. 5.

- Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

- V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této Smlouvy.

- Doručování

- Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou smluvní stranou na základě této smlouvy budou učiněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, datovou zprávou, kurýrní službou poskytující potvrzení o doručení nebo doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany uvedenou níže nebo na jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.

Oznámení určená Objednateli

[obchodní firma]	ČD – Telematika a.s.

[ulice]			Pod Táborem 369/8a

[PSČ, město]		190 00 Praha 9

Odpovědná osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

E-mail: 			xxxxxxx

Tel.: 			xxxxxxx

Odpovědná osoba Objednatele ve věcech realizace:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

Funkce:		xxxxxxx

E-mail: 			xxxxxxx

Tel.: 			xxxxxxx

Odpovědná osoba Objednatele ve věcech technických:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

Funkce:		xxxxxxx

E-mail: 			xxxxxxx

Tel.: 			xxxxxxx

Oznámení určená Zhotoviteli:

[obchodní firma]		Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

[ulice]			K Vápence 2677

[PSČ, město]		530 02 Pardubice

Do rukou:		xxxxxxx

Tel:			xxxxxxx

Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

E-mail:			xxxxxxx

Tel.:			xxxxxxx

Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech realizace:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

Funkce:			xxxxxxx

E-mail:			xxxxxxx

Tel.:			xxxxxxx

Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno a příjmení:	xxxxxxx

Funkce:			xxxxxxx

E-mail:			xxxxxxx

Tel.:			xxxxxxx

- Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:

- v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení kurýrní službou; nebo

- v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo

- třetí (3.) den po prokazatelném odeslání doporučenou poštou, jestliže smluvní strana na adrese platné pro zasílání pošty k jejím rukám podle této Smlouvy nebo podle obchodního rejstříku zásilku nepřevezme.

- Zpracování a ochrana osobních údajů

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU“). Podrobnosti ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů a Zásadách zpracování osobních údajů (oba dokumenty dále jen „Dokumenty“). Dokumenty jsou ke stažení na www.cdt.cz/soubory-ke-stazeni

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obsahem Dokumentů před podpisem této smlouvy seznámil a nemá vůči nim námitek.

- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje z jím zajišťovaného či dodávaného plnění na základě této smlouvy, včetně osobních údajů plynoucích či obdržených v souvislosti s uzavřením smlouvy, jsou zpracovávány v souladu s ochranou soukromí a standardy nastavení ochrany soukromí dle platné evropské a české legislativy. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ujednání tohoto odstavce bez námitek uhradit Objednateli veškeré škody tímto porušením vzniklé.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě a bude podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Digitální a informační agenturou, což Zhotovitel svým podpisem na závěr této Smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této Smlouvy souhlasí.

- Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li Smlouva uzavřena po 1. 7. 2017 a podléhá-li povinnosti uveřejnění dle ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

- V případě, že by došlo k uveřejnění v registru smluv dle ZoRS jinou smluvní stranou odlišnou od ČD – Telematika a.s., zavazuje se smluvní strana, která takto Smlouvu uveřejní, na výzvu nahradit škodu, bude-li tato, jakož i její výše jednoznačně a prokazatelně doložena smluvní straně, která porušila povinnost dle tohoto odstavce Smlouvy.

- Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují obsah čl. IV odst. 1, čl. VII odst. 2, čl. X této Smlouvy včetně souvisejících příloh za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany se vzájemně zavazují v případě vzniku pochybností o rozsahu uveřejněných informací poskytovat si nezbytnou součinnost k prokázání rozsahu a obsahu obchodního tajemství v příslušném soudním/správním řízení.

- Přílohami této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Nabídkový formulář

Příloha č. 2 – Pojistný certifikát

Tyto dokumenty jsou součástí této Smlouvy ve své podobě opatřené podpisy za obě smluvní strany.

- Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti.

- Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

- Žádná se smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků z této Smlouvy, pokud je toto porušení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany pro účely plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, není-li sjednána účinnost jiná, zejména bude-li se uveřejňovat v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

i) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).

ii.) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny Zhotoviteli, ani ho nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí se na jeho fungování;

iii.) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

iv.) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření ze strany v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ČD – Telematika a.s. Výše uvedené platí i ve vztahu k případným subdodavatelům Zhotovitele.

Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od smlouvy odstoupit.

Objednatel: 	Zhotovitel:

| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČD - Telematika a.s. |  | ČD - Telematika a.s. |  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
| _________________________ |  | ________________________ |  | ________________________ |
| Jan Vobora člen představenstva |  | Ing. Jan Hobza předseda představenstva |  | Ing. Radek Šťastný člen představenstva |
| Podpis oprávněného zástupce Objednatele |  | Podpis oprávněného zástupce Objednatele |  | Podpis oprávněného zástupce Zhotovitele |

Příloha č. 1 Nabídkový formulář

xxxx

Příloha č. 2 Pojistný certifikát

xxxx