strana 7 (celkem 7)

Smlouva o dílo číslo PNHB/2026/23
VZ0236392
uzavřená podle §2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými stranami dle specifikace článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 01, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322


Za kterou jedná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice


IČO: 00179230

                            DIČ: CZ00179230


Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové

                            Číslo účtu: 14235521/0710

      
    Pověřen jednáním ve věcech technických a technickým dozorem:

                                                   tel:                      , mob.:  

                                                   e-mail:  
                                                   tel:                      , mob.:  

                                                   e-mail: 

                                                   tel:                      , mob.: 

                                                   e-mail:  

                                                   tel:  

                                                   e-mail:  

                            Pověřen jednáním ve věcech smluvních:

                                                   tel:                     , mob.:  

                                                   e-mail:  
a

Zhotovitel:
MDP GEO , s.r.o. 

763 26 , Luhačovice , Masarykova 202


Za kterou jedná : Ing. Stanislav Mudrák - jednatel

                            
IČO:  255 88 303 


DIČ:  CZ 25588303 


Bankovní spojení:  UniCredit Bank

                            Číslo účtu:  2114182171/2700          


Pověřen jednáním ve věcech technických:

                                                   mob.  :   

                                                   e-mail:  
                            Pověřen jednáním ve věcech smluvních :

                                                   mob. :   

                                                   e-mail: 
II.
Předmět díla
1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je vyhledání a geodetické zaměření podzemních IS, 3D pozemní laserové skenování, vložení dat na portál IS DMVS (DTM) pro Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod. 

Realizace díla bude prováděna za provozu.
2.
Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:
· platné české technické normy přejímající evropské normy
· platné zákony a vyhlášky
· zadávací podmínky veřejné zakázky „Vyhledání a geodetické zaměření inženýrských sítí) “
· nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky
3.
Rozsah prací a služeb
1. ETAPA:
· Vyhledání trasy níže vyjmenovaných inženýrských sítí lokátory inženýrských sítí (poloha, hloubka od stávajícího terénu)

· Geodetické zaměření vyhledaných tras inženýrských sítí (u kanalizace také zaměření hloubky šachet)

· Vyhotovení dokumentace jednotlivých zaměřených inženýrských sítí

Přibližný rozsah tras inženýrských sítí:

             el. silnoproud - 2300 m

             el. slaboproud - 1500 m

             vodovod  1600 m + cca 1800 m – není zobrazeno v zákresu (není dokumentace)

             produktovod  1200 m 

             kanalizace - 2200 m

             veřejné osvětlení - 6500 m

             optické kabely - 200 m

             telefon - 3000 m

Celkem přibližný rozsah 20.300 m tras inženýrských sítí
Požadavek na přesnost údajů o poloze a výšce: 3. třída přesnosti

2.ETAPA:
· Tvorba výměnného formátu pro vložení jednotlivých inženýrských sítí na portál IS DMVS (DTM)

· Poskytnutí služby objednateli spojených s vložením výměnných formátů na portál IS DMVS 

Údaj o způsobu pořízení údajů o poloze a výšce objektu technické infrastruktury bude nabývat hodnotu: vyhledáno

3.ETAPA:
· 3D pozemní laserové skenování

Výstup: 1) obarvené detailní mračno bodů

                    2) 360° panoramatické fotky

       Požadavek na hustotu bodů:

1) Budovy, zpevněné plochy – vzdálenost jednotlivých bodů mračna -  max. 3 cm

1) Zatravněné plochy - vzdálenost jednotlivých bodů mračna - max. 10 cm

       Rozsah:

       Areál PL HB _ 32 ha

· Vektorizace základních prvků situace (Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje)

· Aktualizace ZPS na portále IS DMVS

Údaj o způsobu pořízení údajů o poloze a výšce objektu základní prostorové situace může nabývat hodnot: geodeticky - terestricky 

             Geodeticky - pozemním laserovým skenováním

Zhotovitel je povinen předat objednateli:
1. ETAPA:
Pro  každou inženýrskou síť bude jednotlivě zpracována samostatná dokumentace, ověřena AZI. 

Listinná dokumentace: 4x paré – technická zpráva, výkres formát A0, M -1:1000, výkres bude obsahovat podkres aktuální katastrální mapy, ve výkresu bude vyznačeny hloubky jednotlivých inženýrských sítí od stávajícího terénu, seznam souřadnic
Digitální dokumentace –  technická zpráva.pdf, výkres.pdf, .dgn, .dwg, seznam souřadnic.pdf,.txt.
Veškeré soubory budou odevzdány na jednom CD, kde každá síť bude mít vlastní adresář.
2.ETAPA:
Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě 
Identiﬁkátor záznamu_PGAD
. 

3.ETAPA:
1) obarvené detailní mračno bodů

2) 360° panoramatické fotky

3) výkres ZPS.dgn, .dwg

4) Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě 
    Identiﬁkátor záznamu_PGAD
III.
Místo a doba plnění
1.  Místo plnění:   areál  Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel musí při provádění díla respektovat v celém areálu provozní podmínky běžného provozu 
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.
2.  Doba plnění zakázky : od nabytí účinnosti SOD 
                                            Ukončení:  1. ETAPA: 30.03.2026
                                                         2. ETAPA: 31.05.2026
                                                         3. ETAPA: 31.07.2026
IV.
Cena díla
1. Ceny jednotlivých položek za vyhledání a geodetické zaměření podzemních IS , 3D pozemní laserové skenování , vložení dat na portál IS DMVS ( DTM ) byly sjednány na základě výběrového řízení a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní cena je cenou obsahující veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla popsaného v článku II. této smlouvy včetně nákladů vyplývajících z obchodních podmínek uvedených v této smlouvě, nákladů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nákladů na ochranu stávajících konstrukcí a staveb , … . 
3. DPH k ceně díla bude zhotovitel objednateli účtovat a objednatel zhotoviteli platit v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.
4. Jednotlivé ceny položek soupisu prací jsou po celou dobu platnosti smlouvy o dílo nejvýše přípustné. 
V.
Platební podmínky
1.  Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně a bezvadně provedené dílo zaplatit.

2.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených faktur po jednotlivých etapách dle položkového soupisu provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

     Faktury budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu:    
     Na fakturách musí být uvedeno číslo smlouvy a objednávky.
     Faktura bude vystavena ve formátu PDF a formátu ISDOC.   
3.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu nebo množství provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn vrátit fakturu jako neoprávněnou.

4.
Faktury musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, nejpozději však do 10 dnů pracovních dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto  oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou.  V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

 5.
Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů ode dne doručení oprávněné faktury do sídla objednatele. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.
Objednatel je oprávněn fakturované částky započíst proti splatným smluvním pokutám, úrokům z prodlení, úhradám způsobených škod, nákladům a službám objednatele vyvolaných činností zhotovitele.

VI.
Povinnosti zhotovitele
1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy:

     - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, č. 47/2020 Sb., č.183/2006 Sb.

     - Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, č. 31/1995 Sb., č. 499/2006 Sb. 

     - Normy a směrnice: Metodika ČÚZK č.j. ČÚZK - 01638/2021, ČSN 01 3411, ČSN 01 3410,  ČSN 73 0415

VII.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do objektů , nahlédnutí do dokumentace , a to po celou dobu platnosti smlouvy. V případě, že objednatel neumožní zhotoviteli přístup k provádění sjednaného plnění, pak nese veškeré následky sám. Nárok zhotovitele na odměnu neprovedením prací z tohoto důvodu není dotčen.

2. Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost bezplatného připojení přístrojů, nástrojů a nářadí nutného ke zhotovení díla k elektrické síti.

VIII.
Záruka za jakost provedeného díla 
1.  Záruční lhůta za provedené práce je stanovena dle platných předpisů Občanského zákoníku – minimálně však 24 měsíců .   

IX.
Vady díla v záruční době
1.  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn a povinen tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje.
2.  Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den sjednané záruční lhůty.

3.  Po doručení reklamace objednatele je zhotovitel povinen neprodleně se dostavit k objednateli k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí obsahovat zejména místo a přesný popis vady nebo jejích projevů, dohodnutý způsob a termín odstranění reklamované vady díla. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.

4.  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu. 

5.  Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady přes opakovanou výzvu ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dní ode dne doručení faktury. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

7.  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nebo dokumentace nezbytných pro odstranění vady. 

8.  O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.  Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X.
Ostatní ujednání 
1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání objednateli.

3.  Smluvní strany mají právo na náhradu škody, která jim byla způsobena porušením povinnosti druhou smluvní stranou.

4.  Poruší-li některá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

5.  Podmínky pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro obě strany závazné a neměnné a mohou se změnit pouze v případě vyšší moci (živelná pohroma, apod.).  

XI.
Závěrečná ujednání
1.  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakékoliv své pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy.

2.  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3.  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

5.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí.
Příloha č. 1: Cenová nabídka po e-aukci
Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 02.02.2026
V Luhačovicích  dne 02.02.2026
………………………………………                         ………………………………………...
         
Mgr. Markéta Holubová                                            Ing. Stanislav Mudrák

ředitelka nemocnice
jednatel

