DODATEK  č.  4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ NABDÍN       
č.:  1008-2023-537204 ze dne 13.9. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky

Michaela Mancini odborný referent

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 349 139, +420 721 933 972

E-mail: 	d.manasova@spucr.cz, m.mancini@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

První společník (vedoucí společník): AREA G.K. spol. s r.o.

se sídlem IČO: 25094459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Druhý společník (účastník): PROJEKCE – Ing. Jindřich Jíra

se sídlem XXXXXX, 395 01 Pacov,

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Na základě smlouvy o společnosti ze dne 8. 8. 2023 za společnost jedná

Milan Nový, jednatel

Korespondenční adresa: Světská 1418, Praha 9 - Kyje 198 00,

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená    XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČO: 25094459

DIČ: CZ25094459

dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i) b).

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek v uvedený dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru, půdu stavbami dle č. 6.3.1. i) b) smlouvy | 100 bm | 3 | 13 | 4950,00 | 64 350,00 |
| 6.3.1. i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1. i)b) smlouvy | 100 bm | 2 | 3 | 5500,00 | 16 500,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 80 850,00 |

Hodnota změn činí 80 850 Kč bez DPH, (tj. 4,12% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 80 850,- Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Upřesnění MJ dle skutečnosti po vypracování Plánu společných zařízení - DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 4 absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

- Dále je předmětem dodatku změna sídla společnosti: AREA G.K. spol s.r.o., Světská 1418, 198 00 Praha 9-Kyje.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 963 060,00 Kč | 1 165 302,60 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 005 620,00 Kč | 1 216 800,20 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 90 090,00 Kč | 109 008,90 Kč |
| Celková cena | 2 058 770,00 Kč | 2 491 111,70 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí

## tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.,

Krajský pozemkový úřad Středočeského kraje             reprezentant společného plnění

a hl. m. Praha                                                                     závazku dodavatelů

Místo: Praha                                                                        PROJEKCE & AREA G.K.

Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

19.02.2026	18.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý  	Jméno: Milan Nový

ředitel KPÚ Středočeského kraje a hl. m. Praha	jednatel společnosti

Za správnost: Michaela Mancini

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nabdín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 31.1.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 272 | 1 000,00 | 272 000,00 | 31.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 67 | 3 300,00 | 221 100,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 7 | 6 600,00 | 46 200,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5.1 | Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map | ha | 217 | 220,00 | 47 740,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 29 | 2 750,00 | 79 750,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 273 | 495,00 | 135 135,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 273 | 495,00 | 135 135,00 | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 963 060,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 273 | 1 045,00 | 285 285,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 980,00 | 39 600,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 16 | 4 950,00 | 79 200,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 315,00 | 7 315,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 180,00 | 4 180,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 567,50 | 1 567,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 1 595,00 | 435 435,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 10 | 6 600,00 | 66 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 165,00 | 11 165,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 380,00 | 6 380,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 392,50 | 2 392,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 005 620,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 273 | 330,00 | 90 090,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 090,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 963 060,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 005 620,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 090,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 058 770,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 432 341,70 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 491 111,70 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 19.02.2026 |  |  |  | Datum: 18.02.2026 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |