DODATEK Č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO PROJEKTOVÉHO NÁVRHU ENERGETIKY NOVÉ GENERACE V SPZ HOLEŠOV

uzavřené podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

ZRIA, a.s.

se sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov

IČO: 630 80 303

Spisová značka: B 1952 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Mojmírem Novákem, předsedou představenstva

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

Energy Design s.r.o.

se sídlem České Vrbné 2360, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

IČO: 173 91 326

Spisová značka: C 32409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

bankovní spojení: xxxxx

zastoupená Ondřejem Novákem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně jen “Smluvní strany” a jednotlivě “Smluvní strana”)

- PŘEDMĚT DODATKU

  - 1.1. 		Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2025 Smlouvu o vytvoření základního projektového návrhu energetiky nové generace v SPZ Holešov (dále jen „Smlouva“).

  - 1.2. 	Na základě skutečného průběhu plnění předmětu Smlouvy nebylo z důvodu mimo vliv Zhotovitele možné základní projektový návrh energetiky nové generace v SPZ Holešov dokončit a předat v původně sjednaném termínu plnění dle čl. II bod. 2.1 písm. c) Smlouvy. Po ujasnění nutného rozsahu součinnosti Objednatele přistupují Smluvní strany v souladu s článkem VIII bod 8.9. Smlouvy k uzavření tohoto dodatku.

- ZMĚNY SMLOUVY

  - 2.2. 	Smluvní strany se dohodly, že čl. II bod. 2.1 písm. c) Smlouvy se mění a nově zní:

„ c. dokončení a předání finálního Návrhu v tištěné a elektronické podobě do 27. 02. 2026“

- Závěrečná ustanovení

  - 3.1. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - 3.2. 	Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.

  - 3.3. 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Holešově dne dle elekt. podpisu | V Českých Budějovicích dne dle elekt. podpisu |
| --- | --- |

Objednatel:	Zhotovitel:

….……………………………………	.………………………………………

Ing. Mojmír Novák	Ondřej Novák

předseda představenstva	jednatel společnosti

ZRIA, a.s.	Energy Design s.r.o.