DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 11. 2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na realizaci stavby:

Opravy VDJ Anna – sanace vnějších stěn akumulačních nádrží

Číslo: SPA-2025-800-000249

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Společnost zastoupená:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXX, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Zástupce při jednání ve věcech provozních: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ 46678468, DIČ 46678468

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 6229

Společnost zastoupená:

XXXXXXXXXXX, ředitelem závodu Planá

XXXXXXXXXX, vedoucím výroby

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 1491516064/2700

Zástupce při jednání ve věcech technických:XXXXXXXXX, vedoucí výroby

Zástupce při jednání ve věcech provozních:XXXXXXXXX, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 01 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SPA-2025-800-000249 (dále jen „smlouva“).

- Změny smlouvy

  - Předmět plnění uvedený v čl. 1. smlouvy se mění v rozsahu, který je specifikován ve změnovém listu č. 01, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

  - V čl. 4. Cena se odst. 4.2. nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2.	Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH	3 335 626,14 Kč

Rekapitulace:

Cena díla podle základní smlouvy 		3 042 361,14 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1		   293 265,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem 				3 335 626,14 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1 bylo stanoveno na základě změnového listu č. 01, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, a to připojením elektronického podpisu zástupců obou Smluvních stran.

Příloha:

Příloha: Změnový list č. 01

V Chebu dne: dle el. podpisu                                                       V Plané nad Lužnicí dne: dle el. podpisu

Za Objednatele:                                                                          Za Zhotovitele:

……………………..                                                                  ……………………….

XXXXXXXXXXXXX                                                               XXXXXXXXXXXXXX

předseda představenstva                                                              ředitel závodu Planá

…………………………                                                             ………………………..

XXXXXXXXXXXX                                                                           XXXXXXXXXXXX

místopředseda představenstva                                                      vedoucí výroby