[image: image1.jpg]Pardubice 11

MESTSKY OBVOD




	Objednatel:

Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128

530 09  Pardubice

IČ: 00274046

Č. účtu: xxx
KB Pardubice
	Zhotovitel:

Bonidee MNG s.r.o.

Ostrovského 1190/17
150 00  Praha 5, Smíchov
IČ: 06187366


	Č.j.:  1222/2026/ÚMOII/OŽPD/TŘe

Počet listů: 1, počet příloh: 1
Vyřizuje: xxx 

Tel.: xxx
e-mail: xxx

	Datum: 24.02.2026


OBJEDNÁVKA

	Předmět: Studie - skatepark


Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky zpracování studie na skatepark v Pardubicích, Polabinách 4 v prostoru za tenisovým areálem u rosického nadjezdu (pozemek p.č. 3834/3 k.ú. Pardubice, viz přiložený nákres) dle následující specifikace:
01.1 Koncept

Prověření a analýza přípravy projektu, upřesnění cílových představ klienta, zpracování konceptu a skic, určení základného materiálového řešení. Počítá se s aktivním zapojením budoucích uživatelů a širší veřejnosti. (36 h)

01.2 Studie

Zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorys, axonometrie), zapojení potřebných profesí. (110 h)

01.3 Vizualizace

Zpracování 3D vizualizací návrhu - přibližně 6 obrázků. (20 h)
01.4 Předběžný rozpočet

Zpracování předběžného rozpočtu na základě studie podle m2 a m3. (36 h)
Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel bezodkladně po doručení této objednávky zhotoviteli odešle objednávku k řádnému uveřejnění do registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. O uveřejnění objednávky městský obvod bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že nebude-li objednávka zveřejněna ani devadesátý den od jejího doručení, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že žádná část objednávky nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
	Cena:
              
	101.000,- Kč bez DPH (122.210,- Kč včetně DPH)

	Termíny:

	do 19. 6. 2026




xxx
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
1 z 1
PAGE  
1 z 1

