# SMLOUVA O DÍLO č. SML/0063/26

„Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem, Následná péče o dřeviny“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Zábojník – contractors, s. r. o.

Adresa:					Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČO:						26258692

DIČ:						CZ26258692

Zastoupený:					Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel

Tel.:						xxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				KB, a.s., č. ú. 27-1482470287/0100

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

„SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM, NÁSLEDNÁ PÉČE O DŘEVINY‘‘

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 19.02.2025.

- Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

- Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých prací souvisejících s realizací díla.

- O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

- Dílo je zadáváno subdodavateli, který prováděl výsadbu stromů v rámci investiční stavby.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

- Předmětem díla je provedení následné péče o 244 ks stromů v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko a Hlinsko pod Hostýnem, které byly vysázeny v rámci stavby: „SILNICE II/438: Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem“. Následná péče bude prováděna po dobu 5 let, ukončena bude na podzim roku 2030.

- Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.

- Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV.

Čas a místo plnění díla

- Termín splnění díla:				do 30.11.2030

I. etapa (údržba 2026):			do 30.11.2026

II. etapa (údržba 2027):			do 30.11.2027

III. etapa (údržba 2028):			do 30.11.2028

IV. etapa (údržba 2029):			do 30.11.2029

V. etapa (údržba 2030):			do 30.11.2030

- Místo plnění:					silnice II/438

- Místo předání dokladů pro předání díla:		sídlo objednatele

Článek V.

Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH 			   	320.128,00 Kč

DPH 21 %						     	67.226,88 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	387.354,88 Kč

(slovy třistaosmdesátsedmtisíctřistapadesátčtyři koruny české,88/100)

Cena za realizaci jednotlivých etap je následující:

I. etapa:	Cena bez DPH celkem				73.200,00 Kč

DPH 21 %						15.372,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 				88.572,00 Kč

(slovy osmdesátosmtisícpětsetsedmdesátdvě koruny české, 00/100)

II. etapa:	Cena bez DPH celkem				23.668,00 Kč

DPH 21 %						4.970,28 Kč

Cena celkem vč. DPH 				28.638,28 Kč

(slovy dvacetosmtisícšestsettřicetosm korun českých, 28/100)

III. etapa: Cena bez DPH celkem				57.340,00 Kč

DPH 21 %						12.041,40 Kč

Cena celkem vč. DPH 				69.381,40 Kč

(slovy šedesátdevěttisíctřistaosmdesátjedna koruna česká, 40/100)

IV. etapa: Cena bez DPH celkem				20.740,00 Kč

DPH 21 %						4.355,40 Kč

Cena celkem vč. DPH 				25.095,40 Kč

(slovy dvacetpěttisícdevadesátpět korun českých,40/100)

V. etapa: Cena bez DPH celkem				145.180,00 Kč

DPH 21 %						30.487,80 Kč

Cena celkem vč. DPH 				175.667,80 Kč

(slovy stosedmdesátpěttisícšestsetšedesátsedm korun českých, 80/100)

- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI.

Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.

- Fakturace je dohodnuta takto:

- Fakturace bude probíhat na základě předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název akce v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy).

- V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

- Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.

- Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.

- Daňový doklad za plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.

- Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

- Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

- Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

- Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění díla

- Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po skončení smluvního období bude na stanovišti růst totožné množství ujatý dřevin s přiměřenými přírůstky.

- Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

- Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

- Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy, včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

- Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky
e-mailem technickému dozoru objednatele. Zhotovitel bude provádět zálivku v návaznosti na klimatické podmínky a stav dřevin, a to tak, aby nedocházelo k úhynu dřevin vlivem sucha.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

- Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

- V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku po dobu trvání smluvního vztahu.

- Záruční doba začne běžet dnem následujícím po dni uzavření této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že závazek je financován z veřejných prostředků.

- Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a poskytovatelem, jinak jsou neplatné.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.

- V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 25.02.2026 		        V Bystřici pod Hostýnem dne 24.02.2026

......................................................                                     .......................................................

Ing. Bronislav Malý					       Ing. Vítězslav Zábojník

ředitel							jednatel