SMLOUVA O DÍLO č. SML269/2025/OIM

na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru

Smluvní strany,

OBJEDNATEL:

| Název: | Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno |
| Korespondenční adresa: | Oblá 75a, 634 00 Brno |
| IČO: | 44992785 |
| DIČ: | CZ44992785 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupen: | Ing. Jana Drápalová, starostka |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a. s. |
| Číslo účtu: | 2026886339/0800 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Jana Drápalová, starostka městské části |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Bc. Jiří Skála, vedoucí odboru investic a majetku tel.: +420 547 428 936, mob.: +420 773 045 928 e-mail: skala@nliskovec.brno.cz |

v textu této smlouvy dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

| Název: | Ing. arch. Ivo Chmelař |
| --- | --- |
| Sídlo: | Antonínská 553/6, 602 00 |
| IČO: | 75646528 |
| DIČ: | CZ7811223970 |
| Zastoupen: | Ing. arch. Ivo Chmelař |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a. s. |
| Číslo účtu: | 1173018043/0800 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. arch. Ivo Chmelař, 6027628562 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. arch. Ivo Chmelař, architekt@chmelar.cz |

v textu této smlouvy dále jen „zhotovitel“,

dále též jen „smluvní strany“

uzavírají a podpisem již uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 na provedení stavebních a montážních prací a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), v následujícím znění:

Čl. I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje, provést objednateli řádně a včas dílo předmětu plnění, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace, která bude zahrnovat komplexní řešení stavby na adrese Zoubkova 20, Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola (BPA) - rekonstrukci střechy a zateplení části budovy („nová přístavba“) dle příslušného zákona a vyhlášky, dále výkon inženýrské činnosti vedoucí k provedení povolení ke stavbě a autorský dozor při provádění stavby (dále jen „Dílo“).  Dílo musí být dodáno v souladu s podmínkami a požadavky objednatele, které objednatel stanovil v rámci řízení Veřejné zakázky, které předcházely k uzavření této Smlouvy. Dílo musí být dodáno rovněž v souladu s platnými právními předpisy a účinnou legislativou. Dílo je blíže vymezeno v rozsahu a kvalitě v příloze č. 1 a 2 této Smlouvy (Technické parametry – rozpočet, Zadávací dokumentace).

- Předmět plnění Díla obsahuje následující části:

  - Část 1 – Vypracování dokumentace ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to, architektonické a stavebně konstrukční řešení, technické zařízení budovy v souladu požárně bezpečnostním řešením. Včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiného aktu příslušného stavebního úřadu, jímž se schvaluje provedení předmětného stavebního záměru (dále jen "stavební povolení") v souladu s příslušnými právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu (dále také jen „dokumentace pro stavební povolení“).

  - Část 2 – Vypracování dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy a se všemi náležitostmi pro výběr  zhotovitele stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění., tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení na realizaci stavby ve smyslu § 36 resp. § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále také jen „dokumentace pro provedení stavby“).  Veřejná zakázka bude zadána objednatelem, dle Díla této Smlouvy.

Položkový rozpočet stavby Výkaz výměr (Technické parametry – rozpočet) projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací v cenové úrovni roku 2025. Výkaz výměr a technické podmínky budou součástí zadávací dokumentace. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních a technických jednotek a provozních souborů (vyčíslený a bez vyčíslení).

  - Část 3 – Provedení autorského dozoru je součástí Díla, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba, pro kterou se projektová dokumentace dle této Smlouvy zhotovuje, bude objednatelem realizovaná, a to po dobu realizace stavby ve spolupráci s veřejně vybraným dodavatelem stavby. Dozor bude vykonáván průběžně po celou dobu stavby v potřebném rozsahu v závislosti na průběhu výstavby a postupu stavebních činností.

- Projektová dokumentace bude vyhotovena v listinné podobě v šesti vyhotoveních. Součástí všech vyhotovení projektových dokumentací dle této Smlouvy, budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy apod.), s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem vyhotovení, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb., České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

- Veškerá textová a výkresová dokumentace bude předána v tištěné podobě a dále po jednom vyhotovení na přenosném nosiči v digitální podobě, a to v PDF a v editovatelných formátech použitelných pro další práci.

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

- Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby musí splňovat zejména tyto cíle: environmentální požadavky, jednoduché funkční cenově a technicky nenáročné řešení ze standardních materiálů běžně dostupných.

- Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

- Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke konzultaci. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále vzniklé skutečnosti, související s návrhem a přípravou všech podkladů, sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.

- Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro stavební povolení, včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení i odpovědným autorským dozorem při realizaci stavby.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.

- Zhotovitel provádí Dílo s veškerou odbornou péčí na svůj náklad a na své nebezpečí.

- Doprava a manipulace jsou zahrnuty v ceně za Dílo; veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této Smlouvy, a to zejména doprava do místa určení, ekologická likvidace odpadů, obalů a všechny potřebné doklady ke zboží.

- Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení, dále provedení všech činností souvisejících s dodáním, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, včetně koordinační činností.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené Dílo převzít podle jednotlivých částí, bez vad, nedodělků a dle požadavků, po protokolárním předání a za jeho provedení zaplatit cenu sjednanou v článku III. podle článku IV. této Smlouvy.

- Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k předmětné Veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla potřeba. Provedení Díla zahrnuje rovněž provedení veškerých úkonů nezbytných pro vydání stavebního povolení, včetně zajištění veškerých souhlasů, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů a osob a úplného doplnění žádosti o stavební povolení dle případné výzvy příslušného stavebního úřadu.

Čl. II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Část 1 – Zahájení prací do 14 dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, do 75 dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení.

V případě, že vydané stavební povolení nenabude na základě úplné žádosti o vydání stavebního povolení dle předchozího odstavce právní moc, je zhotovitel povinen bezodkladně vykonat veškerou činnost nezbytnou k získání pravomocného stavebního povolení na stavbu (jedna úpravná činnost po předložení stavebnímu úřadu).

- Část 2 – Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně potřebných příloh do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu.

Výkaz výměr do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu.

- Část 3 – Autorský dozor po dobu provádění stavby, zahájení po podepsání smlouvy objednatele s vítězným uchazečem Veřejné zakázky stavby.

- Místem pro předání Díla je sídlo objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Čl. III.

CENA ZA DÍLO

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla, plnění dle článku I. této Smlouvy vycházející   z nabídky zhotovitele, přičemž je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkovou částku:

Cena bez DPH	767 000,- Kč

DPH ve výši 21 % 	161 000,- Kč

Cena včetně DPH	928 000,- Kč

Výše DPH bude určena podle platných právních předpisů.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména režijní materiál, odměna za poskytnutí licence, pojištění, zpracování dodatečných informací, telefony, software, doprava a cestovné do místa určení i ekologická likvidace odpadu apod.

- Dohodnutá cena za Dílo je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Díla a splněním všech povinností zhotovitele, které vyplývají z této Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny za Dílo v souvislosti s dodávku Díla a plnění souvisejících povinností dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla na neprovedené služby a práce.

- Objednatel si vyhrazuje právo po ukončení části Díla a jejím uhrazení další část nerealizovat. Zhotovitel souhlasí s ukončením části a nebude požadovat náklady na nezrealizované části.

Čl. IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které budou obsahovat veškeré náležitosti dle daňových předpisů a odkaz na tuto Smlouvu a název příslušné akce s úvodním textem: Na akci „Projekt, rekonstrukce střechy a zateplení-BPA Zoubkova 20“ Vám účtujeme podle smlouvy č. SML269/2025/OIM.

Dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasném dokončení zhotovitelem a po předání a převzetí jednotlivých částí Díla bez vad a nedodělků následovně:

- Uhrazení 70 % ceny za Část 1 – „dokumentace pro stavební povolení“ – po podání kompletní žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí Stavebním úřadem k povolení stavby.

- Uhrazení 30 % ceny za Část 1 – „dokumentace pro stavební povolení“ a uhrazení ceny za inženýrskou činnost – po vydání pravomocného rozhodnutí Stavebním úřadem k povolení stavby.

- Uhrazení 70 % ceny za Část 2 – „dokumentace pro provedení stavby“ – po předání dokumentace k zahájení zadávací řízení Veřejné zakázky na realizaci akce.

- Uhrazení 30 % ceny za Část 2 – „dokumentace pro provedení stavby“ – po ukončení připomínkového řízení zadávací řízení Veřejné zakázky na realizaci akce.

- Uhrazení ceny za činnosti dozoru – maximálně ve 3 platbách, 2 fakturace v průběhu realizace, závěrečná fakturace v minimální výši 30 % ceny za Část 3 bude vystavena po kolaudačním souhlasu.

- Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, buď opravit, nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury se přerušuje původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti je zahájena okamžikem doručení nové či opravené faktury.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury má zhotovitel vůči objednateli nárok na úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za každý den.

- V případě nedodržení termínu plnění a předání Díla uhradí zhotovitel objednateli penále 0,1 % z ceny za Dílo za každý opožděný den.

Čl. V.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Všechny uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- V případě nedodržení lhůty pro odstranění vady Díla dle článku II. odstavec 1-4 této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady Díla v každém jednotlivém případě.

- Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto Smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebudou na předmět Smlouvy schváleny potřebné finanční prostředky v rozpočtu zřizovatele.

- K zániku smlouvy může dojít na základě dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí podanou kterýmkoliv z účastníků této smlouvy nebo odstoupením od smlouvy některého ze smluvních partnerů z důvodů stanovených v platném občanském zákoníku.

- Při ukončení platnosti smlouvy výpovědí, činí výpovědní lhůta 1 měsíce a její počátek připadá na první den měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé straně.

- V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinni si vzájemně vypořádat veškeré závazky a pohledávky, vzniklé z této smlouvy za doby jejího trvání.

Čl. VI.

ODPOVĚDNOST A SPOLUPŮSOBENÍ

- Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením, úspěšným provedením a jeho protokolárním předáním objednateli.

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo plnění.

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení předmětu Díla v souladu s touto Smlouvou a platnými technickými normami a účinnou legislativou.

- Objednatel je povinen při provádění Díla spolupůsobit, ukončené Dílo prohlédnout a převzít způsobem, uvedeným v této Smlouvě.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost provedeného Díla. Zhotovitel zejména zaručuje, že plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, zachová si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

- Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění respektovat rozhodnutí objednatele, má povinnost seznámit objednatele s možnými riziky při provádění Díla je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků na kvalitu a termín předání Díla či poskytnutí Služeb ustanovení § 2594 a 2595 Občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí sám nebo svými pracovníky objednateli nebo jiným osobám na místě plnění. Taktéž objednatel odpovídá za škodu způsobenou zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými zástupci nebo svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele převádět, přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či s nimi jinak nakládat.

- Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro provedení plnění.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění prováděno zhotovitelem řádně a v souladu s touto Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

- V záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok objednatele z vadného plnění, a to tak, že zhotovitel je povinen diagnostikovat vadu Díla nejpozději do 5 dní od oznámení vady objednatelem zhotoviteli v souladu s článkem I. V případě, že se jedná o běžnou vadu, je povinností zhotovitele odstranit takovou vadu Díla nejpozději do 5 dní od jejího určení zhotoviteli. V případě složitějších vad, bude lhůta pro opravu vady stanovena formou písemného zápisu po dohodě obou Smluvních stran.

Čl. VII.

OPRÁVNĚNÍ A AUTORSKÁ UJEDNÁNÍ

      - Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku objednateli

oprávnění k výkonu práva Dílo užít, spočívající ve využití projektové dokumentace jako součást zadávací dokumentace pro zadání Veřejné zakázky na zhotovení stavby a pro samotné zhotovení stavby.

- Objednatel jako výhradní nabyvatel oprávnění nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Díla, a to zejména k těm způsobům užití, které účelově souvisí se samotnou realizací stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této Smlouvy.

- Autorským dílem se pro účely této Smlouvy rozumí Dílo popsané podle částí díla v článku I. této Smlouvy.

- Objednatel není povinen oprávnění využít.

- Výše odměny za nabytí oprávnění k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla dle této Smlouvy uspokojeny.

- Odměna za poskytnutí oprávnění je součástí ceny za Dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k Dílu, které jsou předmětem této Smlouvy.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo.

- Práva a povinnosti objednatele podle této Smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými Díly a jeho zařazením do Díla souborného.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání Díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouvě.

- Oprávnění objednatele užít Dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od Smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od Smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane Dílo dle této Smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena Díla nebo její odpovídající část.

- Práva zhotovitele osobovat si autorství Díla a uvádět u Díla své jméno zejména při zveřejnění Díla, propagaci Díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o Díle zůstávají nedotčena.

Čl. VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    - Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

    - Zhotovitel i objednatel se zavazují uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a Smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení realizace předmětu plnění. Pokud datum nebude zřejmé v době vyhlašování veřejné zakázky, objednatel zhotovitele o této skutečnosti bude informovat dodatečně.

    - Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné podle ustanovení uvedené v této Smlouvě, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

    - Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

    - Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

    - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.

    - Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některá ustanovení Smlouvy, jsou neplatná pouze tato předmětná ustanovení, pokud z povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

    - Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

    - Zhotovitel spolupracující s objednatelem poskytující sociální službu, je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a skutečnostech, týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby a o poskytovateli sociální služby, které se v souvislosti se svou činností dozví, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

    - Údaje a informace, které Smluvní strany získají, budou zpracovávat a uchovávat pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízení Evropského parlament a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v aktuálním znění.

    - Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční nebo elektronické podpisy.

    - Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

V Brně dne…                				V Brně dne …..

…………………………………               	              .....................................................

Ing. Jana Drápalová					Ing. arch. Ivo Chmelař

starostka MČ Brno – Nový Lískovec	 		Jednatel

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Nový Lískovec na schůzi č. 1/2026 dne 14. 1. 2026.