Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava
Název akce: Přístavba odd. ochranné léčby pavilonu 4 - zhotovení projektové dokumentace

SMLOUVA O DÍLO
č. SML- 0002/26
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským na vypracování projektové dokumentace:

Přístavba odd. ochranné léčby pavilonu 4 - zhotovení projektové dokumentace
I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:


Psychiatrická nemocnice Jihlava
se sídlem: 


Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

zastoupen:


MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO: 



00600601

DIČ: 



CZ00600601

bankovní spojení: 

ČNB

číslo účtu: 


33936681/0710

(dále jen „Objednatel“)
I.2. Zhotovitel:


MAZOK s.r.o.
se sídlem:


Gajdošova 7, Brno, 615 00
zastoupen:


Ing. Martin Kovář, Ing. arch. Tomáš Zálešák
IČO:



11920360
DIČ:



CZ 11920360
bankovní spojení:

xxxxx
číslo účtu:


xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I.3. Ve věcech technických jedná:
· za Objednatele:
xxxxx
e-mail: xxxxx
· za Zhotovitele:
xxxxx
                                                    e-mail: xxxxx
II. Rozsah předmětu díla

Předmětem smlouvy a obchodních podmínek z ní vyplývajících jsou projektové a inženýrské činnosti na akci: Přístavba odd. ochranné léčby pavilonu 4 - zhotovení projektové dokumentace.

II.1. Předmětem smlouvy a obchodních podmínek z ní vyplývajících je:
a) 1. etapa
Předmětem plnění je zpracování dispozičního řešení přístavby zdravotnického pavilonu psychiatrické nemocnice určené pro oddělení ochranné léčby, vycházející ze zadání předloženého zadavatelem, zahrnující návrh architektonického, dispozičního, provozního, technického a bezpečnostního řešení stavby včetně jejího začlenění do stávajícího areálu a území. Součástí plnění je rovněž zpracování případných variantních řešení, jejich projednání s vedením nemocnice a zapracování připomínek, přičemž studie bude řešit kapacitní uspořádání, provozní vazby, režimová a bezpečnostní opatření specifická pro ochrannou léčbu a koncepci technické infrastruktury. Studie bude zpracována tak, aby splňovala požadavky relevantních výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a mohla sloužit jako podklad pro přípravu a podání žádosti o dotační podporu, další stupně projektové přípravy, rozhodování zadavatele a jednání s dotčenými orgány.

b) 2. etapa
Zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru, které bude provedeno v rozsahu dokumentace pro povolení záměru dle platných prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, pokud je na daný případ aplikovatelná, případně dle právních předpisů, které ji nahradí, a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru je zajištění veškerých potřebných přípravných činností nutných pro její zpracování, zejména zajištění geometrického zaměření a dalších nezbytných podkladů.

Zpracovaná projektová dokumentace pro povolení záměru bude Objednateli předána:

· ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě,

· v 1 vyhotovení v elektronické podobě na digitálním nosiči (projektová dokumentace pro investora).

Elektronická projektová dokumentace pro investora bude zpracována ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (Autodesk AutoCAD) a/nebo DXF (Data eXchange File). Soubory technické zprávy a ostatní textové části budou zpracovány ve formátech RTF nebo DOC. Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. Současně budou všechny části projektové dokumentace uloženy rovněž ve formátu PDF. Digitální dokumentace bude předána zejména ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.dwg.
c) 3. etapa 
Provedení inženýrské činnosti, spočívající zejména v zajištění všech potřebných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení, a to za účelem získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel zajistí zejména:

· doložení dokladů o projednání s orgány státní správy, včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, případně rozhodnutí dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními právními předpisy,

· zapracování připomínek, stanovisek a rozhodnutí do projektové dokumentace, bude-li to s ohledem na povahu předmětu plnění vyžadováno,

· zajištění vydání povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci.
III. Povinnosti smluvních stran

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II.1. této smlouvy v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 
IV. Součinnost Objednatele
IV.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další informace, případně doplnění údajů, upřesnění podkladů, vydání vyjádření a stanovisek, která jsou potřebné ke splnění předmětu díla, pokud je Objednatel vlastní a jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud z povahy věci nevyplývá, že je povinen Zhotovitel si je opatřit sám. 
V. Termíny plnění

V.1. Zhotovitel zahájí plnění předmětu smlouvy datem následujícím po datu podpisu smlouvy 
o dílo.
V.2. Zhotovitel je povinen dokončit předmět díla:
a) 1. etapa         - do 30.3.2026 předložení dispozičního řešení
b) 2. etapa         - do 30. 4. 2026 předání projektové dokumentace
c) 3. etapa         - do 28. 8. 2026 předložení povolení záměru  
VI. Cena za dílo, platební podmínky

VI.1. Cena za dílo je stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami, je v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony ve smyslu této smlouvy.

VI.2. Cena je stanovena dle individuální kalkulace Zhotovitele pro jednotlivé části plnění předmětu díla takto:
Cena bez DPH  

        1 493 800,00
Kč

DPH 21 %
                               313 698,00
Kč

Cena celkem s DPH
                   1 807 498,00      Kč

VI.3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. 

VI.4. Platební doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je plátce DPH a podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

VI.5. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli vystavený účetní doklad nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po jeho doručení. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

VI.6. Za doručení účetního dokladu se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
VII.  Smluvní sankce

VII.1. Nedodrží-li Zhotovitel zaviněně termín předání jednotlivých etap předmětu díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den z prodlení. 

VII.2. Neuhradí-li Objednatel řádně, v souladu s touto smlouvou, Zhotovitelem požadovanou platbu ve lhůtě její splatnosti včas, odpovídá výše úroků z prodlení výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.

VII.3. Splatnost sankčních poplatků je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s vyčíslením sankce.
VIII. Vlastnictví předmětu díla a jeho užití

VIII.1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku Zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. 

VIII.2. Majetkovou (převoditelnou) složku autorského díla nicméně vykonává Objednatel, s čímž Zhotovitel souhlasí. Objednatel je oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (její část, rozpočet, výkaz výměr, apod.), která je předmětem této smlouvy, třetí osobě k dalšímu využití, přičemž je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele jakoukoli část díla publikovat (i k prezentačním účelům), případně i dále využívat, bez časového a místního omezení, a to pod podmínkou, že dílo bude užito k účelu, ke kterému má sloužit. Licenci v uvedeném rozsahu Zhotovitel uděluje a Objednatel přijímá, přičemž cena za poskytnutí licence je již obsažena v ceně za dílo.

VIII.3. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti, které jsou spojeny s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

VIII.4. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít dílo za účelem prezentace veřejnosti, na výstavách či při obdobných marketingových příležitostech.
IX. Předání a převzetí předmětu díla

IX.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. v termínech dle čl. V. této smlouvy na adrese sídla Objednatele.

IX.2. Projektová dokumentace bude předána osobně na adresu Objednatele společně s předávacím dopisem (nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
X. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady, škodu

X.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu předmětu díla, za jeho řádné ukončení a předání ve stanoveném termínu. Zhotovení projektová dokumentace bude odpovídat technickým parametrům platným v době jejího zhotovení, stejně tak i technickým normám a příslušným stavebně-technickým předpisům platným v době dokončení a předání předmětu díla. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

X.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost projektu po dobu 60 měsíců od data zhotovení. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady zjištěné Objednatelem.

X.3. Pokud budou Objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Po zjištění vad Objednatel písemně reklamuje vady projektové dokumentace na adresu Zhotovitele. V písemné reklamaci bude Objednatel přesně specifikovat vady či nedodělky předmětu díla a popíše, jak se projevují. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost Zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví Objednatel v písemném ohlášení vad.

X.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích 
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami k jednání obou smluvních stran.

X.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se Zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

X.6. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů a zadání, které mu byly předány ke zpracování Objednatelem, takže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit nebo upozornit Objednatele na jejich závadnost či neúplnost, nebo i přes upozornění na nich Objednatel trval.

X.7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

X.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady v konstrukci stávajícího objektu, které nebyly známy, a které nebylo možné předvídat a zakreslit do předmětu díla.

X.9. Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této smlouvy je omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za ztráty, zranění nebo škody vyvolané jednáním Objednatele.

X.10. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 6 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.
XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

XI.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

XI.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

XI.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XI.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

XI.6. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

XI.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.

XI.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
XII.  Závěrečná ustanovení

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany Objednatele zašle Objednatel tento požadavek Zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. e-mailem). Zhotovitel ke dni doručení tohoto požadavku zastaví práce na díle a na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti Objednatel uhradí dosud provedené práce v poměru smluvní ceny.

XII.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

XII.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

XII.6. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

XII.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

XII.8. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a Zhotovitel proto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

XII.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou.

XII.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje.

XII.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatními právními předpisy platnými v době realizace předmětu díla, ve znění pozdějších předpisů.

XII.12. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Zhotovitele a Objednatele a nevyžaduje žádné další schválení. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XII.13. Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného souhlasu druhé strany.

XII.14. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.

XII.15. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. 

XII.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

V Jihlavě, dne …………………                                         V Brně dne
_______________________________   
_____________________________________   
         

MUDr. Dagmar Dvořáková                                          Ing. Martin Kovář, Ing. arch. Tomáš Zálešák, 

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                  MAZOK s.r.o.
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