# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.32/2025

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

na akci

„Oprava střechy pavilonu A Mateřské školy Kralovice“

==================================================================================

# I.

# SMLUVNÍ STRANY

# Objednatel:     Město Kralovice

# Markova tř. 2

# 331 41 Kralovice

# Zastoupeno ve věcech smluvních:    Ing. Karel Popel - starosta města

# Zastoupeno ve věcech technických: xxxx

# IČ:00257966

# DIČ:CZ00257966

# Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0725658379/0800

# Tel.:xxxx

225 770                 3333331 62 Manětín

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Chebská 79/23

322 00 Plzeň - Křimice

IČ: 252 20 799, DIČ: CZ 252 20 799

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9590

tel, fax.: xxxx

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 246026198/0300

Zastoupený: Jiřím Králem – jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických:

Petr Král   – jednatel tel.: xxxxx 	e-mail: xxxx

Petr Král – jednatel tel.: xxxx           e-mail: xxxx

# xxxx

# II.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „Oprava střechy pavilonu Mateřské školy Kralovice, Mírová 605“

Předmětem dodatku č. 1 je provedení více a méně prací, dle přiloženého výkazu výměr, který je součástí dodatku č.1.

# III.

# DOBA PLNĚNÍ

# Zahájení díla:                  		   	      1.10.2025

Dokončení díla:           		  	      30.1.2026

# IV.

# CENA DÍLA

# Změna ceny více a méně prací:

Cena díla je stanovena ve výši:		    296 278,-Kč

DPH 21 %			                      62 218,38,-Kč					……………………………………………...........................

# Celkem cena včetně DPH	          	          358 496,38,-Kč

# Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena díla je stanovena ve výši:		  1 750 000,-Kč

DPH 21 %			                          367 500,-Kč					……………………………………………...........................

# Celkem cena včetně DPH	       	            2 117 500,-Kč

# Celková nová cena, dle smlouvy o dílo a dodatku č.1

Cena díla je stanovena ve výši:		  2 046 278,-Kč

DPH 21 %			                     429 718,38,-Kč					……………………………………………...........................

# Celkem cena včetně DPH	       2 475 996,38,-Kč

# IX.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Měnit nebo doplňovat tuto smlouvy lze jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednavatel.

- Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy z ní vzniklé příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha této smlouvy je:

- Ocenění soupis prací.

Za zhotovitele:						Za objednatele:

…………………………………..				………………...................

Jiří Král			             		          Ing. Karel Popel

jednatel                                                                                       starosta

………………………………..					……………………………………

Datum							     Datum