SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 536 - §565 a následujících obchodního zákoníku

na akci: „Oprava čpavkového kompresoru a dodávky a montáže pojistných ventilů na expanzní nádobu“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: 		Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s r.o.

IČO 25105299,  DIČ CZ25105299

zastoupená Mgr. Radkem Hlavatým, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxx

telefon xxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:		p.Josef ŠEBOR, xxxxxxxxxxx,

IČ 16488016,

zastoupený p.Josefem ŠEBOREM, majitelem firmy

bankovní spojení – xxxxxxxxxxx

telefon xxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Výchozí  údaje

2.1.	Název akce: Oprava čpavkového kompresoru 4VN 150 A, v.č.10976 a dodávka s montáží ventilů DN 40 na expanzní nádobu a úpravu potrubí ve strojovně chlazení

2.2.	Místo provedení: Zimní stadion Slaný, Lacinova 1720, Slaný 27401

2.3.	Investor: Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.

2.4.	Termín provedení: od 1.7.2017 do 15.7. 2017

Článek III.

Předmět díla

  - Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a se svými silami provede pro objednatele akci „Oprava čpavkového kompresoru“dle článku II. této smlouvy, spočívající:

a) v opravě čpavkového kompresoru 4 VN 150 A, v.č.10976

b) dodávka s montáží ventilů DN 40 na expanzní nádobu a úpravu potrubí ve strojovně chlazení

c)  v provedení tlakových těsnostních zkoušek u všech vyměněných částí potrubí dle ČSN.

d) v provedeních potřebných revizních zpráv

  - Zhotovitel provede předmět díla v souladu s kvalitativními podmínkami dle článku IV. této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla dohodnutou smluvní cenu, jako nejvýše přípustnou.

Článek IV.

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

  - Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou k provedení díla nezbytné.

  - Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti

srovnatelné s účelově podobným předmětem.

  - Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, jakož i postupů

i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.

- 2 –

Článek V.

Čas plnění

  - Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 15.7.2017.

  - Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před výše uvedeným sjednaným termínem ukončení

prací, objednatel se zavazuje převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení

sjednanou cenu dle článku VII. této smlouvy.

Článek VI.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

  - Zhotovitel přebírá od v okamžiku zahájení akce odpovědnost za bezpečnost všech osob pohybujících se

ve vymezeném prostoru.

  - Objednatel nese po dobu realizace díla, odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích,

zařízení a materiálu zhotovitele.

  - Případné vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.

Článek VII.

Cena díla

  - Cena za zhotovení díla dle článku III.této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

  - Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

  - Celková cena je maximálně: 150890,-Kč (slovy:jednopadesáttisícosmsetdevadesátkorunčeských).

  - Zvýšení ceny díla je možné pouze za těchto podmínek:

- objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které jsou uvedeny v této smlouvě,

- objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v této smlouvě.

Článek VIII.

Financování, placení, sankce

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto smlouvou po

celou dobu plnění.

  - Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou finanční zálohu.

  - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtů objednatele na účet zhotovitele.

  - Placení se uskuteční fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to při provedení 100%

objemu prací.

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č.588/92 Sb. ve

znění pozdějších platných předpisů.

  - Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14-ti dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu

se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtů objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V případě nedodržení termínu splatnosti ze strany objednatele, se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, za každý započatý den prodlení.

  - Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty,

bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem

provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli vůči objednateli

po uzavření této smlouvy.

Článek IX.

Vady a záruky

  - Zhotovitel poskytuje na celé dílo uvedené v článku III. této smlouvy záruku v délce trvání 24 měsíců na díly a 6 měsíců na práci, která začíná dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas u zhotovitele reklamoval.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují a požadovaný termín jejich

odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení až do

doby odstranění reklamované vady. Tímto však není dotčeno ustanovení §373 a následujících

Obchodního zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných

případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu

odstranit, bude odstraněna v nejbližším možném termínu při povětrnostních podmínkách povolujících opravu provést.

  - Po odstranění reklamované vady vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí odstranění reklamo-

vané vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna včetně

termínu jejího odstranění, což obě smluvní strany potvrdí svým podpisem.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstra-

něním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

  - Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objed-

nateli záruku v trvání 12-ti měsíců.

Článek X.

Provádění díla

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento obchodní

případ plně Obchodní zákoník.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před vznikem některé z uvedených situací. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními podmínkami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu vyhl.č.324/90Sb., jakož i proti-

požární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje zhotovitel, který i přebírá v plném

rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prováděných prací.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony

a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady s tím spojené zhotovitel.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek XI.

Předání díla

  - Dílo bude objednateli předáno zhotovitelem společně s předávacím protokolem, jehož zpracování

zajistí zhotovitel.

  - Dílo je považováno za dokončené, po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy.

  - Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Článek XII.

Změny smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným, ujednáním výslovně nazvaným

„Dodatek ke smlouvě ….“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

  - Obě strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Ve Slaném  dne 1.7.2017

…………………………………                                                                  ………………………………….

za objednatele:                                                                                                za zhotovitele:

Mgr. Radek Hlavatý, jednatel                                                                       p.Josef ŠEBOR, majitel