Smlouva o dílo č. 18/02/2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  Občanského zákoníku

## uzavřená mezi

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem:	Malostranská 143/2, PSČ 317 68 Plzeň

zastoupená:

IČ:		25205625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.	VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.

se sídlem:	Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

zastoupená:

IČ:		62623508

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1077,

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla (zajištění

technického dozoru) dle poptávky objednatele ze dne 11.8.2017, se kterou se zhotovitel  podrobně

seznámil a jejíž obsah je mu znám.

2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

## II. Předmět a termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zhotoviteli zaplatit za inženýrskou činnost vč. technického dozoru na akci:

„Obnova vodovodu a kanalizace Arbesova ulice  – inženýrská činnost“

2. Předmětem plnění:

Zajištění technického dozoru investora nad realizací této stavby v následujícím rozsahu:

- Účast na koordinačních jednáních před zahájením stavby a účast na předání staveniště se zajištěním příslušného zápisu

- Kontrola dodržování podmínek dle projektové dokumentace po celou dobu realizace díla.

- Zajišťování nebo doplňování podkladů k realizaci díla tj. PD, soupisu prací, výkonů dodávek apod.

- Kontrola věcného a finančního plnění prací (soupis provedených prací) a cenové správnosti a úplnosti předkládaných faktur

- Sledování čerpání finančních nákladů prováděného díla

- Upozornění odpovědného zástupce zhotovitele na nedostatky zjištěné v průběhu prací zápisem do stavebního deníku

- Zajišťování odstranění zjištěných vad v podkladech k realizaci díla (uplatnění reklamace, návrh lhůt k odstranění vad apod.)

- Sledování řádného vedení dokladů o realizaci díla, přejímání dokladů od zhotovitele jejich kontrola, uplatnění případného nesouhlasu ve stavebním deníku.

- Kontrola provedených prací, které budou následně zakryty nebo se stanou již nepřístupnými

- Sledovat zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, zúčastňovat se jich, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předkládání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly)

- V souladu s uzavřenou smlouvou koordinovat případný souběh prací na obnově    vodovodu a kanalizace s akcí „Stavební úpravy Arbesovy ulice“.

- Provádět opatření k odvrácení nebo omezení škod způsobených vyšší mocí s oprávněním dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci a podílet se na nezbytných záchranných pracích, pokud není jejich odpovědný pracovník dosažitelný a dále je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné škody velkého rozsahu

- Kontrola postupu prací podle uzavřené smlouvy o dílo a časového harmonogramu, upozornění na nedodržení termínů a příprava podkladů pro uplatnění sjednaných smluvních pokut

- Příprava podkladů a dokladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho části od zhotovitele

- Na základě výzvy zhotovitele přejímat spolu s pracovníky provozovatele ukončené práce, výkony a dodávky (dílo) a zabezpečit vyhotovení příslušných protokolů

- Účastnit se kontrolních dnů stavby a to 1x týdně

- Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení v dohodnutých termínech a přejímat práce, výkony a dodávky po jejich odstranění

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- Zajištění přejímky dokončené stavby vodovodu a kanalizace

- Zajištění odstranění zjevných vad a nedostatků uvedených v zápisech o předání a    převzetí díla

- Zajištění kolaudačního souhlasu dokončené stavby vodovodu

## 3. Termíny plnění:

### Zahájení prací:		03/2018

Dokončení prací:	11/2018

## III. Cena prací

- Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena díla bez DPH				182 500,-Kč

## IV. Platební podmínky

1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle

objednateli. Faktury za provedení předmětu pnění dle odst. II. budou předloženy měsíčně po

dokončení předmětných prací.

- Faktura bude obsahovat všechny potřebné náležitosti daňového dokladu. Zejména označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktury, označení díla, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovanou sumu, razítko a podpis oprávněné osoby.

3.   Fakturovány budou práce odsouhlasené objednatelem.

4.   Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

VODÁRNA PLZEŇ, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

5.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je

oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a

nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.   Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení.

## V. Smluvní pokuty

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle faktury za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu plnění dle odst. II., bod 3 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

## VI. Povinné náležitosti smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č.        340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v zákonné lhůtě. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje   objednatel.

2. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva obsahuje obchodní tajemství, tj. skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisí s jeho společností a ohledně nichž zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Za obchodní tajemství označuje Zhotovitel níže uvedená ustanovení smlouvy:

- Příloha č.1 -  cenová nabídky zhotovitele

- Příloha č.2 – pojistná smlouva zhotovitele

## VII. Jiná ujednání

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými mu ke dni uzavření smlouvy, jeho pokyny a případnými vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- Zhotovitel doloží při podpisu této smlouvy doklad o pojištění, za který objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva musí být platná po dobu plnění této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní

správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu

určeném objednatelem.

- Nedílnou přílohou této smlouvy je:		příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

příloha č. 3 – plná moc

- Jednotlivá ustanovení této smlouvy je možno změnit písemným dodatkem, který mohou navrhnout obě smluvní strany.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, jeden originál obdrží objednatel a druhý originál obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 		                                                   V Plzni dne

Objednatel						Zhotovitel

----------------------------------				----------------------------------------

P L N Á   M O C

Ve  smyslu  smlouvy  o dílo  č. 18/02/2017 mezi VODÁRNOU  PLZEŇ  a.s., IČ: 25205625 a Vodohospodářským podnikem a.s.,  IČ: 62623508

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň zplnomocňuje                          ke všem jednáním směřujícím k výkonu inženýrské činnosti na akci:

„Obnova vodovodu a kanalizace Arbesova ulice – inženýrská činnost“

zejména k jednáním se správními orgány místní samosprávy a k zajištění kolaudačního souhlasu výše uvedené stavby.

Tato   plná   moc   neopravňuje  zmocněnce   k  uzavírání smluv,  vzdávání   se  práv  jménem  zastoupeného a  k úkonům zavazující VODÁRNU PLZEŇ a.s., mimo předmět shora uvedené smlouvy o dílo.

V Plzni dne

Objednatel:

--------------------------------------------------

Přijímám zmocnění:

-----------------------------------------------------------------------------