SMLOUVA

o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí

Smluvní strany

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

Bank. spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen „objednatel 1“)

a

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

(dále jen „objednatel 2“ nebo „kraj“)

(dále společně označovány dále též jako „objednatelé“; v případě, že je uveden termín „objednatel“, považuje se za objednatele objednatel 1 a objednatel 2 současně.)

na straně jedné

a

TKP geo s.r.o.

Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07  České Budějovice

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: xxxx

č. účtu: xxxx

č. smlouvy:xxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

(všichni společně dále také jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí (dále jen „smlouva“), v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

# UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Závazkový vztah, založený touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

  - Objednatelé a poskytovatel uzavírají tuto smlouvu, která je výsledkem zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění služeb podpory a rozvoje Informačního systému Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje (IS DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla objednateli vyhlášena v zadávacím režimu podle ZZVZ, a to formou otevřeného řízení, s uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 12. 2026 pod evidenčním číslem Z2025-052505.

  - Objednatelé jsou zadavateli, kteří, za účelem pořízení předmětu plnění této smlouvy, postupovali ve výše uvedeném zadávacím řízení jako společní zadavatelé, ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ.

  - Spolufinancování části realizace předmětu smlouvy se předpokládá z programu 31 Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_25_161 Rozvoj digitálních technických map - krajské komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury - VIII. výzva, včetně jejich veškerých příloh (dále „výzva“). Objednatelé prohlašují, že schválení projektové žádosti v rámci výše uvedené výzvy není podmínkou pro realizaci veřejné zakázky.

  - Smluvní strany budou při realizaci smlouvy postupovat v souladu s aktuálním programovým dokumentem v platné verzi. Realizace smlouvy musí probíhat v souladu s výzvou a v souladu

s příručkami, metodikami, oficiálními doporučeními, oznámeními a dalšími písemnými pokyny řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu výzvy v aktuálním platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.

  - Plněním této smlouvy je zajištěna kontinuita IS DTM PSK vytvořeného a rozvíjeného na základě Smlouvy o dodávce a implementaci nadstavby informačního systému digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje a zajištění následného rozvoje, údržby a podpory, uzavřené dne 14.10.2022 mezi objednateli a společností TKP geo, s.r.o., IČO: 24134295, se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice (dále jen „původní smlouva“), jejíž předmět bude vyčerpán dovršením procesu převzetí IS DTM PSK dle přílohy č. 10.2 této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že jedním z hlavních účelů objednatele 1 je dle Zřizovací listiny, vydané zastupitelstvem hlavního města Prahy, koncepce a zajišťování infrastruktury pro prostorová data hlavního města Prahy (dále v obecné rovině spolu s objednatelem 2 označován také jako „kraj“), zajišťování a aktualizace geodat a základního mapového díla hlavního města Prahy, a předmět jeho činnosti zahrnuje také zajišťování informačních technologií a datového obsahu, zajišťování, vývoj a integraci systémů pro využívání a prezentaci prostorových dat hlavního města Prahy a v tomto smyslu disponuje technologickým nástrojem určeným ke správě digitální technické mapy hlavního města Prahy, k němuž objednatel 1 pro svého zřizovatele hlavní město Prahu, v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zřizovací listinou objednatele 1, nabývá a vykonává veškerá majetková oprávnění a disponuje licencemi, včetně příslušných oprávnění poskytnout tento technologický nástroj k užití třetím osobám (podlicence). V tomto smyslu objednatel 1 představuje provozní prostředí digitální technické mapy hlavního města Prahy.

  - Oba objednatelé mají stejná práva a povinnosti jako objednatelé této smlouvy a žádný z nich není objednatelem hlavním ani vedoucím.

  - Tato smlouva je uzavírána s pluralitou na straně objednatelů z toho důvodu, že zásadní částí předmětu plnění je poskytování služeb rozvoje a podpory informačního systému digitální technické mapy, který je společný pro oba objednatele a není jej pro účely plnění možné rozdělit do samotných celků a smluv, když takové rozdělení by znamenalo nemožnost dosáhnout objednateli sledovaného cíle.

  - Poskytovatel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému plnění dle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Pověří-li poskytovatel provedením některých částí plnění dle této smlouvy jinou osobu, má při provádění těchto plnění jinou osobou odpovědnost, jako by činnost prováděl sám. Poskytovatel je oprávněn předmět smlouvy plnit pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob uvedených v seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je poskytovatel oprávněn provést pouze s předchozím souhlasem objednatelů.

  - Poskytovatel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek poskytovatele a že takové exekuční řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - Poskytovatel se zavazuje splnit předmět smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a v souladu se svojí nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy.

  - Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejích přílohách i v případě, že nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky a nabídkou poskytovatele předloženou v rámci tohoto zadávacího řízení. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost smlouva.

  - Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečným stavem platným ke dni uzavření smlouvy, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Jakékoliv změny předmětných údajů, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

  - V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

  - Pokud je ve smlouvě uvedeno slovo „řádný“ v příslušném sklonném či odvozeném tvaru, pak, nevyplývá-li z kontextu něco jiného, myslí se tím „bez veškerých vad a nedodělků, a to jak faktických, tak právních“.

# DEFINICE POJMŮ

Nestanoví-li příslušné ustanovení smlouvy výslovně jinak, přikládají smluvní strany pojmům použitým v této smlouvě dále uvedený obsah.

Digitální technickou mapou kraje (nebo jen „DTM“) se rozumí soubor dat obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav; digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje vyžadované Zeměměřickými předpisy a potřebami krajů;

Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace a údaje, které objednatel nebo poskytovatel sdělí (ústně, písemně, elektronickými prostředky, nebo to budou informace pořízené kontrolou, a bez ohledu na to, zda jsou výslovně označené za důvěrné) a které se týkají zaměstnanců či záležitostí objednatelů a/nebo s nimi majetkově spřízněných společností (včetně informací a údajů, které objednatelé poskytovateli sdělí před uzavřením této smlouvy), především analýzy, souhrnná data, předpoklady, zprávy, studie a další informace, nebo údaje, které vypracoval objednatel nebo jeho představitelé, pokud zahrnují alespoň část takových informací či údajů.

HD – helpdesk;

Informačním systémem digitální mapy veřejné správy se rozumí informační systém veřejné správy („IS“) spravovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který zajišťuje zejména funkce

a činnosti podle § 4d odst. 3 Zákona o zeměměřictví, (dále jen „IS DMVS“);

Informačním systémem DTM informační systém, který tvoří součást IS DMVS; jeho správcem je krajský úřad a magistrát hlavního města Prahy v rámci výkonu přenesené působnosti;

IS DTM PSK se rozumí Informační systém digitální technické mapy Prahy a Středočeského dle specifikace ČÚZK a vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (tedy výsledný dále uváděný „IS DTM PSK“);

IS DTM PSK vzhledem ke stavu ke dni účinnosti této smlouvy je označován jako „IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí“ a původní smlouvou zavázaný původce vývoje a navazujících služeb rozvoje          a podpory tohoto systému je označován jako „dosavadní poskytovatel“;

Obecně závazné právní předpisy jsou zejména relevantní právní předpisy zmíněné v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně této smlouvy;

1 manday/člověkoden (dále v textu označován jako „MD“) je čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne, tj. 8 člověkohodin, a to v rámci etapy 3, etapy 4 a rovněž etapy 5, vymezených v čl. 5.1 smlouvy a v přílohách 10.4, 10.5, 10.6 a 10.7 smlouvy – realizace rozvojových požadavků;

Dokumentace IS DTM PSK a přehled licencí– příloha č. 1, dokument, který popisuje IS DTM PSK, definuje základní požadavky na dokumentaci, provoz a rozvoj informačního systému

SLA (Service-level Agreement) dohoda o úrovni poskytovaných služeb, která definuje rozsah, úroveň   a kvalitu IT služby/služeb, ve vazbě na ujednání, obsažená v příloze 10.3 smlouvy;

Standardy se rozumí veřejné standardy vydávané organizacemi ISO, IEEE, IETF, standardy vztahující se ke zvoleným technickým prostředkům, standardy ISVS (nyní prováděcí vyhlášky k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů);

Výstupy se rozumí výsledky činností definované v příloze č. 10.1.

# ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

## Účel smlouvy

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem naplnění zákonné povinnosti krajů rozvíjet           a spravovat Digitální technickou mapu svých území a zlepšit podmínky pro práci s daty Digitální technické mapy prostřednictvím vybudování, údržby, rozvoje a podpory společného IS DTM PSK jako součásti IS DMVS. Výstup plnění bude poskytován jako služba, respektive soubor služeb, poskytovaných v rámci několika oblastí (níže označovaných také jako „etapy“) v rozsahu, kvalitě a za podmínek dále stanovených.

- Povinnost spravovat Digitální technickou mapu svého území ukládá krajům zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Digitální technická mapa musí splňovat kritéria dané vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

## Předmět smlouvy

- Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat na svůj náklad a na své nebezpečí pro oba objednatele služby podpory a rozvoje IS DTM PSK po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí, a to včetně nedílně souvisejících plnění konzultačního charakteru a objednatelé se touto smlouvou zavazují uhradit poskytovateli za zajištění služeb dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

- Předmět této smlouvy je definován následujícími základními celky:

- Převzetí  IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy - převzetí dokumentace a know-how od třetích stran určených objednateli (zejména od dosavadního poskytovatele) ve vztahu k IS DTM PSK, konzultace se třetími stranami určenými objednateli (účast, inicializace) stran obsahové části systému (zdroje dat, funkcionalita, vazby na jiné aplikace, výstupy, bezpečnost atd.), detailní seznámení s přebíraným systémem (technická a technologická stránka) a seznámení se s legislativou upravující podmínky řešení systému a dalšími dokumenty ovlivňujícími řešení; soubor těchto prací, které jsou dále v textu smlouvy vymezeny jako etapa 1, nebude nárokován v případě, že poskytovatelem služeb této smlouvy se stává dosavadní poskytovatel.

- Systémová a uživatelská podpora

Systémová a uživatelská podpora a drobné změnové požadavky představují zejména řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby nebyl v žádném okamžiku ohrožen řádný výkon činností IS DTM PSK.

Systémová a uživatelská podpora včetně konzultací a účasti na koordinačních jednáních v rozsahu max. 4 MD/měsíc a drobných změnových požadavků v rozsahu max. 5MD/měsíc se sestávají z činností, které je nutno zajišťovat po dobu 60 měsíců po finální akceptaci a převzetí IS DTM PSK. Podrobný popis plnění činností Systémové a uživatelské podpory je uveden zejména v příloze č. 10.3 této smlouvy.

c) 	Realizace rozvojových požadavků

Pro období 5 let (60 měsíců) po převzetí IS DTM PSK alokováno celkem 1500 MD pro realizaci rozvojových požadavků. Jedná se o alokaci, jejíž čerpání se předpokládá nad rámec převzetí IS DTM PSK. Rozvoj IS DTM PSK bude zahrnovat služby „změnové a rozvojové požadavky“ (dále jen „rozvoj“).

Realizace rozvoje se sestává z činností, které je nutno zajišťovat po dobu 60 měsíců a bude poskytována v potřebném rozsahu dle aktuálních požadavků objednatelů za podmínek stanovených v SLA. V rámci této části předpokládají objednatelé také:

- Realizaci prioritních rozvojových požadavků, které v částech A, B a C definuje příloha č. 10.5 smlouvy a které musí poskytovatel realizovat přednostně v uvedených termínech;

- Nasazování nových verzí na všechna prostředí IS DTM PSK, včetně produkčního. Nasazováním nových verzí se rozumí nasazování verzí IS DTM PSK a všech součástí    a komponent běhového prostředí IS DTM PSK. Součástí nasazování nových verzí nejsou upgrady a aktualizace SW platformy, tj. operačního systému, databáze, a dalších komponent nedodávaných v rámci IS DTM PSK.

Podrobný popis plnění činností rozvoje je uveden zejména v příloze č. 10.4 této smlouvy.

e) 	Rámcová konzultační podpora při řešení metodických a technologických otázek souvisejících s provozem a rozvojem IS DTM PSK v rozsahu 150 MD za dobu trvání smlouvy, zadávaná dílčími objednávkami.

f) 	Podpora při ukončení IS DTM PSK:

Konzultační, metodická a technologická podpora budoucímu poskytovateli při ukončení IS DTM PSK a transformaci jeho obsahu do nového technologického prostředí v max. rozsahu 130 MD, s předpokládaným čerpáním po dobu max 1 roku.

- Při realizaci předmětu plnění je poskytovatel povinen zajistit splnění požadavků stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich prováděcích předpisů.

- Poskytovatel se zavazuje provést řádně a včas plnění, které je předmětem této smlouvy. Poskytovatel po dobu plnění této smlouvy umožní objednatelům odborný dohled nad pracovníky poskytovatele při poskytování plnění dle této smlouvy (kontrola kvality kódu, dodržování standardů, možnost řízení technologických a koncepčních směrů IS DTM PSK apod.).

- Objednatelé se zavazují poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost způsobem stanoveným smlouvou a zaplatit cenu, stanovenou na základě smlouvy.

- Poskytovatel je povinen zajistit řádnou funkčnost a provozuschopnost IS DTM PSK, a to po celou dobu podpory provozu tohoto systému na všech prostředích objednatelů. Ke každé inovované verzi systému, včetně update a upgrade (ať už prováděných z důvodů legislativních změn právních předpisů nebo z jiných důvodů), je poskytovatel povinen dodat objednatelům seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze IS DTM PSK. Budou-li inovované verze obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, případně budou měnit uživatelské vlastnosti, potom budou tyto poskytovatelem distribuovány spolu s veškerou příslušnou aktualizovanou dokumentací v elektronické podobě.

- Objednatelé jsou oprávněni provádět změny hardware a software, nastavení a konfigurace hardware a software, a to tak, aby byl zabezpečen chod IS DTM PSK a související infrastruktury.  O provedených změnách, jakož i o změnách nastavení a konfigurace hardware a software jsou objednatelé povinni v takovém případě informovat poskytovatele.

- Poskytovatel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti plnění, včetně update a upgrade (ať už prováděných z důvodů legislativních změn nebo z jiných důvodů) budou po celou dobu účinnosti smlouvy odpovídat obecně závazným právním předpisům ČR a relevantním mezinárodním právním předpisům.

- Poskytovatel je povinen na písemné vyžádání objednatelů opatřit každý update a upgrade čestným prohlášením o tom, že provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR.

- Ke zpracování IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí udělují s účinností této smlouvy objednatelé poskytovateli příslušná oprávnění (licenci) na základě podlicenčních ujednání, jež tvoří samostatný oddíl této smlouvy. Součástí této licence bude oprávnění poskytovatele ke použití IS DTM PSK jakožto autorského díla, tj. upravovat a měnit IS DTM PSK nebo jeho části, včetně zdrojových kódů, a to ve shodě s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky a ve shodě s nabídkou, podanou poskytovatelem do zadávacího řízení.

- Objednatelé poskytovateli garantují, že pro řádné plnění smlouvy zajistili veškeré nezbytné podmínky, podklady a plnění, jakož i součinnost dosavadního poskytovatele tak, že zamezili a zamezí veškerým překážkám, jež by poskytovateli bránily v převzetí IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí, ve smyslu procedury vymezené v příloze č. 10.2 této smlouvy, a to včetně vypořádání případných reklamací vad IS DTM PSK před exitem či zajištění odstranění známých chyb dosavadním poskytovatelem v průběhu tohoto procesu.

- Okamžikem, kdy dojde k završení procesu převzetí IS DTM PSK, tj. splněním všech podmínek stanovených pro etapu 1 dle čl. 5.1 smlouvy a podrobně rozvedených v příloze č. 10.2 smlouvy, přebírá poskytovatel toto softwarové dílo v rozsahu, v jakém mu bylo předáno, potvrdí, že byl se stavem IS DTM PSK seznámen a že jej přebírá ve stavu „as is“, bez záruky za jeho stav či kvalitu ke dni převzetí. Poskytovatel v tomto smyslu odpovídá výhradně za vady, chyby či jiné nedostatky, které vzniknou v důsledku jeho činnosti vztahující se k IS DTM PSK po jeho převzetí, nicméně je povinen odstraňovat i takové vady, které z jeho plnění nepochází a je nezbytné je odstranit, a poskytuje záruku na jím provedené úpravy, rozšíření, opravy a jiné výstupy jeho činnosti, včetně SLA procesů, jak níže vymezeno. Zejména pro účely smluvní úpravy záruk a odpovědnosti za vady je níže v textu smlouvy IS DTM PSK rovněž označován jako „dílo“.

# PODLICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatelé prohlašují, že jsou, v souladu s licenční smlouvou, kterou uzavřeli se zpracovatelem IS DTM PSK, tj. dosavadním poskytovatelem, oprávněni poskytnout kterékoli nebo všechna oprávnění tvořící součást jemu tímto zpracovatelem udělené licence, zcela nebo zčásti, a to i opakovaně, konkrétně poskytnout  IS DTM PSK jako autorské dílo pro účely zpracování třetím osobám, které budou na základě písemné podlicenční smlouvy pro něho zpracovávat zakázky, zadávané výhradně k účelu upgrade či rozvoje a maintenance IS DTM PSK.

- Objednatelé jsou dle této licenční smlouvy zavázáni poskytovatele zavázat užíváním autorského díla IS DTM PSK nebo části tohoto autorského díla stejným způsobem jako činí sami.

- Součástí oprávnění (licence), poskytnutého objednateli zpracovatelem IS DTM PSK, je také právo objednatelů, nebo osoby, kterým byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části, včetně zdrojových kódů jakkoli upravovat a měnit, k čemuž zpracovatel IS DTM PSK objednatelům udělil výslovný souhlas a poskytnutím podlicence podle této smlouvy tak nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani obecně závazné právní předpisy.

- Na základě ujednání tohoto článku nabývá poskytovatel oprávnění užívat IS DTM PSK všemi známými způsoby pro naplnění účelu a řádnou realizaci předmětu této smlouvy, a to i ve zpracované či jinak změněné podobě („podlicence“).

- Objednatelé poskytují poskytovateli nevýhradní, územně neomezenou licenci a v rámci udělení tohoto oprávnění (podlicence) k provádění změn a úprav IS DTM PSK jako autorského díla nebo jeho jednotlivých částí, včetně úprav a modifikací jeho zdrojových kódů, konkrétně za účelem jeho rozvoje – upgradu, údržby a zajištění provozu, podpory a následného rozvoje, tj. výlučně k naplnění účelu a ke splnění závazků dle této smlouvy.

- Předmětem tohoto ujednání je dále závazek poskytovatele přijmout od objednatelů výše uvedenou licenci, a to včetně převzetí zdrojových kódů IS DTM PSK dle podmínek dále sjednaných v této smlouvě. K tomuto se objednatelé a poskytovatel zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost.

- Objednatelé bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy předají poskytovateli nezbytné podklady pro řádný výkon oprávnění udělených poskytovateli na základě tohoto ujednání.

- Poskytovatel je povinen užívat podlicenci pouze v souladu s touto smlouvou a dle podmínek v této smlouvě stanovených.

- Objednatelé na základě této smlouvy poskytují poskytovateli podlicenci k následujícím způsobům užití, a to výhradně pro naplnění účelu a předmětu této smlouvy:

- Užívat IS DTM PSK  jako uživatel s definovanou rolí provozního správce, resp. administrátora, s přístupem do neveřejné části (k funkcionalitám, databázi, obsahu), a to pro všechny úkony, které si vyžaduje řádné, plnohodnotné a komplexní zabezpečení služeb dle této smlouvy; objednateli  je výslovně požadováno nezasahovat či jakkoliv měnit produkční data, IS DTM PSK, vyjma případů písemně vyžádaných objednateli ; data a informace obsažená v IS DTM PSK, k nimž poskytovatel získá přístup, mají zároveň charakter důvěrných informací ve smyslu čl. 13.4 této smlouvy;

- užívat jedné rozmnoženiny IS DTM PSK nebo jakékoliv jedné z jeho částí ve vývojovém prostředí poskytovatele, a to výhradně pro potřeby zabezpečení rozvoje a provozu IS DTM PSK v rámci provozního prostředí poskytovatele;

- užívat IS DTM PSK nebo jeho částí pro potřeby testování a nasazování opravných verzí (updatů) v souvislosti se zajišťováním provozu IS DTM PSK;

- dekompilovat, upravovat, vyvíjet či vytvářet odvozeniny od IS DTM PSK včetně jeho částí či databází v něm obsažených, a to včetně zásahu do předmětných zdrojových kódů (toto se týká i jakýchkoliv písemných materiálů vztahujících se k IS DTM PSK);

- propojovat IS DTM PSK nebo části tohoto software s jakýmikoli jiným software využívaným ze strany poskytovatele.

- Objednatelé poskytují poskytovateli licenci jako nevýhradní, v souladu s licenční smlouvou, kterou uzavřeli se zpracovatelem IS DTM PSK, bez územního omezení. Objednatelé jsou oprávněni užívat IS DTM PSK rovněž i způsobem, k němuž podlicenci udělili, jakož i k poskytnutí podlicence dalším třetím osobám.

- Poskytovatel je oprávněn užívat podlicenci pouze za účelem a způsobem stanoveným touto smlouvou, dále se zavazuje že on, ani jeho zaměstnanci či osoby v obdobném postavení žádným způsobem nevyužijí originálních ani jakkoli upravených zdrojových kódů IS DTM PSK či jeho částí pro své potřeby nebo potřeby jiných třetích osob (vyjma objednatelů) s tím, že výše uvedené osoby (včetně poskytovatele) nejsou oprávněny odvozené softwarové aplikace IS DTM PSK distribuovat, vyjma objednatelům, a to ať vcelku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty, a to jakýmikoliv distribučními prostředky (včetně internetu nebo služeb založených na internetu) – tedy aby bylo využito zdrojových kódů IS DTM PSK pouze pro úpravu IS DTM PSK výhradně pro  objednatele.

- Poskytovatel není oprávněn podlicenci ani její části poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatelů.

- Poskytovatel je povinen vykonávat práva z poskytnuté podlicence řádně, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy a zavazuje přijmout účinná opatření k zabezpečení svých závazků.

- Případnou škodu způsobenou objednatelům porušením svých povinností dle této smlouvy poskytovatel uhradí na základě písemné výzvy k náhradě škody, a to ve lhůtě stanovené objednateli, jinak do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy.

- Místem poskytnutí podlicence včetně předání a převzetí zdrojových kódů k IS DTM PSK je sídlo objednatelů uvedené výše v této smlouvě.

- Zdrojové kódy k IS DTM PSK budou předány objednateli a převzaty poskytovatelem nejpozději v pracovní den následující pod dni nabytí účinnosti této smlouvy, a to na el. datovém nosiči, anebo formou stažení elektronických dokumentů ze zabezpečeného interního úložiště poskytovatele dálkovým způsobem.

- Podlicence se uděluje poskytovateli v den nabytí účinnosti této smlouvy, a to na dobu trvání majetkových práv autora.

- Poskytovatel je povinen, v souladu s aktuálně účinnou a platnou právní úpravou, vždy řádně uvádět autorství k IS DTM PSK; bere na vědomí, že IS DTM PSK vzniklo jako společné dílo autorské, ve smyslu § 8 autorského zákona a na jeho vývoji, update i upgrade se podílely společnosti: TKP geo s.r.o., IČO: 24134295, se sídlem Plánská 1854/6, 3707 České Budějovice, NESS Czech, s.r.o, IČO: 45786259, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800, a Intergraph CS s.r.o., IČO 44796650, se sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 19000.

- Poskytovatel (a osoby s ním spolupracující) se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zdrojových kódů k IS DTM PSK (ať již původních či upgradovaných), o IS DTM PSK jako takovém, o databázi IS DTM PSK a všech datech v ní obsažených. Tato povinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

# DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- Plnění smlouvy bude zahájeno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. ode dne zveřejnění smlouvy v Registru smluv. Smlouva bude plněna v 5 oblastech, tj. věcně vymezených etapách dle následujícího harmonogramu:

| Etapa | Termín (doba) plnění |
| --- | --- |
| etapa 1 převzetí IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí | Nejpozději 2 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy |
| etapa 2 systémová a uživatelská podpora | po dobu 60 měsíců od akceptace etapy 1 |
| etapa 3 realizace rozvojových požadavků podetapa 3.1 realizace prioritních rozvojových požadavků podetapa 3.2 | po dobu 60 měsíců od akceptace etapy 1 Pro podetapu 3.1 blíže specifikováno přílohou č. 10.5 smlouvy, požadavků realizovaných nejpozději dle konkrétních termínů dle této přílohy; tato část etapy 3 je zadávána přímo na základě této smlouvy (tj. nikoliv jako budoucí rámcová objednávka), neboť kompletní zadání je její součástí, vč. technických podmínek. Má charakter rámcového plnění; obsah plnění bude adekvátně reagovat na legislativní a technický vývoj a další relevantní a důvodné podněty. |
| etapa 4 rámcová konzultační podpora při řešení metodických a technologických otázek | od nabytí účinnosti smlouvy, po dobu trvání smlouvy |
| etapa 5 podpora při ukončení IS DTM PSK | po dobu max. 1 roku, dle výskytu události rozhodné pro ukončení IS DTM PSK, na základě výzvy objednatelů; |

- Poskytovatel je povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatelů. Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností a účel smlouvy byl, v souladu s požadavky objednatelů, naplňován.

- Při plnění předmětu smlouvy postupuje poskytovatel samostatně, je však vázán pokyny objednatelů. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jejich pokynů k provedení předmětu smlouvy. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění předmětu smlouvy, je poskytovatel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění předmětu smlouvy do doby změny pokynů objednatelů nebo písemného sdělení, že objednatelé trvají na provádění předmětu této smlouvy dle svých pokynů. V souvislosti s realizací předmětu smlouvy po dobu takového přerušení má poskytovatel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.

- Poskytovatel je povinen v průběhu provádění předmětu smlouvy neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla či podporu jeho provozu.

- Pokud objednatelé zjistí, že poskytovatel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, jsou oprávněni požadovat, aby poskytovatel odstranil ve stanovené lhůtě vzniklé vady a předmět plnění prováděl řádným způsobem.

- Pro zajištění kontinuálního poskytování služeb si objednatelé vyhradili v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ následující změny závazků ze smlouvy týkající se změny rozsahu (navýšení) služeb realizovaných v rámci etapy 3 smlouvy takto:

5.6.1 Objednatelé jsou oprávněni, a činí to předmětem výhrady, požadovat po poskytovateli změnu v rozsahu plnění služeb oproti původně sjednanému rozsahu odpovídajícímu zadávacím podmínkám veřejné zakázky (dále jen „změna rozsahu“). Předmět nových služeb bude shodný s předmětem plnění sjednaným po garantovanou dobu plnění smlouvy a jedná se o navýšení rozsahu služeb rozvoje (etapa 3). V tomto smyslu si objednatelé vyhrazují změnu v rozsahu plnění služeb rozvoje IS DTM PSK („výhrada rozvoje“) poskytované až do maximálního rozsahu 1000 MD, a to pro případ dojde-li již v průběhu garantované doby k vyčerpání hodnoty služeb tohoto rámcového rozvoje, v důsledku tohoto předčasného vyčerpání.

5.6.2 Poskytovatel bude povinen akceptovat změny rozsahu požadované objednateli dle tohoto článku bez ohledu na rozsah takových změn až do stanoveného limitu a zajistit poskytování služeb v tomto navýšeném rozsahu dle smlouvy, tj. za stejných podmínek plnění definovaných touto smlouvou, a to v souladu se strukturou cenové nabídky vztahující se k jednotkovým cenám služeb rozvoje; tím není dotčeno oprávnění poskytovatele aplikovat inflační doložku, v souladu s naplněním podmínek stanovených níže v čl. 5.7 smlouvy. V případě nezajištění plnění služeb garantovaných pro změnu rozsahu se uplatní smluvní pokuty za porušení jednotlivých povinností poskytovatele.

- Poskytovatel je oprávněn ne dříve než 2 roky od účinnosti smlouvy uplatnit na ceny služeb dle etapy 2, etapy 3, a to v rozsahu podetapy 3.2 a etapy 4 inflační doložku. Ceny mohou být na základě oznámení poskytovatele, doručeného nejpozději do 28.2. příslušného roku objednatelům, zvýšeny s účinností od 1.dubna příslušného roku o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a to pouze v případě, že míra inflace přesáhne 3 %, přičemž objednatelé jsou v každém roce oprávněni zvýšit cenu služeb nejvýše o 5 %. Poskytovatel může v oznámení dle tohoto odstavce oznámit, že možnost navýšení cen podle tohoto ustanovení neuplatňuje, nebo, že jej uplatňuje    v omezené výši.  Oznámení poskytovatele bude obsahovat podrobnosti o způsobu výpočtu míry inflace a nových cen v souladu s větou druhou tohoto odstavce a nové ceny. Pokud neuplatní svůj nárok na zvýšení cen o míru inflace a nedoručí o tom objednatelům oznámení v termínu dle druhé věty tohoto odstavce nebo pokud oznámení neobsahuje podrobnosti o výpočtu míry inflace nebo nových cenách, objednatelé se zvýšením cen o míru inflace nebudou souhlasit, resp. nárok na navýšení cen zaniká. O uplatnění inflační doložky není nutné uzavírat dodatek smlouvy. Tato vyhrazená změna se nevztahuje na plnění, zadaná poskytovateli či u něho objednaná před nastalou změnou podmínek.

# MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

  - Místem plnění této smlouvy je především sídlo objednatele 1 a sídlo objednatele 2, respektive místa, v nichž jsou provozovány jejich technologické infrastruktury určené pro budoucí provoz IS DTM PSK. Místem plnění této smlouvy je i případně další místo, které určí objednatelé.

  - Pokud to povaha plnění této smlouvy umožňuje a objednatelé vůči tomu nemají výhrady, je poskytovatel oprávněn poskytovat služby vzdáleným přístupem.

  - Dojde-li ke změně centra nebo dojde-li k rozšíření počtu datových center, bude tuto změnu poskytovatel respektovat, a to bez jakéhokoli dopadu do ceny plnění, za předpokladu, že uvedené změny si nevyžádají prokazatelné náklady na straně poskytovatele.

  - Poskytovatel zajistí, že jeho pracovníci podílející se na plnění smlouvy budou při pobytu na místech plnění uvedených výše dodržovat vnitřní předpisy objednatelů, pokyny a směrnice, upravující pohyb na pracovištích objednatelů, požární bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými budou objednateli seznámeni, přičemž o takovém seznámení musí být pořízen písemný zápis.

# CENA PLNĚNÍ S UVEDENÍM POSTUPU JEJÍHO VYČERPÁVÁNÍ; PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena plnění podle této smlouvy činí 63 575 000,- Kč bez DPH. Uvedená celková cena představuje cenu maximální, v souladu s nabídkou poskytovatele, předloženou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, které je možno dosáhnout za všechna plnění podle této smlouvy, nezakládá však nárok poskytovatele na proplacení v této maximální výši, neboť plnění etapy 3, etapy 4 a etapy 5 jsou limitována maximálními objemy MD vyčleněnými pro každou tuto etapu, budou objednávána na základě rámcových objednávek (neboli změnových či rozvojových požadavků) a nemusí být nutně dočerpána. Celková cena bude hrazena v průběhu plnění této smlouvy za jednotlivá plnění podle této smlouvy ve shodě se všemi cenami, k nimž se poskytovatel zavázal podáním nabídky do zadávacího řízení formou vyplněné přílohy č. 10.9 smlouvy.

  - Celková cena plnění smlouvy je tvořena takto:

- cena za etapu 1 je 1.950.000 Kč bez DPH

tato dílčí cena je závazně stanovena ze strany objednatelů, je pevná bez ohledu na časové         a kapacitní okolnosti plnění a poskytovatel ji takto akceptuje.

- paušální cena za etapu 2 (tj. 60 měsíců)

- 	cena za etapu 3 v rozsahu maximálně 1500 MD, zahrnující cenu podetapy 3.1 o rozsahu poskytovatelem nabídnutých a garantovaných MD nepřesahujících v souhrnu 1000 MD a cenu podetapy 3.2, v členění MD alokovaných pro následující pozice:

- Systémový architekt geoinformačních systémů

- Senior, zahrnující všech pět (5) cenově shodných pozic v realizačním týmu poskytovatele

- Junior

- 	cena za etapu 4 v rozsahu 150 MD v paritním členění podílu MD alokovaných pro role:

- Systémový architekt geoinformačních systémů v rozsahu 75 MD

- Senior zahrnující všech pět (5) cenově shodných pozic v realizačním týmu poskytovatele v rozsahu 75 MD.

- cena za etapu 5 v rozsahu 130 MD v paritním členění podílů MD alokovaných pro role:

- Systémový architekt geoinformačních systémů v rozsahu 65 MD

- Senior zahrnující všech pět (5) cenově shodných pozic v realizačním týmu poskytovatele v rozsahu 65 MD.

  - Podmínkou nepřekročitelnosti, tj. maximálním rozsahem celkové ceny plnění dle této smlouvy, respektive všemi dalšími limity dílčích složek této celkové ceny není dotčeno oprávnění aplikovat výhrady změny závazku, ve smyslu čl. 5.6 a 5.7 smlouvy, pokud budou uplatněny po právu.

  - Každý objednatel uhradí poskytovateli cenu služeb v rozsahu etap 1 až 5 ve výši 50% ceny za jednotlivé etapy 1 až 5, takže poskytovat vystavuje vždy 2 faktury.

  - Platba za splnění etapy 1 se uskuteční po předání kompletního plnění, vymezeného v příloze č. 10.2 smlouvy, po oboustranném podepsání akceptačního protokolu v rámci akceptačního řízení.

  - Každý objednatel uhradí poskytovateli cenu za realizaci služeb v rámci etapy 2, a to v pravidelných paušálních částkách, účtovaných vždy za uplynulé období 3 měsíců (není myšleno kalendářních), pokud se ovšem strany nedohodnou jinak, na základě pokynů objednatelů a odsouhlasené Zprávy o úrovni a rozsahu poskytovaných služeb podpory, ve smyslu přílohy č. 10.3 a schváleným akceptačním protokolem.

  - Plnění etap 3 a 4 bude placeno vždy po odevzdání předmětu plnění dle smlouvy, dle přílohy č. 10.4 smlouvy a přílohy č. 10.6 smlouvy, realizovaného na základě objednávky dílčího rozvojového požadavku nebo objednávky služeb rámcové konzultační podpory a po podpisu akceptačního protokolu ke konkrétní realizované službě.

    - Pro plnění etapy 3 objednatelé dále požadují potvrzení skutečných prací jako součást předávacího protokolu, včetně rozpadu ceny v členění za každou odbornou roli

    - Pro plnění etapy 4 objednatelé dále požadují potvrzený výkaz skutečných prací, včetně rozpadu ceny v členění za každou odbornou roli.

  - Plnění etapy 5 bude placeno po odevzdání předmětu plnění dle smlouvy, dle přílohy č. 10.7 a po podpisu akceptačního protokolu ke zrealizované službě.

    - Pro plnění etapy 5 objednatelé dále požadují potvrzený výkaz skutečných prací, včetně rozpadu ceny v členění za každou odbornou roli.

  - Úhrada ceny služeb bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného poskytovatelem za podmínek stanovených v tomto článku.

  - Veškeré faktury vystavené poskytovatelem objednatelům musí být označeny názvem  a číslem Projektu, tj. faktury vystavené objednateli 1 názvem Projektu „Vytvoření krajských komponent evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a reg. číslem: CZ.31.1.0/0.0/0.0/25_161/0011693 a faktury vystavené objednateli 2 názvem Projektu „Vytvoření komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury pro DTM Středočeského kraje“ a  reg. číslem: CZ.31.1.0/0.0/0.0/25_161/0011695, a budou obsahovat textaci: „Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu 31 Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_25_161 Rozvoj digitálních technických map - krajské komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury - VIII. výzva“.

  - Každá faktura vystavená poskytovatelem je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení příslušnému objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že poskytovatel je plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být vedle shora uvedeného taktéž prohlášení poskytovatele (podepsané statutárním orgánem) o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

- jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatelé daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu poskytovatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatelé daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

  - Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu služeb, odpovídající příslušné etapě, nejdříve den následující po protokolárním převzetí služeb bez vad a nedodělků. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za paušální služby realizované v etapě 2 nejdříve den následující po uplynutí příslušného období tří měsíců, za který fakturu účtuje.

  - Faktury adresované příslušnému objednateli (ať už objednateli 1 nebo objednateli 2, dle toho, zda je fakturována cena díla či cena služeb) musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Faktury platí jako došlé v den, kdy byly v originále s přílohami prokazatelně doručeny příslušnému objednateli. Příslušný objednatel je oprávněn fakturu vrátit do 10 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li smlouvě nebo není-li možné ji zkontrolovat či nemá-li náležitosti požadované právními předpisy. Byla-li faktura takto vrácena, není příslušný objednatel v prodlení s placením ceny. Splatnost je určena výše v tomto ustanovení, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury příslušnému objednateli. Není-li faktura ve lhůtě 10 pracovních dní vrácená, platí, že s ní příslušný objednatel souhlasí. Vrácení faktury včetně písemného odůvodnění je oprávněna za objednatele 1 a objednatele 2 učinit kontaktní osoba ve věcech smluvních. Za objednatele 1 a objednatele 2 je oprávněna potvrdit předmětný výkaz provedených prací, realizovaných dodávek, použitého materiálu tato kontaktní osoba.

# REALIZAČNÍ TÝM

  - Pro realizaci předmětu plnění smlouvy má poskytovatel připraven realizační tým specialistů, jehož klíčoví členové jsou uvedeni v příloze 10.8. smlouvy.

  - Poskytovatel zajistí v realizačním týmu následující klíčové pozice, které se podílejí na návrhu, vývoji, testování a implementaci rozvojových požadavků a poskytování dalších služeb dle smlouvy:

- Vedoucí projektu – Senior – řídí projekt, koordinuje tým a komunikaci s objednateli, sleduje plnění cílů, termínů a rozpočtu; jedná se o seniorní pozici, cena MD je shodná s ostatními seniorními pozicemi realizačního týmu.

- Systémový architekt geoinformačních systémů – navrhuje celkovou architekturu systému, integrační vazby a technologické standardy.

- Analytik geoinformačních systémů – Senior – analyzuje požadavky uživatelů, navrhuje funkční specifikace a datové modely ve vztahu k celkové architektuře systému a integračním vazbám; jedná se o seniorní pozici, cena MD je shodná s ostatními seniorními pozicemi realizačního týmu.

- Specialista vývoje aplikací – Senior – vyvíjí aplikační logiku, uživatelská rozhraní a integrační komponenty systému; jedná se o seniorní pozici, cena MD je shodná s ostatními seniorskými pozicemi realizačního týmu.

- Databázový specialista – Senior – navrhuje, optimalizuje a spravuje databázové struktury, zajišťuje datovou integritu a výkon; jedná se o seniorní pozici, cena MD je shodná s ostatními seniorskými pozicemi realizačního týmu.

- Specialista vývoje mapových aplikací – Senior – implementuje mapové služby, vizualizace a interaktivní mapové funkce; jedná se o seniorní pozici, cena MD je shodná s ostatními seniorskými pozicemi realizačního týmu.

  - S výjimkou služeb vymezených přílohou č. 10.6 smlouvy, rámcové konzultační podpory při řešení metodických a technologických otázek, a s výjimkou služeb vymezených přílohou č. 10.7, podmínky podpory při ukončení IS DTM PSK, způsob poskytování služeb exitu, na jejichž poskytování jsou alokovány výlučně seniorní pozice a systémový architekt, je vedle shora uvedených, individuálně určených a kvalifikovaných členů realizačního týmu poskytovatel oprávněn realizovat plnění rovněž i prostřednictvím juniorních pracovníků, jejichž výkon v MD je rovněž jednotně odměňován na základě jednotkové ceny výše uvedené. Věcné zaměření činnosti juniorních pracovníků, jakož i rozsah jejich nasazení na konkrétní úkoly je věcí organizace práce na straně poskytovatele, ovšem pouze v limitech daných věcnou povahou zpracovávaného úkolu a povinným zapojením relevantních kvalifikovaných členů realizačního týmu, resp. systémového architekta geoinformačních systémů.

  - Rozlišení povahy seniorní a juniorní pozice:

    - Senior – je zkušený odborník s hlubší znalostí problematiky, schopný samostatně navrhovat řešení, koordinovat dílčí činnosti a metodicky vést juniorní kolegy; je kvalifikován v souladu s podmínkami veřejné zakázky a splňuje všechna kritéria spojená s řádným výkonem profese či předmětného oborového zaměření

      - Junior – je méně zkušený pracovník, vyčleněný mimo systemizaci klíčových (povinných) členů realizačního týmu; vykonává úkoly podle zadání a metodiky, je metodicky veden seniorem. Poskytovatel odpovídá za stabilitu a dostatečné kapacity realizačního týmu a zapojení klíčových členů do realizace a poskytování služeb.

  - Poskytovatel je povinen alokovat na poskytování kapacity členů realizačního týmu. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu za účelem provádění činností plynoucích z této smlouvy.

  - Poskytovatel má povinnost alokovat po celou dobu plnění smlouvy kapacity členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 10.8 smlouvy, případně příslušných náhradníků (osoby, které nahradily členy realizačního týmu).

  - Personální změny kontaktních nebo pověřených osob každé ze smluvních stran podléhají písemnému oznámení ostatním smluvním stranám, aniž by smluvní strany byly povinny uzavírat dodatek smlouvy. Povinnosti poskytovatele ve smyslu následujícího článku smlouvy tím nejsou dotčeny.

  - Poskytovatel garantuje, že klíčoví členové realizačního týmu, jejichž odbornou kvalifikací prokázal ve své nabídce na plnění veřejné zakázky splnění kvalifikačních předpokladů a které nabídl pro účely hodnocení nabídky, budou skutečně zapojeni v adekvátním rozsahu dle povahy aktuálně poskytovaného plnění v uvedených rolích do plnění předmětu smlouvy. Poskytovatel je na vyžádání povinen kdykoliv skutečné zapojení těchto osob prokazatelně objednatelům doložit.

  - Změna klíčových členů realizačního týmu je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností (není v žádném případě automatická), a to pouze za předpokladu, že poskytovatel objednatelům prokáže vzhledem k náhradnímu členovi realizačního týmu splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu a shodným způsobem jakým disponoval ten původní. Taková změna podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelů. Personální změny musí být prováděny tak, aby byla v každém okamžiku pozice obsazena, tzn. nová osoba musí být ze strany objednatelů schválena před uvolněním osoby původní. Změny ve složení realizačního týmu nebudou objednatelé odpírat bezdůvodně.

  - Pro realizaci předmětu plnění má poskytovatel právo použít smluvní poddodavatele. Seznam poddodavatelů poskytovatel předložil před podpisem smlouvy. Poskytovatel má právo použít       k plnění i další poddodavatele po předchozím odsouhlasení ze strany objednatelů. Objednatelé odsouhlasení nového poddodavatele neodmítnou, aniž by k tomu uvedli relevantní důvod. Za plnění poddodavatelů odpovídá poskytovatel, jako by plnil sám.

# TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA (TI) A VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ POSKYTOVATELE

  - Poskytovatel zaručuje, že má k dispozici nebo si zajistí TI, včetně software, potřebnou pro realizaci předmětu plnění VZ, včetně jejího případného upgradu, a dále, že při návrzích na upgrade TI objednatelů se bude řídit jen potřebami IS DTM PSK bez ohledu na jím vlastněnou TI a jiné projekty. TI musí být plně zprovozněna a připravena k použití nejpozději dle termínu převzetí IS DTM PSK, tzn. v termínu ukončení etapy 1.

  - Poskytovatel si musí zajistit veškerý SOFTWARE včetně příslušných licencí, který je nutný pro rozvoj a který bude provozovaný mimo infrastrukturu objednatelů.

# ZAJIŠTĚNÍ KVALITY IS DTM PSK, INTERNÍ TESTOVÁNÍ

  - Poskytovatel zajistí a garantuje, že po dobu trvání smlouvy bude funkčnost a výkonnost IS DTM PSK odpovídat požadavkům objednatelů stanoveným v této smlouvě a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Poskytovatel zajistí a garantuje, s výjimkou plánovaných odstávek, nepřerušenou provozuschopnost IS DTM PSK.

  - Poskytovatel se zavazuje provádět na svém testovacím prostředí (na prostředí poskytovatele) kontrolu výstupu/dodávky z hlediska souladu postupů s metodikou, standardy a obecně závaznými právními předpisy.

# POVINNOSTI POSKYTOVATELE

  - Poskytovatel deklaruje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy, a že může být plnění poskytováno způsobem a v termínech ve smlouvě stanovených.

  - Poskytovatel se zavazuje, že pokud budou v rámci plnění smlouvy dodány licence SOFTWARE nad rámec stávajícího stavu, že provozování daného SOFTWARE v rámci TI objednatelů nebude porušovat pravidla definovaná výrobcem daného SOFTWARE a bude s nimi v souladu.

  - Poskytovatel se zavazuje u všech činností etapy 1, 3, 4 a 5 objednatelům předkládat k odsouhlasení návrhy pracnosti jednotlivých činností požadovaných objednateli. Návrh pracnosti může být po dohodě s objednateli i variantní. Práce poskytovatele na činnosti, jejíž pracnost nebyla objednateli odsouhlasena, nebude poskytovateli uhrazena.

  - Při plnění předmětu této Smlouvy se poskytovatel zavazuje dodržovat všechny relevantní právní předpisy, opatření a pokyny, upravující působnost a činnost objednatelů. Při plnění předmětu smlouvy se poskytovatel zavazuje dodržovat také všechny relevantní platné právní předpisy, normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria pro předmět plnění.

  - Poskytovatel je povinen zajistit, aby plněním smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatelé vázáni. Poskytovatel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto ustanovení.

  - Poskytovatel se zavazuje udržovat v průběhu plnění smlouvy veškeré relevantní výstupy, definované v příloze č. 10.1 v aktuálním stavu a na vyžádání je objednatelům předávat, s tím, že poslední předání výstupů objednatelům bude k datu ukončení smluvního vztahu.

  - Součástí činností poskytovatele bude provedení kontrolního sestavení kompletní poslední dodané verze IS DTM PSK a na jeho základě vytvoření dodávek rozvoje IS DTM PSK, která bude pro její ověření z hlediska kompletnosti a funkčnosti všech částí IS DTM PSK objednateli následně podle informací z předané dokumentace poskytovatele nainstalována na předem určená prostředí objednatelů. Součástí zprovoznění bude i vytvoření detailního popisu celého postupu, včetně seznamu nutného software, parametrů jeho instalace apod.

  - Poskytovatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění veškerých povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů.

  - Poskytovatel se zavazuje sjednat se svými poddodavateli a dodržovat takové smluvní podmínky, které budou srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě a k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za včasné a řádné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v souvislosti se závazky poskytovatele, a to ve lhůtě splatnosti.

  - Poskytovatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění smlouvy, aby dopad jeho činností při plnění smluvních závazků mělo minimální dopad na životní prostředí, zejména pak minimalizací takového dopadu užíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tiskem veškerých listinných výstupů odevzdávaných objednatelům na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru, motivováním zaměstnanců  k efektivnímu a úspornému tisku, předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování , může-li je během plnění smlouvy způsobit, předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Rovněž se zavazuje implementovat, bude-li to vzhledem ke smyslu plnění možné, nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem smlouvy.

# KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

  - Poskytovatel se při plnění zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se Zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kybernetické bezpečnosti“) a související vyhláškou. Bezpečností informací se v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění poskytovatele dle této smlouvy nebo v systémech, které mají vazbu na plnění poskytovatele dle této smlouvy a v souvislosti s kterými objednateli vznikají právní povinnosti na základě Zákona o kybernetické bezpečnosti.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednatelům veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatelé, kteří jsou správci informačních systémů jako regulovaných služeb, ve smyslu § 3 a násl. Zákona o kybernetické bezpečnosti, řádně naplňovali právní povinnosti stanovené tímto zákonem. Zejména se poskytovatel zavazuje poskytnout objednatelům součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů.

  - Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle právních předpisů uvedených v předchozím odstavci nebo v souvislosti se změnou/nabytím účinnosti předpisů v oblasti ochrany osobních údajů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se poskytovatel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.

  - Rozsah a povaha součinnosti poskytovatele sjednané budou vždy určeny zejména podle rozsahu a povahy vlivu plnění poskytovatele na bezpečnost informací objednatele a rovněž podle rozsahu a vazeb plnění poskytovatele na systémy, v souvislosti, s kterými objednateli vznikají právní povinnosti na základě Zákona o kybernetické bezpečnosti (§ 3 tohoto zákona) a jeho prováděcích předpisů.

  - Poskytovatel je povinen v rámci provozu a správy systémů provozovaných poskytovatelem evidovat a sledovat termíny expirace certifikátů, které jsou v systémech využívány. Poskytovatel předloží objednateli požadavek na obnovu certifikátu nejpozději do 30 dnů před expirací aktuálně platného certifikátu. Následnou instalaci certifikátu včetně související úkonů, provede poskytovatel tak, aby nedošlo k nedostupnosti systému.

  - Poskytovatel je povinen určit osobu odpovědnou za oblast kybernetické bezpečnosti, která bude sloužit jako kontaktní osoba pro účely komunikace s objednateli. Tato osoba musí být schopna operativně reagovat v případě bezpečnostních incidentů, auditů či kontrol.

  - V případě, že by došlo na základě rozvoje či jiných změn ICT infrastruktury nebo systémů  objednatelů ke změnám nebo úpravám systémů, které jsou předmětem služeb, oproti jejich stavu v době uzavření této smlouvy, nebo ke změnám nebo úpravám systémů, které mají dopad i na systémy, které jsou předmětem služeb, nebudou takovéto úpravy a změny považovány za změnu smlouvy, za předpokladu, že v důsledku změny infrastruktury nebo aplikací objednatelů nedojde ke změně požadovaných činností, kvality služeb, přičemž poskytovatel bude poskytovat služby vždy ve vztahu k předmětné upravené infrastruktuře a upravenému systému objednatelů nebo systémům.

  - Poskytovatel tak může poskytovat součinnost např. při:

    - testech funkčnosti vzhledem k aplikaci po plánovaných zásazích objednatelů,

    - testech funkčnosti systému po plánovaných upgradech a patchování OS

a firmware,

    - upgradech a patchování infrastruktury,

    - provádění testů systému po provedení změn (např. po opravách chyb systému, během vývoje nebo před nasazením nových funkcionalit systému) před jeho nasazením do provozu, zejména v přípravě a vyhodnocování požadovaných simulovaných situací a dat pro účely testování při integraci jiných systémů,

    - spouštění a zastavování zařízení/systémů nebo jejich částí s provozovateli návazných aplikací a systémů,

    - pravidelné odstávce elektrické energie v sídle objednatelů (2x do roka),

    - licenčním auditu,

    - součinnost s provozovatelem infrastruktur zejména, nikoliv však výhradně, při realizaci:

      - pravidelných záloh,

      - návrhu optimalizace zálohovacího plánu,

      - návrhu rozsahu zálohování,

      - testování obnovy ze záloh (na kvartální bázi),

      - obnově ze záloh,

      - DR plánu infrastruktury nebo jeho testování,

      - kopie produkčních dat do testovacího, případně jiného prostředí,

      - konfiguračních změnách,

      - interním auditu prováděném objednatelem nebo pověřenou třetí 	stranou,

      - komunikaci s poskytovateli dalších IT služeb pro objednatele.

  - Poskytovatel musí umožnit a poskytnout součinnost na jejich integraci do systému bezpečnostního monitoringu (dále jen „SIEM“), a to takovým způsobem, aby naplňovala požadavky na bezpečnostní monitoring definovaný v Interní dokumentaci. Integrace auditních událostí musí být zajištěna v čase blížícím se reálnému času od vzniku auditní události do jejího zaslání na SIEM a zasílání auditních událostí musí být realizováno napřímo mezi zdrojem auditních událostí a SIEM systémem bez dalších prostředníků přeposílajících tyto auditní události, pokud není objednateli povoleno jinak. V případě zákaznických aplikací musí poskytovatel umožnit u těchto aplikací auditovat veškeré privilegované činnosti provedené v aplikaci a ukládat auditní záznamy o provedení těchto činností tak, jak je uvedeno v Interní dokumentaci. U zákaznických aplikací či komponent, které jsou již do nástroje SIEM integrovány, se poskytovatel zavazuje objednatelům předat na vyžádaní přesnou strukturu těchto auditních záznamů a seznam všech logovaných auditních záznamů včetně jejich významového popisu.

# OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH INFORMACÍ

  - Ochrana osobních údajů bude realizována v souladu platnou legislativou, tj. zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v IS DTM PSK, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě.

  - Předmětem zpracování v IS DTM PSK nebude zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé údaje). Zabezpečení zpracování osobních údajů v IS DTM PSK bude upraveno příslušnými vnitřními předpisy obou objednatelů. Osobní údaje budou uloženy v databázi IS DTM PSK a přístup k nim bude umožněn jen oprávněným zaměstnancům smluvních stran na základě jim přidělené uživatelské role. Oprávněným zaměstnancům bude jejich role přidělovat pověřený administrátor přístupů, kterým bude pověřený vedoucí zaměstnanec.

  - Poskytovatel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Smluvní strany se v případě, že se poskytovatel dostane do pozice zpracovatele osobních údajů ve správě objednatelů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v smlouvě o zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s údaji objednatelů vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezveřejnit, nepředat třetí osobě, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit.

  - Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl a které objednatelé označili za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být poskytovatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z této smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám, s výjimkou hlavního města Prahy, jakékoliv informace o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu zveřejnit, čímž není dotčeno ustanovení předchozí věty.

  - Ujednání o ochraně důvěrných informací a dalších údajů dle tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí jeden rok po skončení účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

# SOUČINNOST OBJEDNATELŮ A POSKYTOVATELE

  - Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, jsou povinny o takové změně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do tří (3) pracovních dnů po vzniku takové změny.

  - Součinnost, kterou jsou dle smlouvy povinni objednatelé poskytovateli poskytnout, se objednatelé zavazují poskytnout i poddodavatelům poskytovatele, které poskytovatel v souladu s touto smlouvou použije při plnění. Objednatelé jsou povinni poskytnout součinnost definovanou v této smlouvě a dále součinnost, kterou písemně dohodnou oprávněné osoby.

  - Smluvní strany se dále zavazují vytvořit ostatním smluvním stranám dohodnuté podmínky umožňující řádné plnění smlouvy.

  - V zájmu optimálního plnění smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

  - Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednatelům potřebnou součinnost při přebírání a akceptaci výstupů v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

  - Součástí výše uvedeného je i součinnost objednatelů v níže uvedeném rozsahu:

- Zajištění přístupů do datových center včetně odpovídající HW infrastruktury a potřebných licencí na straně objednatelů (produkční a testovacích prostředí).

- Zajištění přístupů do testovacích prostředí na straně objednatelů (včetně potřebných licencí).

- Při integračním testování vůči IS DMVS.

- V implementační fázi rozvojových požadavků.

- Při akceptačním testování.

# PŘEBÍRÁNÍ VÝSTUPŮ, AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

  - Výstupy bude poskytovatel předávat objednatelům v termínech stanovených ve smlouvě, jejích přílohách nebo objednávkách. O předání a převzetí těchto výstupů bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami všech smluvních stran.

  - Akceptace výstupů objednateli bude prováděna v závislosti na charakteru výstupu na základě pravidel smlouvou dohodnutých. Akceptační řízení musí být ukončeno nejpozději patnáctý pracovní den po jeho zahájení. Přitom ukončením akceptačního řízení se rozumí podpis akceptačního protokolu všemi smluvními stranami.

  - Předáním se rozumí konzistentní předání všech výstupů, které tvoří (instalační zdroje, dokumentace). Předání může být provedeno jak na médiu (USB flash/disk atd.), tak elektronickou formou (e-mail, zpřístupněné úložiště atd.). Při předání bude vyhotoven předávací protokol, který obsahuje popis předání a otisk (hash) předávaných výstupů.

  - Instalace do testovacích prostředí i produkčního prostředí provádí poskytovatel.

  - Po ověření instalace předané dodávky pomocí instalačních zdrojů na referenčních (testovacích) prostředí objednatelů a následném ukončení funkčních, průřezových a případně integračních testů bude vyhodnocena závažnost neopravených chyb zjištěných při testování, vyřešení kritických a důležitých zranitelností v oblasti bezpečnosti a závažnost chyb zjištěných při ověření instalace dodávky (a zapsaných do HD poskytovatele) a bude rozhodnuto o provedení nebo odložení instalace dodávky do produkčního prostředí. Pokud bude rozhodnuto objednateli o odložení instalace, považuje se plnění až do jeho řádného předání (bez chyb a zranitelností, které způsobily odložení instalace) za nepředané a poskytovatel je v prodlení s předáním plnění.

  - Akceptační řízení bude zahájeno do 4 týdnů, pokud nedohodnou smluvní strany jinak, po provedení uživatelského ověření dané dodávky v produkčním prostředí tak, aby bylo možné na straně objednatele řádně zpracovat a vyhodnotit výsledky uživatelského ověření a posoudit chyby z produkčního prostředí nahlášené uživateli IS DTM PSK (a zapsaných do HD poskytovatele). Vstupem pro akceptační řízení budou také chyby zjištěné uživateli IS DTM PSK v období 2 týdnů po instalaci dodávek rozvoje IS DTM PSK do produkčního prostředí a jiných služeb.

  - Po vyhodnocení akceptačních uživatelských, výkonnostních testů a chyb z produkčního prostředí objednatelé předají poskytovateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. Při akceptačním řízení budou projednány výhrady objednatelů, stanovena jejich výsledná závažnost a určen způsob a termín jejich odstranění.

  - Akceptační řízení musí vést k některému z těchto tří závěrů:

    - Akceptováno bez výhrad. V případě, že objednatelé v průběhu akceptačního řízení nenaleznou v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvedou do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad              a akceptační protokol potvrdí svými podpisy.

    - Akceptováno s výhradami. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení zjištěny v předaném plnění vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu užití plnění, dohodnou se objednatelé a poskytovatel na termínu, do kterého poskytovatel zjištěné vady a nedodělky odstraní. Objednatelé do akceptačního protokolu uvedou seznam vad nebo nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění. V akceptačním protokolu se uvede, že předané plnění bylo akceptováno s uvedenými výhradami a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

    - Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění zjištěny takové vady a nedodělky, které by bránily v užití díla či jeho části, není předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu objednatelé uvedou, že předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem; výše sankce za prodlení s plněním se přitom počítá od smluvního termínu plnění (případná nesoučinnost objednatelů se do doby prodlení poskytovatele nezapočítává).

  - Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí objednatelé uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a poskytovatel je povinen je odstranit neprodleně.

  - Dokumentace musí obsahovat popis všech činností pro instalaci systému od úrovně základního software (např. požadavky na instalaci operačního systému atd.) až po aplikaci, aby objednatelé mohli na základě předané instalační dokumentace a předávaných výstupů provést kompletní instalaci IS DTM PSK.

  - Pro realizaci prioritních rozvojových požadavků jsou stanoveny lhůty samostatně dle přílohy č.10.5 smlouvy.

# ZÁRUKA ZA DÍLO

  - Poskytovatel poskytuje objednatelům záruku na dílo jako celek na jednotlivé části díla i jeho komponenty a k plněním, která podle této smlouvy podléhají akceptaci.  Dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí každá část díla, update i upgrade způsobilá k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruka je poskytnuta v délce trvání 2 let ode dne akceptace příslušného plnění (update, upgrade, dokumentu, výstupu).

  - Poskytovatelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednateli (na to, že dílo bude mít v jednotlivých částech, komponentech i jako celek smluvené parametry a bude řádně fungovat).

  - Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednateli, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. Běh záruční doby se vždy staví od uplatnění reklamace do doby akceptace části díla dotčené vadou.

  - Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla či výstupu plnění, které se vyskytnou v záruční době, jsou objednatelé povinni bez zbytečného odkladu písemně oznámit poskytovateli.

  - Vadou díla či plnění se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení, jeho parametry a skutečným stavem. Každá zjištěná či nahlášená závada bude objednateli vyhodnocena a zařazena do jedné z kategorií vymezených v Příloze 10.3 smlouvy (Podmínky zajištění systémové a uživatelské podpory).

  - Poskytovatel se zavazuje po doručení oznámení objednatelů o závadě systému zahájit práci na odstranění závady a odstranit nahlášenou závadu v dobách stanovených v příloze č. 10.3 této smlouvy (reakční doba a doba vyřešení).

  - Poskytovatel je povinen informovat objednatele prokazatelným způsobem o zahájení prací na odstranění závady. Oznámením poskytovatele o způsobu řešení se rozumí konkrétní informace kontaktní osobě objednatele.

  - Do závazné doby k odstranění závady se nezapočítává čas, který je objektivně nutný pro provedení činností a úprav na straně objednatelů, které jsou nezbytně nutné pro odstranění závady a nebylo by možné je v souvislosti s plněním služeb na základě této smlouvy nepřiměřeně požadovat ze strany poskytovatele (např. doba dodání a zprovoznění náhradních serverů a hardwarových komponent, doba nutná na zprovoznění podpůrných nástrojů v prostředí provozu IS DTM PSK určených objednateli, ale pouze za předpokladu, že takové nástroje nebyly dodány a nejsou provozovány současně poskytovatelem). Doba k odstranění závady se rovněž prodlužuje o dobu, která byla nutná na objektivně oprávněně poskytovatelem vyžádané poskytnutí součinnosti pracovníků objednatelů. Doby k odstranění závad lze dále prodloužit, jestliže půjde o zásah vyšší moci (podle příslušných ustanovení občanského zákoníku).

  - Objednatelé mají vůči poskytovateli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad.

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků v případě, že vady nelze odstranit, nebo je poskytovatel v době stanovené pro vyřešení neodstranil,

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla a poskytovatel tyto vady či nedodělky po výzvě objednatelů a uplynutí přiměřené doby neodstranil, nebo

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatelé vadu či nedodělek odstraní sami nebo použijí třetí osoby k jejich odstranění.

  - Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Poskytovatel odpovídá objednatelům za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla poskytovatelem ve stanoveném termínu.

  - Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Poskytovatel odpovídá i za škodu způsobenou činností osob, které při plnění dle této smlouvy užívá.

  - V případě, že při činnosti prováděné poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednatelům či třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, bude poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

  - Pokud v důsledku porušení povinností poskytovatele stanovených touto smlouvou nebude některému z objednatelů uhrazen finanční podíl nebo jeho část z programu 31 Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_25_161 Rozvoj digitálních technických map - krajské komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury - VIII. výzva v rámci projektu, bude poskytovatel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu.

# POJIŠTĚNÍ POSKYTOVATELE

  - Poskytovatel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši minimálně 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

  - Doklady o pojištění předložil poskytovatel objednatelům v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy a zavazuje se je aktualizované opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednatelům na základě jeho žádosti předložit.

# PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV; UDĚLENÍ PRÁV K UŽITÍ A ŠÍŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA (LICENČNÍ UJEDNÁNÍ)

  - Vlastnické právo k hmotným součástem plnění (či jeho dílčí části) přechází na objednatele uhrazením ceny za takové hmotné součásti plnění (či jeho dílčí části). Nebezpečí škody na hmotných součástech plnění (či jeho dílčí části) přejde ze poskytovatele na objednatele dnem protokolárního převzetí hmotných součástí plnění (či jeho dílčí části) a objednatelům zároveň vznikne právo hmotné součásti plnění (či jeho dílčí části) užívat v souladu s účelem této smlouvy.

  - Vzhledem k tomu, že součástí plnění bude i plnění, které naplňuje znaky autorského díla, uděluje poskytovatel objednatelům oprávnění k výkonu majetkových práv k takovému dílu, ve smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, tj. poskytuje objednatelům licenci IS DTM PSK k užití. Jedná se o časově neomezenou multilicenci opravňující k neomezenému počtu přístupů objednatelů ke všem funkcionalitám IS DTM PSK provozovaného a spravovaného na zařízení objednatelů.

  - Poskytovatel poskytuje licenci jako:

- Nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo poskytovatelem vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednateli;

- licenci omezenou územím výkonu působnosti kraje včetně územních překryvů krajů;

- licenci udělenou pro všechny kraji zřizované a zakládané organizace;

- licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání IS DTM PSK a jeho jednotlivých oblastí neomezenou a umožňující současnou práci neomezeného počtu uživatelů v části software určené k výkonu veřejné správy a neomezenou v části software určené k veřejnému přístupu;

- neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;

- licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu (tedy po dobu platné licence);

- licenci, kterou není objednatel 1 ani objednatel 2 povinen využít.

  - Poskytovatel prohlašuje, že vlastní veškerá právně možná oprávnění k autorskému dílu, zhotovovanému na základě této smlouvy, a to že zejména, nikoliv však výlučně, disponuje majetkovými právy k dílu, respektive oprávněním k jejich výkonu a je oprávněn je poskytnout objednatelům, zejména tedy že uzavřel či uzavře pracovní či jiné smlouvy, na jejichž základě se stane vykonavatelem majetkových práv autorských k dílu s právem postoupení práva výkonu majetkových práv autorských.

  - Poskytovatel prohlašuje, že užitím díla objednateli nebudou porušena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti fyzických osob či právo na ochranu dobré pověsti právnických osob.

  - Poskytovatel prohlašuje, že dle ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona jsou objednatelé oprávněni ke všem způsobům užití díla, tj. zejména dílo užít jeho zpřístupněním veřejnosti, vystavením, zveřejněním v síti internet a rozmnožováním. Objednatelé jsou oprávněni šířit dílo v elektronické, tištěné i jiné podobě a jsou oprávněni dílo dále upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit s jiným dílem a zařadit je do díla souborného bez předchozího souhlasu autora, včetně poskytnutí tohoto díla k úpravám svým smluvním partnerům. Za tímto účelem se poskytovatel zavazuje předat objednatelům veškeré zdrojové kódy k takovému plnění, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatelů. Specifikace služeb související s předáváním a správou zdrojových kódů jsou řešeny v příloze č. 10.1 smlouvy. Součástí licence dle této smlouvy je tak neomezené právo objednatelů poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorských děl v rozsahu shodném s rozsahem licence a souhlas poskytovatele postoupení licence na třetí osoby, přičemž poskytovatel nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence (podlicence) poskytnuta nebo postoupena.

  - Poskytovatel poskytuje objednatelům tyto další potřebné licence:

- 	licence platformového software,

- 	další potřebné licence

a v případě, že z objektivních důvodů nemůže sám objednatelům udělit oprávnění k užití či změně takového SOFTWARU, zajistí, že třetí osoba, která má právo udílet licence, objednatelům poskytne licenci nejpozději v den předání dílčí části plnění, jehož je software třetích stran součástí.

  - Poskytovatel umožní užití licence externímu správci DTM v prostředí kraje za účelem výkonu činností spojených se správou a provozem DTM.

  - Veškerá data zpracovávaná nejen objednateli v IS DTM PSK jsou daty objednatelů a o nakládání s nimi rozhodují výhradně objednatelé.

  - Licence je udělovaná jako úplatná. Veškerá oprávnění (včetně ceny licencí) poskytnutá objednatelům dle ustanovení tohoto článku jsou již zahrnuta v celkové ceně plnění dle této smlouvy.

  - Udělení veškerých práv uvedených v ustanovení tohoto článku nelze ze strany poskytovatele vypovědět a rovněž tak na udělení takových práv nemá vliv ukončení této smlouvy.

  - Poskytovatel není oprávněn použít takový nekomerční/Open Source SW, jehož začleněním do IS DTM PSK, ani do jeho vývojových fází by tento ztratil svůj proprietární charakter (tj. jestliže by podle licenčních podmínek takového nekomerčního/Open Source SW jeho začleněním do IS DTM PSK došlo k povinnosti zpřístupnit IS DTM PSK pod tzv. svobodnou licenci/licencí copyleft).

  - Poskytovatel tímto jménem všech autorů autorských děl:

    - bezplatně uděluje objednatelům oprávnění autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejména je jakkoli upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.

    - zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů autorských děl udělovali třetím osobám oprávnění autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejména je jakkoli upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

    - uděluje objednatelům oprávnění zmocnit jménem všech autorů autorských děl třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně autorských děl v rozsahu dle odst. 19.13.1 smlouvy jménem všech autorů autorských děl.

# SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, vztahující se k akceptovanému plnění, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli, který je v prodlení s platbou, úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

  - Není-li stanoveno jinak, platí, že k uplatnění sankcí jsou oprávněni společně oba objednatelé, tj. vždy v těch případech, kde sankcionované porušení povinnosti má dopad do centrálního (sdíleného) IS DTM PSK. Každý z objednatelů bude po poskytovateli požadovat smluvní pokutu stanovenou z vyměřovacího základu ceny (v Kč včetně DPH) za tento centrální IS DTM PSK, a to vždy ve výši poměru jejich investičního podílu, tj. každý 50 %. Celková smluvní pokuta je součtem smluvních pokut za oba objednatele.

  - Jedná-li se o individuální objednávku plnění, nemající dopad do sdíleného IS DTM PSK, bude po poskytovateli objednatel 1 či objednatel 2 požadovat smluvní pokutu individuálně.

  - Nedodržení lhůty stanovené v objednávce dle přílohy č. 10.6 smlouvy je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,2 % z ceny konkrétní objednávky za každý den trvání prodlení plnění, nejméně však 5000 Kč za každý den. Smluvní pokutu v těchto případech uplatní vždy ten objednatel, který dané plnění u poskytovatele objednal.

  - Nedodržení lhůty stanovené v objednávce dle přílohy č. 10.7 smlouvy je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,2 % z ceny konkrétní objednávky za každý den trvání prodlení plnění, nejméně však 5000 Kč za každý den. Smluvní pokutu v těchto případech uplatní vždy ten objednatel, který dané plnění u poskytovatele objednal.

  - Nesplní-li poskytovatel v dohodnutém termínu svůj závazek, vázaný k etapám 1, 3, 4 a 5, odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí služeb, nebo v průběhu záruční doby, jsou objednatelé oprávněni požadovat na poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny sjednané za etapu 1, to v případě sankce vztahující se k této etapě, respektive za příslušnou dílčí objednávku na zpracování požadavku rozvoje, či prioritního rozvojového požadavku, či rámcové vyžádané služby konzultační podpory v případě etap 3,4 a 5, a to za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednatelům zaplatit.

  - Nesplní-li poskytovatel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 10.1 smlouvy zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě účasti odpovědné osoby poskytovatele na kontrolních dnech a v případě pravidelného reportingu, je každý objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně, a poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednatelům zaplatit.

  - V případě neinformování objednatelů o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle této smlouvy jsou objednatelé oprávněni požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednatelům zaplatit.

  - V případě realizace předmětu plnění této smlouvy týmem poskytovatele v jiném složení, než které je uvedeno v příloze 10.8 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatelů, a rovněž v případě porušení oznamovací povinnosti dle čl. 21.4 smlouvy, tj. plnění v rozporu s předpisy upravujícími mezinárodní sankce, jsou objednatelé oprávněni požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednatelům zaplatit.

  - Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o ochraně důvěrných informací této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení, a to tak, že uplatnit tuto smluvní pokutu je vždy ten objednatel, do jehož sféry byla porušením povinnosti mlčenlivosti    a zajištění bezpečnosti zasaženo a poskytovatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednatelům zaplatit.

  - Za porušení povinnosti prokázat objednatelům, způsobem dle čl. 18.2 smlouvy k termínu jimi stanovenému, účinnost pojistné smlouvy, zaplatí poskytovatel objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z minimální výše limitu pojistného plnění uvedené v čl. 18 smlouvy, za každý započatý den prodlení, v němž bude v prodlení s předložením relevantních dokladů prokazujících trvání tohoto pojištění.

  - Škodou způsobenou objednateli je i nepřidělení či ztráta nároku na spolufinancování projektu     z prostředků EU a veřejných rozpočtů ČR, v jehož rámci je předmět smlouvy realizován, pokud nepřidělení či ztráta nároku je v přímé souvislosti s konáním poskytovatele.

  - Nedodržení parametrů pro služby SLA (viz příloha 10.3 smlouvy) opravňuje objednatele k sankcionování poskytovatele podle následujících podmínek:

| Priorita | Výše smluvní pokuty | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Kritická chyba | 1.500 Kč | Za každou další (i započatou) pracovní hodinu překročení lhůty pro vyřešení, započetím hodiny následující po uplynutí doby k vyřešení dle přílohy č. 10.3 |
| Závažná chyba | 10.000 Kč | Za každý další (i započatý) pracovní den překročení doby pro vyřešení dle přílohy 10.3 |
| Chyba | 10.000 Kč | Za každý další (i započatý) pracovní den překročení doby pro vyřešení dle přílohy 10.3 |
| Drobná chyba | 10.000 Kč | Za každý další (i započatý) pracovní den překročení doby pro vyřešení dle přílohy 10.3 |

  - Nedodržení lhůty stanovené v objednávce rozvojového požadavku dle přílohy č. 10.4 a přílohy č. 10.5 smlouvy je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,2 % z ceny konkrétní objednávky za každý den trvání prodlení s vyřešením rozvojového požadavku, nejméně však 5000 Kč za každý den. Smluvní pokutu v těchto případech uplatní vždy ten objednatel, který daný rozvojový požadavek u poskytovatele objednal.

  - V případě prodlení poskytovatele s plněním jakéhokoliv termínu plnění aktivit, vymezených v příloze 10.2 smlouvy, souvisejících s procesem převzetí IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí, vzniká objednatelům nárok smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že prodlení dle předchozí věty bude delší než 30 dnů, vzniká objednatelům nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Objednatelé jsou oprávněni po poskytovateli požadovat a poskytovatel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednatelům níže uvedené smluvní pokuty, a to v případě, že nezajistí v každém jednotlivém období tří měsíců po sobě bezprostředně jdoucích ve smyslu příslušného ustanovení přílohy č. 10.3 této smlouvy dostupnost IS DTM PSK ve výši alespoň 95 %, přičemž smluvní pokuty budou uplatňovány takto:

    - v případě zajištění dostupnosti v jednotlivém příslušném období pouze ve výši 75 % až 94 % jsou objednatelé oprávněni požadovat po poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč,

    - v případě zajištění dostupnosti pouze ve výši 50 % až 74 % jsou objednatelé oprávněni požadovat po poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč,

    - v případě zajištění dostupnosti v jednotlivém příslušném období pouze ve výši 49 % anebo méně než 49 % jsou objednatelé oprávněni požadovat po poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč.

  - Výše smluvních pokut považují smluvní strany shodně za přiměřené.

  - Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.

  - Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

  - Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se neuplatní.

# UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

  - Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany poskytovatele zejména považují:

- či výstupu plnění, které pro závažnost vad nelze užít k účelu, ke kterému je určeno, přestože byl poskytovatel písemně vyzván k odstranění těchto vad a v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 30 pracovních dní ode dne výzvy, nebyly vady z jeho strany odstraněny, nebo učiněna jiná nápravná opatření, která by naplnila účel, pro který byla uzavřena tato smlouva;

- prodlení poskytovatele s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než dvacet (20) pracovních dní a nezjednání nápravy ani do deseti (10) pracovních dní od doručení oznámení objednatelů o prodlení s plněním závazku;

- případy, kdy poskytovatel provádí plnění, specifikované v rozporu se zadáním objednatelů či závaznou dokumentací a ani přes písemnou výzvu objednatelů nedostatky neodstraní;

- neumožnění kontroly provádění plnění a postupu prací;

- byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek poskytovatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku poskytovatele;

- poskytovatel i přes písemnou výtku objednatelů zajišťuje podporu IS DTM PSK nadále v rozporu s parametry uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny.

  - Objednatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že na poskytovatele či osoby poskytovatele ovládající dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo poskytovatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou poskytovatel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je poskytovatel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatelů je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od smlouvy či její části odstoupit.

  - Smluvní strany se dohodly, že prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv dílčí vyfakturované ceny delší než 30 kalendářních dní není podstatným porušením smlouvy jako celku. Pokud dojde k takovémuto prodlení, oznámí poskytovatel tento stav oběma objednatelům. Pokud nedojde ke zjednání nápravy ani po dalších 15 dnech od doručení oznámení oběma objednatelům, je poskytovatel oprávněn přistoupit k uplatnění sankce v souladu s čl. 20.1 této smlouvy vůči tomu objednateli, který je v prodlení s úhradou fakturované ceny.

  - Jakékoliv jiné povinnosti objednatelů nebo poskytovatele, jež nejsou dotčena odstoupením od smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

  - Objednatelé si vyhrazují právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že v rámci realizace etapy č. 1 nedojde ke shodě na formě, způsobu a rozsahu předání IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí. V případě výpovědi smlouvy na základě tohoto bodu dojde v souladu s občanským zákoníkem, k úhradě ze strany poskytovatele skutečně vynaložených a poskytnutých služeb. S ohledem na plnění však v žádném případě nedojde k úhradě služeb, které v rámci plnění etapy č. 1, ke které je předmětné ustanovení o výpovědi smlouvy navázáno, nemají být poskytovány či poskytnuty. Výpověď musí být učiněna písemnou formou, musí být doručena poskytovateli. Výpovědní doba pro tento případ výpovědi se sjednává jako jednoměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.

  - Objednatelé si rovněž vyhrazují právo smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s devítiměsíční výpovědní dobou. Výpověď musí být učiněna v písemné formě, musí být doručena poskytovateli. Počíná běžet od prvního měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.

  - Odstoupí-li od smlouvy či vypoví-li smlouvu pouze jeden z objednatelů, smlouva i nadále zůstává účinná pro poskytovatele a druhého objednatele, přičemž součinnosti odstoupivšího či vypovídajícího objednatele pak již není třeba.

  - Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit ostatním smluvním stranám, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě poskytovatele pak  i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění povinností plynoucích pro příslušnou smluvní stranu ze smlouvy. Je tedy ostatním smluvním stranám oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně, bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, mají ostatní smluvní strany nárok na náhradu škody, které jí tím vznikají a nárok na odstoupení od smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit ostatním smluvním stranám písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro všechny strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

  - Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

  - Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení, ani práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy, jakož ani ta práva či povinnosti, z jejichž povahy je zřejmé, že mají trvat i po skončení smlouvy v důsledku odstoupení.

# POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELŮ A POSKYTOVATELE

  - Za objednatele jsou určeny jako hlavní osoby podílející se na součinnosti objednatelů při plnění smlouvy:

- za objednatele 1: xxxxxxx

- za objednatele 2: xxxxxxx

  - Za poskytovatele jsou určeny jako hlavní osoby podílející se na součinnosti objednatelů při plnění smlouvy:

- xxxxxxx

- xxxxxxx

  - Pověřené osoby smluvních stran jsou oprávněnými osobami podle této smlouvy a jsou oprávněny zastupovat smluvní stranu při plnění smlouvy nebo dodatků smlouvy. V případě změny oprávněné osoby je dotyčná strana povinna písemně informovat zbývající smluvní strany nejpozději pět dnů před provedením změny.

  - Všechny dokumenty mající vztah k plnění smlouvy musí být podepsány oprávněnými osobami smluvních stran. Komunikace smluvních stran probíhá na úrovni oprávněných osob. Tím není dotčena možnost smluvních stran komunikovat prostřednictvím statutárních orgánů. Konkrétní okruh působnosti jednotlivých oprávněných osob bude stanoven dohodou smluvních stran.

  - Do působnosti oprávněných osob obecně náleží:

- kontrolovat postup plnění smlouvy;

- připravovat návrhy potřebných změn a dodatků smlouvy, připravovat návrhy objednávek předkládat takové návrhy smluvním stranám k uzavření;

- organizačně zabezpečovat veškeré činnosti související s plněním smlouvy;

- koordinovat součinnost smluvních stran;

- informovat na vyžádání smluvní strany o postupu plnění smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

  - Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

  - Poskytovatel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatelů žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

  - Poskytovatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jakož návazně i podle zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se poskytovatel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

  - Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen minimálně po dobu 10 let od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Vzhledem k charakteru objednatelů poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatelů jako veřejnoprávních subjektů.

  - Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto Smlouvu, včetně příloh       a případných dodatků v registru smluv, objednatel 1. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.

  - V případě listinného vyhotovení bude tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech pro každého z objednatelů a dvou stejnopisech pro poskytovatele, z nichž každý má platnost originálu. Každý z objednatelů a poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. V případě elektronického vyhotovení této smlouvy bude elektronický originál smlouvy podepsaný všemi smluvními stranami distribuován všem objednatelům a poskytovateli.

  - Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných všemi smluvními stranami v jejich úplném rozsahu, s výjimkou těch částí plnění, která jsou určena pouze pro jednoho z objednatelů.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

  - Dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - V souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tímto kraj potvrzuje, že uzavření smlouvy schválila Rada kraje Usnesením č. 045-05/2026/RK ze dne 5. 2. 2026.

V Praze dne ……………………..	V Praze dne ………………………	V Č. Budějovicích dne dle el. podpisu

………………………………………….	…………………………………………	…………………………………….

Za objednatele 1		Za objednatele 2		Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel	Mgr. Petra Pecková,

hejtmanka Středočeského kraje

Součást smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 10.1 - Dokumentace IS DTM PSK a přehled licencí

- Příloha č. 10.2 - Rámcové vymezení převzetí IS

- Příloha č. 10.3 - Podmínky zajištění systémové a uživatelské podpory

- Příloha č. 10.4 - Podmínky zajištění realizace rozvojových požadavků

- Příloha č. 10.5 - Podmínky realizace prioritních rozvojových požadavků

- Příloha č. 10.6 - Podmínky rámcové konzultační podpory při řešení metodických a technologických otázek

- Příloha č. 10.7 - Podmínky podpory při ukončení IS DTM PSK

- Příloha č. 10.8 - Seznam klíčových členů realizačního týmu

- Příloha č. 10.9 - Nabídková cena a cena prioritních rozvojových požadavků

Příloha č. 10.1

Dokumentace IS DTM PSK a přehled licencí

Tvoří samostatnou přílohu smlouvy.

Příloha č. 10.2

# Rámcové vymezení převzetí IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí

Účelem je zajištění kontinuity a udržitelnosti IS DTM PSK a umožnění převzetí IS DTM PSK aktuálním poskytovatelem služeb dle této smlouvy od poskytovatele dosavadního.

Ujednání, obsažená v této Příloze č. 10.2 smlouvy, jsou aplikovatelná pouze za předpokladu, že dosavadní poskytovatel služeb na základě původní smlouvy a poskytovatel zkraje identifikovaný jako smluvní strana této smlouvy, jsou po provedení výběru dodavatele na základě zadávacího řízení veřejné zakázky, odlišné subjekty.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že objednatelé nejsou v průběhu trvání smlouvy povinni poptat žádné služby rámcového převzetí IS DTM PSK, a to právě pro případ shody dosavadního poskytovatele s poskytovatelem, jenž uzavřel s objednateli tuto smlouvu.

Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy zahájit činnosti spočívající v přípravě a převzetí IS DTM PSK, resp. převzetí provozu, údržby a rozvoje IS DTM PSK a dále v poskytování veškeré potřebné součinnosti a v účasti na jednáních s objednateli a třetími osobami, a to dle pokynů objednatelů.

Poskytovatel se zavazuje služby poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to až do doby úplného převzetí IS DTM PSK, které bude potvrzeno podpisem protokolů předávacího a akceptačního podle procedury popsané níže.

Objednatelé se zavazují poskytovateli k nezbytné součinnosti pro realizaci služeb převzetí.

Poskytovatel se zavazuje vytvořit plán převzetí a převzít kompletní aktualizovanou dokumentaci IS DTM PSK a další dokumentaci, data a náležitosti převzetí IS DTM PSK.

Dále se poskytovatel zavazuje převzít nevypořádané chyby ze systémového HelpDesku dosavadního poskytovatele a zajistit jejich odstranění od okamžiku završení procesu převzetí IS DTM PSK.

# Podrobná ustanovení k provádění Služeb

Ve vstupní fázi se zaznamenají jednotlivé aktivity, které potvrdí příslušné předávací dokumenty, nastaví se komunikační matice a stanoví harmonogram tak, aby všechny aktivity mohly řádně proběhnout před plánovaným datem převzetí (dále také „plán převzetí“).

K úvodnímu jednání přistoupí smluvní strany bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

Následně budou objednatelé provádět ve vlastních prostorách, případně on-line, v pravidelných intervalech (cca 1krát týdně) koordinační schůzky pro převzetí IS DTM PSK, za účasti osob schopných řešit předání, provozní záležitosti, jakož i vést další diskusi k převzetí IS DTM PSK. V rámci každé koordinační schůzky se uskuteční revize závazků, revize platnosti a aktuálnosti dokumentace a diskuse nad konkrétními plněními/aktivitami převzetí IS DTM PSK. Účast poskytovatele na těchto schůzkách je povinná, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

Součinnost dosavadního poskytovatele služeb rozvoje a podpory IS DTM PSK v rámci této aktivity zajišťují objednatelé.

O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který podepíšou odpovědní zástupci poskytovatele, dosavadního poskytovatele a objednatelů.

Kromě převzetí konkrétních aktivit se zavazují objednatelé prostřednictvím dosavadního poskytovatele realizovat dočasnou intenzivní spolupráci po dobu převzetí, tj. po dobu nejvýše 2 měsíců do završení procesu převzetí IS DTM PSK, aby nedošlo k výpadkům služeb IS DTM PSK.

Obsahem této aktivity je realizace praktických workshopů s dosavadním poskytovatelem.  Definice témat a agendy jednotlivých workshopů je odpovědností objednatelů, resp. poskytovatele.

Zajištění této součinnosti a zajištění přítomnosti dosavadního poskytovatele je odpovědností objednatelů.

# Konzultace s dosavadním poskytovatelem po dokončení procesu převzetí

#### Jedná se o konzultace stran obsahové části systému (zdroje dat, funkcionality, vazby na jiné systémy, výstupy, bezpečnost atd.) po dobu max. 6 měsíců od završení procesu převzetí IS DTM PSK.

#### Konkrétní požadavek dle návrhu poskytovatele na konzultaci zadávají objednatelé dosavadnímu poskytovateli e-mailem.

# Neexistence souběhu servisních činností dosavadního poskytovatele a poskytovatele a související konzultace

K souběhu servisních činností nedojde. Souběhu bude zabráněno momentem finální akceptace převzetí IS DTM PSK objednateli. Od této chvíle přestává dosavadní poskytovatel vytvářet činnosti spadající pod servis.

Poskytovatel bude moci dosavadního poskytovatele kontaktovat za přítomnosti objednatelů k vyjasnění servisního zásahu.

# Akceptace plnění

Dílčí výsledky plnění budou poskytovateli předávány postupně dle harmonogramu dohodnutého v rámci vstupní fáze, případně v termínech dohodnutých na koordinačních schůzkách.  Aktivity, jež jsou součástí procesu převzetí IS DTM PSK, zahrnující kompletní soubor aktivit, pak budou objednateli akceptovány souhrnně. V rámci akceptace objednatelé ověří, zda dosavadním poskytovatelem poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se dosavadní poskytovatel zavázal, s využitím akceptačních kritérií dohodnutých smluvními stranami, případně kritérií a požadavků, stanovených původní smlouvou.

Jednotlivá dílčí plnění budou ke kontrole předávaná na základě předávacího protokolu a po ověření shody s požadovaným souborem vlastností budou pak souborně akceptována na základě akceptačního protokolu, pořízeného v rámci kontroly odevzdání všech aktivit, čímž dojde k završení procesu převzetí IS DTM PSK.

Akceptace

Dokumenty a jiná dílčí plnění, které mají být podle této smlouvy vypracované dosavadním poskytovatelem a předané objednatelům, budou ze strany objednatelů schválené a akceptované postupem definovaným v této příloze.

Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů a dílčích plnění s objednateli a dosavadním poskytovatelem, a to zejména v rámci pravidelných koordinačních schůzek, aby mohl být dodržen termín akceptace plnění. Poskytovatel je povinen kontrolovat dokumenty a jiná dílčí plnění průběžně v termínech dle harmonogramu dohodnutého ve vstupní fázi, případně dohodnutých na koordinačních schůzkách včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny a zejména termín akceptace plnění.

Objednatelé a poskytovatel jsou povinni vznést své výhrady nebo připomínky k příslušnému předanému dokumentu a dílčím plněním do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání návrhu akceptačního protokolu. Vznesou-li objednatelé a poskytovatel výhrady nebo připomínky, dosavadní poskytovatel do dvou (2) pracovních dnů provede veškeré potřebné úpravy dokumentu a opravy dílčích plnění dle výhrad a připomínek objednatelů a poskytovatele a takto upravený dokument či dílčí plnění předat objednatelům a poskytovateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky objednatelů a poskytovatele přetrvávají nebo objednatelé a poskytovatel vyhradí výhrady a připomínky nové, jsou oprávněni postupovat podle tohoto ustanovení smlouvy i opakovaně.

V případě, že objednatelé a poskytovatel nemají ani k jednomu z předaných dokumentů či dílčímu plnění připomínky ani výhrady, zavazují se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od předložení návrhu akceptačního protokolu tento akceptační protokol potvrdit. Akceptují-li objednatelé a poskytovatel plnění s výhradami nebránícími převzetí, uvedou vznesené výhrady v akceptačním protokolu, spolu se lhůtou k odstranění vytýkaných nedostatků.

Bude-li trvání akceptace ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek objednatelů k dokumentům a dílčím plněním a potřebou jejich vyřešení, bude případné prodlení ve vztahu k dohodnutým termínům pro akceptaci dokumentu či nedodržení harmonogramu přičteno k tíži dosavadního poskytovatele.

Dohodnuté termíny pro akceptaci dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.

Lhůty uvedené v této příloze platí, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Provedení plnění poskytovaných v rámci konzultací po dokončení převzetí bude potvrzováno v rámci schvalování výkazu provedených prací, jež budou tvořit přílohu příslušných faktur.

Objednatelé se zavazují zajistit součinnost dosavadního poskytovatele při akceptaci plnění.

Příloha č. 10.3

# Podmínky zajištění systémové a uživatelské podpory

## Úvodní ustanovení

Podpora systému IS DTM PSK bude zahrnovat služby systémové a uživatelské podpory, konzultace/účast na jednáních a drobné změnové požadavky (dále jen podpora díla), jejíž součástí je i služba Uživatelská podpora po telefonu (více v SLA). Obsahem dodávané služby je poskytování uživatelské podpory a řešení problémů s provozem, užíváním a administrací systému a realizování požadavků na provedení drobných změn v systému IS DTM PSK.

- Problémy se rozumí všechny vady, které objednatelé objeví v již dodaných a akceptovaných částech systému. Cílem řešení problémů je uvedení dotčených částí systému do plně funkčního a obsahově správného stavu.

- Drobnými změnovými požadavky (dále také „drobné změny“) se rozumí úprava funkčnosti aplikací, které lze realizovat v rámci časového rozsahu uvedeného v SLA do 5 člověkodnů měsíčně. Odpovědné osoby poskytovatele a objednatelů se musí na rozsahu – náročnosti práce dohodnout.

Pracovníci objednatelů budou hlásit požadavek na službu podpory na pracoviště Help Desku. Při hlášení uživatel popíše daný problém či požadovanou drobnou změnu, klasifikuje požadavek dle závažnosti a přiřadí prioritu řešení. Dle výběru priority řešení se liší požadované doby odezvy poskytovatele, zahájení řešení požadavku a termín vyřešení požadavku. Konkrétní časy a pokuty za jejich nedodržení budou dány smluvními podmínkami. V případě řešení požadavku na provedení drobné změny poskytovatel při potvrzení přijetí požadavku uvede předpokládaný rozsah práce a termín řešení a před samotnou realizací musí být návrh odsouhlasen oprávněnou osobou objednatelů.

Náklady na podporu díla (včetně podpory dodaného platformového software jsou zahrnuty v ceně za zajištění podpory provozu díla a budou hrazeny paušálními poplatky ve tříměsíčním intervalu pro daná období.

Požadavek na servisní zásah může být objednatelem uplatněn:

- systémem HelpDesk na adrese https://mantis.tkpgeo.cz/ https://ness-dtm.atlassian.net/jira/servicedesk/projects/IPRS/queues/custom/43

- e-mailem na adrese helpdesk.isdtmpsk@tkpgeo.cz, pokud není možno použít HelpDesk, poskytovatel požadavek do HelpDesku dodatečně doplní

- telefonem na čísle 420 386 108 523, pokud není možno použít HelpDesk, poskytovatel požadavek do Helpdesku dodatečně doplní

## Definice termínů použitých v této příloze smlouvy:

Incident – událost, která neprobíhá očekávaným způsobem (nestandardní stav) a ovlivňuje nebo může ovlivnit poskytovanou službu (nefunkčnost aplikace, chyba ve zdrojovém kódu aplikace, chyba ve způsobu (formě) implementace, nedostupnost dat apod.).

Změna – žádost ze strany objednatelů (resp. jejich uživatelů) nebo návrh ze strany poskytovatele o zajištění podpory díla při využívání služby (zřízení přístupu, upgrade software, změna zálohovací úlohy, změna konfigurace, vytvoření nové funkcionality, konzultace apod.).

Požadavek – Incident nebo Změna.

Pracovní den – doba od 8.00 do 17.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek (mimo víkendy a svátky platné v České republice).

DC – technologické centrum sestávající se ze tří lokalit DC Vyšehradská, DC Zborovská a DC MHMP Archivní

KI – komunikační infrastruktura

Odborná seniorská práce – činnost prováděná odborníkem s minimálně 5letou praxí v dané problematice

## Práva a povinnosti objednatelů

Objednatelé se zavazují poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k zajištění služeb v rámci podpory díla. Objednatelé se zejména zavazují předávat poskytovateli potřebné nebo důvodně poskytovatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb.

Objednatelé se zavazují umožnit poskytovateli vzdálený přístup na provozní i testovací prostředí. Vzdálený přístup bude zřízen prostřednictvím VPN nebo jiným způsobem sjednaným v předávacím protokolu k přístupovým údajům. Přístupové údaje sdělují zástupci – kontaktní osoby objednatelů ve věcech technických a to zástupcům – kontaktním osobám poskytovatele.

Objednatelé jsou oprávněni k nahlášení Požadavku poskytovateli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Požadavky budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému HelpDesk, v případě použití jiného způsobu hlášení (e-mail, telefon) provede poskytovatel dodatečný zápis hlášení do HelpDesku.

V případě hlášení Požadavku osobou objednatelů jinou než kontaktní pro podrobnější informace o daném Požadavku, uvede osoba objednatele její jméno a telefonní číslo pro případný kontakt od řešitele na straně poskytovatele.

Objednatelé zajistí poskytovateli pracovní prostor v místě plnění podpory díla v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb.

Objednatelé poskytnou poskytovateli po nabytí účinnosti smlouvy kompletní dokumentaci prostředí a potřebné přístupové údaje pro plnění podpory díla.

Objednatelé jsou povinni informovat poskytovatele o všech opatřeních a zásazích, které na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedli sami.

Objednatelé si vyhrazují právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity poskytovatele.

Objednatelé si vyhrazují právo auditovat smluvní povinnosti poskytovatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

## Minimální rozsah služeb v rámci podpory díla a práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel bude vést přehledně evidenci a) všech činností souvisejících s rozvojovými požadavky a b) všech činností zajišťující stabilitu a bezpečnost systému v běžném provozu (administrátoři, podpora, incident management) v HelpDesk systému [např. JIRA/Redmine/Timesheet], a to vždy odděleně.

Objednatelé mají možnost v HelpDesk systému [např. JIRA/Redmine/Timesheet] upravovat priority již reportovaného ticketu.

Zpracování plánu rozvoje IS DTM PSK minimálně v 3měsíčním intervalu - zajištění kvality dat a udržitelný rozvoj systému v dlouhodobém horizontu, kde budou specifikovány:

- plánované funkcionality dílčích částí,

- rozdíly stávajícího a nového stavu,

- včetně harmonogramu tvorby a implementace v návaznosti na údržbu, rozvoj, výstupy z profylaxe a změnové požadavky objednatelů.

Provádění profylaxe IS DTM PSK ve 3měsíčním intervalu – inspekce a sledování chodu informačního systému u objednatelů, zejména:

- kontrola bezpečnosti, funkcionality a odezvy systému;

- kontrola vazeb (konzistence dat);

- kontrola zaplňování databázového a úložného prostoru a návrhy na jeho rozšiřování;

- kontrola zálohování a bezpečnosti dat;

- mapování vytížení systému a návrh optimalizace (zejména selekty a indexy);

- nahrávání opravných dávek;

včetně provádění potřebných zásahů k optimalizaci chodu a předcházení poruchám.

O provedené profylaxi bude poskytovatelem proveden zápis, který potvrzují objednatelé.

Služba – Profylaxe systému v části databáze - za účelem předcházení poruchám a optimalizaci výkonu systému bude poskytovatel na základě dílčí objednávky provádět službu inspekce a sledování chodu databáze informačního systému u objednatele a bude provádět potřebné zásahy k optimalizaci chodu databáze a předcházení poruchám.

Předmětem profylaxe databáze budou zejména tyto činnosti:

- Kontrola vazeb (konzistence dat)

- Zaplňování databázového prostoru a návrhy jeho rozšiřování

o provedené inspekci bude vyhotoven zápis, který potvrdí kontaktní osoba objednatele. V případě, že výsledky profylaxe ukážou na potřebu provedení dalších úprav databáze informačního systému, předloží poskytovatel návrh takového řešení včetně předpokládaného rozsahu pracnosti v hodinách objednateli v rozsahu a detailu, který bude odpovídat nabídce provedení rozvoje dle této smlouvy.

Zapracování změn (update, upgrade) díla, jejichž příčinou byla legislativní změna právních předpisů, to znamená, že IS DTM PSK a jeho funkcionality musí být poskytovatelem uvedeny v soulad s aktuálním stavem právního řádu v ČR (tj. v soulad s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a EU platnými a účinnými na území ČR), avšak vždy s předchozím odsouhlasením ze strany objednatele. Zapracování změn (update, upgrade) díla z důvodů legislativních změn právních předpisů musí vést ke stejné nebo vyšší kvalitě uživatelského komfortu a být dostupné nejpozději před nabytím účinnosti legislativních změn právních předpisů.

Zajištění aktualizace IS DTM PSK – nárok na zlepšení, dodatky a nové verze všech komponent IS DTM PSK (upgrade a update), včetně jejich instalace a implementace ve 3měsíčním intervalu. Tento interval se vztahuje na vydané aktualizace vydané výrobcem. Poskytovatel je povinen vést evidenci provedených aktualizací, verzí a patchů a tuto evidenci na vyžádání předkládat objednateli. Předpokládá také součinnosti na základě požadavku objednatelů v předpokládaném rozsahu:

- Tvorba a aktualizace provozní dokumentace (např. konfigurace prostředí + předání požadavků či změn dodavateli SW).

- Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s odstraňováním vad či incidentů.

- Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s prevencí incidentů.

- Implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s implementací nových funkcionalit či verzí systému a HotFix systému. Při instalaci na úrovni verze systému se předpokládá plánovaná odstávka odsouhlasená objednateli. Při instalaci na úrovni Hotfix se předpokládá minimální dopad na provoz systému v termínu odsouhlaseným objednateli.

- Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti se změnou standardního programového vybavení na straně poskytovatele.

- Poskytovatel zajistí upgrade a/nebo migraci na vyšší verze dodaného řešení, včetně databází, aplikací a komponent infrastruktury, a to jak na straně serverové, tak klientské, případně u komponent provozovaných v prostředí třetích stran (např. cloud).
 Poskytovatel je povinen zajistit, že všechny části systému budou provozovány na verzích podporovaných jejich výrobci.
 Veškeré upgrady a migrace musí být provedeny po předchozím odsouhlasení objednateli a musí být dokumentovány.

Před provedením jednotlivých upgrade či update ze strany poskytovatele musí vždy proběhnout odsouhlasení ze strany objednatelů (postačí prostřednictvím zástupců – kontaktních osob) a nasazení na testovací prostředí, a to minimálně v rozsahu prováděné úpravy (upgrade, update) a času, ve kterém taková činnost bude provedena. Nasazení na produkční prostředí následuje po zkušebním provozu na testovacím prostředí v přiměřené době bez vad a provádí ho poskytovatel.

Služba „Help-line“ - Poskytovatel zajistí Help-line a bude ji udržovat dostupnou v pracovní dny vždy nepřetržitě od 08 do 17 hodin. V rámci poskytování služby „Help-line“ získávají objednatelé nárok na konzultace a garantovanou pomoc při řešení technických problémů objednatelů souvisejících s provozem aplikace. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po telefonu, e-mailu nebo s využitím aplikace HelpDesk.

- V případě zjištění, že se jedná o chybu na straně objednatele, poskytne poskytovatel jako součást této služby objednateli správný postup řešení problematiky.

- V případě, že bude potřeba věc řešit jako potřebnou úpravu, jako novou funkcionalitu, a nikoliv jako problém se stávajícím řešením, zpracuje poskytovatel a předá objednatelům v rámci této služby popis rozsahu takové drobné změny, a to včetně její funkcionality a rozsahu pracnosti.

Zajištění řešení drobných změn a změnových požadavků (dále jen „Změn“) týkajících se zejména:

- úpravy konfigurace;

- opravy dat, optimalizace dat a migrace dat;

- instalace upgrade a update;

- tvorba a integrace nových funkcionalit.

•	aktualizace a poskytnutí datového modelu, který je předkládán po jeho významné změně.

Projektové řízení je součástí minimálního rozsahu služeb.

Objednatelé mají nárok v rámci Změn na čerpání 40 hodin Odborných seniorských prací za měsíc. Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujícího měsíce. Do Změn nespadají činnosti prováděné v rámci předchozích odstavců tohoto článku (např. zajištění kvality dat a udržitelného rozvoje, provádění pravidelné profylaxe, zapracování legislativních změn, zajištění aktualizace a zajištění služby Help-line).

Konzultace a účast na koordinačních jednáních s ostatními kraji, ČÚZK, SVÚ a dalšími spolupracujícími subjekty v rozsahu max. 4 MD/měsíc (s možností převodu nevyužitých MD do následujícího měsíce);

- V daném měsíci se předpokládá účast na cca na 5 schůzkách.

- Objednatelé mohou po dobu účinnosti smlouvy požadovat, aby se poskytovatel na základě ad hoc požadavku bez zbytečného odkladu písemně řádně a v objektivně přiměřené lhůtě vyjádřil k předkládaným materiálům.

Řešení Požadavků (Incidentů a Změn) v místě instalace díla v souladu s SLA, a to takto:

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je poskytovatel povinen zajistit:

Poskytovatel se zavazuje každý zjištěný či nahlášený Požadavek zapsat do HelpDesku s příslušným zařazením typu Požadavku (název služby, označení) a priority řešení (kategorie), pokud již tak neučinil objednatel. Poskytovatel neprodleně zahájí práce na řešení Požadavku ve lhůtách podle následující tabulky kategorie a typu Požadavku. Objednatel může v případě neodpovídajícího zařazení Požadavku (zejména kategorie) iniciovat změnu zařazení, přičemž rozhodné je zařazení Požadavku objednatelem. Řešení probíhá jako u nového Požadavku dle změněné kategorie s příslušnými SLA.

Poskytovatel bude uvádět podrobné řešení Požadavku do HelpDesku, závěrečné vyřešení Požadavku odsouhlasuje objednatel. V případě odůvodněného zamítnutí vyřešení objednatelem běží lhůta pro řešení požadavku dále.

Klasifikace chyb / stupeň závažnosti

Každý objednatelem ohlášený požadavek na odstranění chyb IS DTM PSK typu „Vada, respektive záruční vada“ bude ohodnocen stupněm závažnosti ze strany objednatele. Chyby jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek do čtyř kategorií důležitosti:

- Kritická chyba

- Závažná chyba

- Chyba

- Drobná chyba

Pro stanovení závažnosti chyby bude používána klasifikace dle stupňů závažnosti chyb uvedených v následující tabulce.

| Stupeň závažnosti | Klasifikace chyby/vady | Popis chyby/dopad na činnosti objednatele |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kritická chyba | IS DTM PSK není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující práci s IS DTM PSK z důvodu, že rozhraní nebo některá jeho část je zcela nefunkční a požadovanou činnost nelze realizovat jinak, nebo stav IS DTM PSK umožňuje porušení konzistence dat. Dopad: Bezprostředně ohrožuje povinnosti objednatele vyplývající z právních předpisů. |
| Příklady kritické chyby |  | - Nespouští se systém a nelze se přihlásit. - Nejsou funkční hlavní služby – nelze provést žádné zplatnění ani přijetí řízení, není možné zobrazit zásadní/hlavní informace - Výdeje datových sad jsou zcela zablokované - Nefungují mapové služby |
| 2 | Závažná chyba | IS DTM PSK je funkční pouze částečně, nebo některé části selhaly a jsou nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je zásadním způsobem ovlivněno poskytování všech služeb na vnitřním rozhraní. Dopad: Bezprostředně ohrožuje povinnosti objednatele z právních předpisů. |
| Příklady závažné chyby |  | - Systém je funkční, ale nemá relevantní (očekávanou) odezvu oproti běžnému provozu. - Nedochází k synchronizaci dat mezi databázemi. - Hlavní služby jsou funkční, ale vykazují chyby, nebo jsou funkční s omezeními. - Systémové chyby, které brání zplatnění nebo přijetí řízení déle než 5 pracovních dní |
| 3 | Chyba | Některé funkce IS DTM PSK pracují omezeně, případně aplikace nereaguje správně na chybné akce uživatele, poskytuje nesrozumitelná chybová hlášení, chyby uživatele nejsou indikovány okamžitě. Nemůže dojít k nekonzistencím v datech. Dopad: Bezprostředně neohrožuje povinnosti objednatele vyplývající z právních předpisů. |
| Příklady chyby |  | - Jsou omezené editační funkce Editačního klienta (EK). - Responzivní zobrazení vykazuje nedostatky. - Nefungují správně notifikace a filtry řízení. |
| 4 | Drobná chyba | Nedostatky IS DTM PSK do určité míry komplikující nebo neumožňující jeho plnohodnotné využití. Správná funkčnost a konzistence dat je zajištěna. |

Zajištění zálohování v pravidelných intervalech stanovených v příslušné dokumentaci a před každým zásahem, při kterém by mohlo dojít k situaci vyžadující provedení obnovy.

Nasazování nových verzí na všechna prostředí IS DTM PSK objednatele.

Aktualizace veškeré dokumentace IS DTM PSK při každé změně díla.

Poskytovatel se zavazuje udržovat aktuální zdrojové kódy díla (resp. IS DTM PSK) a související dokumentaci, tj. včetně zdrojových kódů a související dokumentace týkající se každé změny (update, upgrade) informačního systému.

Zpracování tříměsíčních hodnotících reportů (tj. Zprávy o úrovni a rozsahu poskytovaných služeb podpory) poskytovaných služeb sloužících jako podklad pro fakturaci služeb. Minimální obsah reportu: Číslo Požadavku, čas založení Požadavku, lhůta pro vyřešení dle SLA, popis zadání Požadavku, podrobný popis řešení požadavku i s jednotlivými kroky, čas vyřešení Požadavku, celkový strávený čas na řešení požadavku, vyhodnocení splnění SLA. Součástí hodnotícího reportu je výkaz realizovaných drobných změnových požadavků a výkaz poskytnutých konzultací a účastí na koordinačních jednáních.

Poskytovatel se účastní pravidelných technických statusových schůzek alespoň 1x týdně v rozsahu minimálně dvou hodin, na kterých reportuje aktuální stav provozu systému, vývoje a testování rozvojových požadavků.  Poskytovatele na těchto schůzkách reprezentují:

- Vedoucí projektu

- Systémový architekt geoinformačních systémů

- Analytik geoinformačních systémů

- Specialista vývoje aplikací

- Přizvaní členové týmu řešící aktuální požadavky

Poskytovatel provede v prostorách objednatele, případně on-line, v pravidelných intervalech (cca 1krát za 6 týdnů) kontrolní den informačního systému, za účasti osob schopných řešit rozvoj, provozní záležitosti, jakož i vést diskuzi s uživateli aplikace. V rámci tohoto dne proběhne revize závazků, revize platnosti dokumentace a diskuze nad spokojeností uživatelů s informačním systémem, nad možnostmi rozvoje a školení na vybraných funkcionalit.

Účast na kontrolních dnech se nezapočítává do konzultací a účastí na koordinačních jednáních s ostatními kraji, ČÚZK a dalšími spolupracujícími subjekty.

## Požadavky na úroveň podpory IS DTM PSK (SLA)

Základní podmínky záruky

Objednatel požaduje, aby poskytovatelem poskytovaná záruka splňovala minimálně parametry uvedené v čl. 16 smlouvy.

Poskytovatel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady poskytovatelem ve sjednaném termínu;

- pro případy, kdy odstranění vady není ve sjednané lhůtě objektivně možné, navrhne poskytovatel objednateli náhradní řešení, které bude co nejvíce eliminovat případnou škodu objednatele.

- pokud se poskytovatel rozhodne v IS DTM PSK využít nekomerční/Open Source SW, vztahuje se záruka i na něj; přitom:

- záruka začíná okamžikem akceptace plnění, v jehož rámci byl tento SW poprvé použit,

- na změny ve zdrojovém kódu provedené poskytovatelem je z hlediska záruky pohlíženo stejně jako na změnu části IS DTM PSK,

- v případě aktualizace na jinou verzi (např. v další dodávce) je z hlediska záruky na tento stav pohlíženo jako kdyby byl SW použit poprvé, včetně změn, které poskytovatel provedl v předchozích verzích.

Rozsah záruky

Objednatel požaduje, aby v rámci záruky poskytovatel zajistil a prováděl:

- identifikaci a klasifikace nahlášených chyb,

- odstraňování záručních chyb IS DTM PSK,

- konfigurační řízení pro odstraňování identifikovaných chyb.

Doby reakce (SLA)

V závislosti na stupni závažnosti chyby požaduje objednatel reakční dobu a dobu vyřešení uvedené v následující tabulce při pokrytí Po – Pá 8.00 – 17.00

| Stupeň závažnosti | Klasifikace vady/chyby | Reakční doba | Doba vyřešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kritická chyba | 1 hodina | 4 hodiny |
| 2 | Závažná chyba | 2 hodiny | následující pracovní den |
| 3 | Chyba | 3 pracovní dny | 15 pracovních dnů |
| 4 | Drobná chyba | 5 pracovních dnů | 30 pracovních dnů |

Max. doba vyřešení Požadavků se počítá od času nahlášení/zadání Požadavku. Na základě prokazatelného doložení poskytovatelem může být max. doba vyřešení Požadavků prodloužena (a to pouze na základě písemné dohody/protokolu podepsané zástupci – kontaktními osobami) o čas pro součinnost objednatele nebo v případech zásahu vyšší moci (podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů), a dále rovněž v případech, kdy vyřešení Požadavku či jeho příslušné části závisí na součinnosti třetí strany či poddodavatele poskytovatele. V takových případech lze max. dobu vyřešení Požadavku prodloužit pouze o dobu trvání výše uvedené skutečnosti (tj. o dobu trvání času pro součinnost objednatele, případně o dobu trvání nesoučinnosti objednatele, dále o dobu trvání zásahu vyšší moci nebo o dobu prodlení třetí strany či poddodavatele poskytovatele).  V případě, že součástí řešení (díla) je i dodávka open source, odpovídá (nehledě na výše v tomto odstavci uvedené) za tento software poskytovatel, tím pádem to není důvod pro prodloužení doby vyřešení Požadavků od zadání.

Pokud se bude jednat o požadavek spadající do provozní údržby se stupněm závažnosti 1 (kritická chyba) nebo 2 (závažná chyba), bude řešen dle příslušného SLA.

Objednatel bude poskytovateli poskytovat přiměřenou součinnost při analýze požadavku, a to v závislosti na stupni závažnosti.

Doba poskytování služeb

Opravy IS DTM PSK řešené v rámci záruky bude poskytovatel předávat objednateli průběžně a pokud možno rovnoměrně v jednotlivých verzích IS DTM PSK tak, aby v poslední předávané verzi IS DTM PSK (dále též „poslední dodávka“) byly dořešeny všechny záruční vady spadající do záruky, které byly poskytovateli nahlášeny do doby zahájení funkčních testů poslední dodávky IS DTM PSK.

Požadované technické parametry dostupnosti a výkonnosti

Reakční doby IS DTM PSK při zadávání jednotlivých požadavků a činění dílčích úkonů nesmějí překročit stovky milisekund, tedy IS DTM PSK musí běžet v tak optimalizovaném stavu, aby při běžné práci jeho uživatelé ani neregistrovali prodlevu a reakci na jimi zadávané požadavky související se zpracováním takových úkonů a podnětů zadaných uživateli. Výjimkou může být samotný proces podpory zapracování a zpracování geografických dat obsahu DTM, kdy však i čas potřebný pro jednotlivé operace bude v řádech sekund. Další výjimkou může být vyhledávání, kdy však i čas potřebný pro vyhledání zadaných požadavků dle parametru dotazu vyhledávání musí korespondovat a odpovídat rozsahu prostředí a proměnných, ve kterých je vyhledávání prováděno. Další výjimkou může být čekání na mapové vrstvy a webové mapové služby z externích zdrojů či provádění topologických a strukturálních kontrol dat, kdy však i čas potřebný pro provedení předmětné kontroly musí korespondovat a odpovídat rozsahu dat a prováděným kontrolám. Jednotlivé úkony prováděné v IS DTM PSK nesmí časově omezovat aktivity ostatních uživatelů IS DTM PSK.

Objednatel požaduje, aby IS DTM PSK prostřednictvím jednotlivých koncových zařízení objednatele v definovaném prostředí fungoval bezproblémově a bez uživatelsky zaznamenatelných prodlev.

IS DTM PSK mimo doby odezvy musí být postaven tak, aby byl robustní, tedy zejména běžel bez výpadků jak na úrovni serverového prostředí, tak na úrovni klientských stanic a zařízení.

Dostupnost IS DTM PSK

SLA: 95% (v pracovní době od 8:00 do 17:00)

Sjednaný způsob měření hodnoty: výkaz SLA, monitoring a reporting

Uživatelské rozhraní IS DTM PSK

SLA: 98%

Počet paralelně pracujících uživatelů: 30

Sjednaný způsob měření hodnoty: monitoring a reporting

Webové služby IS DTM PSK

SLA: 99%

Kapacita – počet obsloužených požadavků při průměrné velikosti zprávy 5 MB: 100/hod

Sjednaný způsob měření hodnoty: monitoring a reporting

Webové mapové služby (WMS)

SLA: 99%

Výkonnost: max. doba odezvy požadavku GetMap: 3 sec

Prohlížecí WMS služba pro poskytování dat DTM kraje – počet obsloužených požadavků: 300/sec

Sjednaný způsob měření hodnoty: monitoring a reporting

## HelpDesk

Popis služby Helpdesk:

Hlášení požadavku

Objednatel se bude mít možnost se svými požadavky obracet na pracoviště uživatelské podpory poskytovatele prostřednictvím elektronické pošty anebo jiných výše uvedených prostředků.

Povinnosti služby Help Desk po nahlášení požadavku

- potvrzení přijetí požadavku objednateli elektronickou poštou.

- zprostředkování služby Uživatelská podpora po telefonu, pokud o to objednatel požádal

- předání požadavku k dalšímu řešení specialistům

- sledování průběhu řešení a na požádání informování objednatele o aktuálním stavu

Povinnosti služby Help Desk po ukončení řešení požadavku

- informování objednatele o vyřešení požadavku elektronickou poštou.

Provoz systému HelpDesk pro evidenci veškerých Požadavků, který musí poskytovat:

- přístup pro min. 10 uživatelů objednatele

- jednoduché a pohodlné vkládání Požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, kdy kromě textového popisu je možné vkládat i soubory;

- možnost nastavení typu Požadavku (název služby, označení) a priority řešení (kategorie);

- sledování vývoje řešení Požadavku včetně interakcí objednatele:

  - číslo Požadavku,

  - čas vzniku události,

  - čas založení Požadavku,

  - typ Požadavku a priorita řešení (kategorie),

  - vypočítaná lhůta pro vyřešení dle SLA,

  - popis zadání Požadavku,

  - podrobný popis jednotlivých kroků řešení požadavku včetně řešitele,

  - možnost interakce / komentáře objednatele v dílčích řešeních,

  - čas vyřešení Požadavku,

  - čas odsouhlasení řešení objednatelem,

  - celkový strávený čas na řešení požadavku,

  - vyhodnocení splnění SLA.

- závěrečné řešení Požadavku schvalováno objednatelem;

- kriteriální vyhledávání Požadavků;

- seznam všech hlášených Požadavků po dobu podpory díla - výpis Požadavků s datem a časem zadání, názvem, aktuálním stavem řešení, aktuálním řešitelem, datem a časem vyřešení, celkovým stráveným časem na řešení;

- ukončení řešení Požadavku až po schválení vyřešení objednatelem;

- e-mailové notifikace při založení, změně stavu a ukončení řešení Požadavku, konfigurace notifikací podle jednotlivých typů Požadavků;

- přístup k aplikaci přes webový prohlížeč 24 hodin denně – bez nákladů pro objednatele (zejména na software nebo licence).

Příloha č. 10.4

# Podmínky zajištění realizace rozvojových požadavků

## Úvodní ustanovení

Rozvoj dle etapy 3 bude sloužit k realizaci požadavků objednatelů na provedení změn v systému IS DTM PSK, které vzhledem ke svému rozsahu nelze realizovat v rámci ostatních etap. Jedná se zejména o úpravy, rozšíření a vývoj nové funkčnosti systému IS DTM PSK, upgrade IS DTM PSK kvůli nové verzi používaných technologií a školení kdykoli v průběhu plnění zakázky.

Požadavky na rozvoj budou objednatelé podávat na pracoviště HelpDesku, kde požadavek konkrétně specifikují. Poskytovatel následně kontaktuje objednatele a navrhne rozsah, cenu a termín realizace požadavku. V případě akceptace návrhu oprávněná osoba objednatele vystaví tzv. zakázkový list s uvedením rozsahu a termínu prací, ceny, způsobu fakturace, dopadu dílčího požadavku rozvoje do fakturace etapy č. 3 a způsobu akceptace a po jeho akceptaci poskytovatel zahájí řešení. Zakázkové listy budou evidovány a fakturovány podle skutečně vykonané práce poskytovatele.

Poskytovatel bude vést přehledně evidenci a) všech činností souvisejících s rozvojovými požadavky a b) všech činností zajišťující stabilitu a bezpečnost systému v běžném provozu (administrátoři, podpora, incident management) v HelpDesk systému [např. JIRA/Redmine/Timesheet], a to, vždy odděleně.

Objednatel má možnost v HelpDesk systému [např. JIRA/Redmine/Timesheet] upravovat priority již reportovaného ticketu.

## Rozsah rozvoje a cena rozvoje

Objednatel poskytovateli negarantuje žádné minimální odebrání mandaye rozvoje. Požadavky objednatele k provedení rozvoje jsou přímo odvislé od potřeb, které vznikají v čase.

Objednatel předpokládá plnění v rozsahu 1500 mandayů, přičemž předpokládaný počet mandayů je počtem mandayů maximálním.

## Předmět rozvoje

Na základě této smlouvy je za rozvojové služby považován zejména tento demonstrativní výčet služeb, kdy každou ze služeb bude moci dle požadavku objednatele vykonávat kterákoliv z pozic poskytovatele (programátor, konzultant junior, konzultant senior či vedoucí projektu):

- konzultační a analytická podpora související s aplikacemi a informačními systémy,

- rozvoj či úpravy aplikací na základě požadavku objednatele,

- metodická podpora,

- školení a příprava školících materiálů,

- instalace nových verzí a patchů nad rámec služeb Upgrade a update, legislativní upgrade a update

- úprava dat na přání objednatele,

- konfigurace systému včetně specifických přenastavení,

- instalace nových verzí aplikací a informačních systémů (jedná se o moduly a funkcionality, které nejsou součástí služby update a upgrade) na produkční i testovacích prostředích,

- úpravy nastavení informačního systému dle potřeb objednatele,

- aktualizace a poskytnutí datového modelu nad rámec služby podpory, u které je předkládán jednou ročně,

- aktivní součinnost poskytovatele při objednatelem prováděných penetračních testech prostředí objednatele včetně software, ke kterému jsou poskytovány služby na základě této smlouvy (poškození a vady vzniklé i z důvodu bezpečnostní chyby i při provádění penetračních testů jsou závadami dle kategorizace závad dle této smlouvy),

- řešitelský a programátorský servis.

- Zefektivnění, zlepšení uživatelského komfortu při používání systému

## Služba – Školení

Zaškolení administrátora na zprovoznění IS DTM PSK ze zálohy v případě výpadku systému. Jedná se o proškolení 2-3 zaměstnanců objednatele na kompletní informační systém, včetně popisu změn za předchozí období.

### Školení uživatelů

Detailní rozsah školení bude realizován dle oboustranně odsouhlasené a akceptované objednávky služby.

### Aktualizace dokumentace

Poskytovatel je povinen po každé dokončené dodávce rozvojového požadavku aktualizovat dokumentace a předat je objednateli nebo uložit do společně využívaného repozitáře [např. GitHub, GitLab, SharePoint].

Objednatel má kdykoliv právo na předání aktuálního stavu zdrojových kódů.

## Objednávka rozvoje

Na popsaný předmět rozvoje odešle objednatel poskytovateli předběžnou objednávku s uvedením rozsahu rozvoje.

Po zadání rozvojového požadavku do HelpDesk systému [např. JIRA/Redmine/Timesheet]) se poskytovatel zavazuje dodat odhad pracnosti do 7 pracovních dnů.

Do 7 pracovních dnů zpracuje poskytovatel odhadovaný rozsah pracnosti rozvoje v mandayích s rozpadem na jednotlivé role a ten odešle objednateli k odsouhlasení, případně k jednání o rozsahu úpravy a o hodinovém rozsahu. Součástí odhadovaného rozsahu pracnosti bude vždy rozklad úkonů prováděných jednotlivými pozicemi poskytovatele a věcný popis těchto úkonů. Součástí takové objednávky, pokud předmětem objednávky bude úprava software, musí být již ze strany objednatele potvrzení Řídícího výboru v prostředí jeho společného provozu. Poskytovatel je povinen objednávku na úpravu software, která nebude obsahovat vyjádření obou objednatelů v prostředí společného provozu IS DTM PSK, odmítnout do doby vyjádření druhého objednatele a poskytnout ji k odsouhlasení druhému objednateli, bez jeho úplného vyjádření ji však nesmí plnit.

Na základě smluvními stranami dohodnutého předmětu rozvoje a hodinového rozsahu čerpání rozvoje odešle objednatel poskytovateli objednávku na provedení požadovaného rozvoje aplikace. Objednatel se zavazuje odsouhlasit a odeslat poskytovateli objednávku do 15 pracovních dnů od odsouhlasení.

Výše uvedené neznamená, že objednávka je předem odměňována fixní částkou, jedná se pouze  o odhad. Uhrazeny budou skutečně vykázané MD, nicméně odsouhlasením odhadovaného rozsahu je mezi stranami ujednán maximální, tj. nepřekročitelný cenový rozsah.

## Realizace rozvoje

Poskytovatel je povinen započít práce na objednávce na rozvoj nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem a o zahájení prací informovat kontaktní osobu objednatele.

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pokud poskytovatel objednateli nepotvrdí zahájení realizace rozvojového požadavku, považuje se zahájení poskytnutí služeb za potvrzené dnem uplynutí lhůty pro potvrzení stanovené.

Poskytovatel se účastní pravidelných technických statusových schůzek alespoň 1x týdně v rozsahu minimálně dvou hodin, na kterých reportuje aktuální stav provozu systému, vývoje a testování rozvojových požadavků.  Poskytovatele na těchto schůzkách reprezentují:

- Vedoucí projektu

- Systémový architekt geoinformačních systémů

- Analytik geoinformačních systémů

- Specialista vývoje aplikací

- Přizvaní členové týmu řešící aktuální požadavky

Popis realizace rozvojového požadavku poskytovatel dodává jako popis cílové funkčnosti nebo principu změny z pohledu uživatele, nikoli jako detailní technická specifikace.

Součástí jsou i taková plnění, která nejsou výslovně uvedena v požadavku či objednávce, ale poskytnutí těchto plnění je nezbytné k realizaci příslušného rozvojového požadavku a poskytovatel jako odborník o nutnosti poskytnutí takových plnění věděl nebo měl vědět; pro vyloučení pochybností, cena za požadavek či objednávku již zahrnuje odměnu za taková dodatečná plnění.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat záruku na každý realizovaný rozvojový požadavek 3 měsíce od nasazení na produkční prostředí. V tomto období opravy chyb provádí poskytovatel zdarma.

Poskytovatel zajistí pravidelnou komunikaci alespoň 1x měsíčně mezi svými vývojovými týmy. Účelem této aktivity je sdílení informací mezi týmy a zpětná vazba od podpory

### Smluvní pokuty za porušení podmínek realizace rozvojových požadavků

Objednatel uplatní sankci za nedůsledné testování funkčnosti nově nasazovaných rozvojových požadavků. V případě, že se po nasazení do produkčního prostředí projeví vady, které budou vyžadovat delší testování ze strany objednatele než 4 h pracovního dne, bude krácena platba za dodávku release rozvojového požadavku o 2 MD za každý započatý den dodatečného testování (včetně prvního dne).

Za nedůsledné testování se také považuje výskyt chyb, které byly již v minulosti objednatelem reportovány. V takovém případě uplatní objednatel slevu z ceny za opakování chyb 1.000 Kč za každý den opravy.

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám zajištění realizace rozvojových požadavků jsou uvedeny v článku 20 smlouvy.

## Společná ustanovení pro rozvoj

Smluvní strany mohou písemně dohodnout i jiné termíny počátku plnění a realizace úprav rozvoje IS DTM PSK a jeho funkcionalit.

Veškerá komunikace týkající se rozsahu předmětu rozvoje, rozsahu pracnosti v mandayích a změn termínů rozvoje (zahájení, skončení prací) bude realizována písemně (za písemnou formu se považuje i potvrzený email mezi kontaktními osobami dle této smlouvy). Iniciace objednávky rozvoje musí být zanesena na HelpDesku poskytovatele, jedná se o rozhodný okamžik pro běh lhůt.

Ke komunikaci mezi smluvními stranami v rámci rozvoje jsou oprávněny kontaktní osoby obou smluvních stran.

Objednatelé získávají licenci nově vyvinuté funkcionality v rámci provedení Rozvoje (Nové funkcionality) k IS DTM PSK provozovanému ve společném prostředí.

# Příloha č. 10.5

# Podmínky realizace prioritních rozvojových požadavků

Objednatelé požadují realizovat níže uvedené rozvojové požadavky v rámci etapy 3.1, po převzetí IS DTM PSK ve stavu určeném k převzetí, a to:

- v části A s nasazením na testovací prostředí a s ověřením funkčnosti nejpozději do 15.4.2026,

- v části B s nasazením na produkční prostředí a s ověřením funkčnosti nejpozději do 30.4.2026.

- v části C s nasazením na produkční prostředí a s ověřením funkčnosti nejpozději do 30.6.2026

V části A objednatelé požadují, aby nasazení na produkční prostředí s ověřením funkčnosti nastalo nejpozději do 30.6.2026.

Poskytovatel u každého rozvojového požadavku doplní do Tabulky pro zpracování nabídkové ceny cenu v rozpadu na jednotlivé role dle přílohy č. 10.9 smlouvy.

Poskytovatel do 3 dnů od účinnosti smlouvy předá implementační harmonogram s uvedením jednotlivých rozvojových požadavků a termínů jejich realizace.

Účinností smlouvy se tyto rozvojové požadavky objednávají.

Poskytovatel může po úspěšném akceptačním procesu fakturovat následovně:

- k 15.4.2026 za část A ve výši 90% ceny části A

- k 30.4.2026 za část B v plné výši za část B

- k 30.6.2026 za část A ve výši 10% ceny části A a v plné výši za část C

Část A

- (ID-A01) Implementace nových funkcí spojených s procesy GIA/PSPI, výměnného formátu JVF 1.5 a všemi souvisejícími procesy a dílčími úpravami.

  - Popis změn je uveden na odkazech:

Souborný popis změn souvisejících s JVF 1.5

https://drive.google.com/drive/folders/1QKeKMyoYdmt01ynhcGvwllArpavt0Kiz?usp=sharing

Popis výměnného formátu JVF: https://cuzk.gov.cz/DMVS/JVF-DTM/Budouci-verze.aspx

Popis rozhraní IS DMVS: https://cuzk.gov.cz/DMVS/Popis-rozhrani.aspx

Metodické specifikace: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start

Část B

- (ID-B02) OKZPS – přidání NEW do výpočtu zámku:

  - Provedení finalizace funkčnosti práce s oblastí s kompletní ZPS (OKZPS) podle specifikace dojednané K2/K12, pracovní umístění dokumentu zde: MPSDTM_Oblast kompletni ZPS_aktualizace.docx - Dokumenty Google

  - Dle specifikace na DTMwiki v aktualizované verzi. Do tohoto požadavku by měly být zařazeny i dílčí úpravy zahrnující implementaci výše uvedených pravidel pro workflow přeshraniční editace viz odsouhlasený zápis z jednání SVU technická schůzka k přeshraniční editaci: MOM_Preshranicni_editace_SVU_kraje_30_20250314.docx - Dokumenty Google

  - Předmětem změny je přidání objektů OKZPS NEW do oblasti zámku.

  - V některých situacích může dojít k tomu, že některé konstrukční linie nově vznikající plochy nemusí být měněny v aktuální GAD, a plocha reprezentovaná objektem NEW nemusí být v Oblasti editace. Nicméně je vždy potřeba, aby tato "projektovaná plocha" byla zahrnuta do zámku z toho důvodu, aby nemohla být jiným řízením změněna linie na její vzdálenější straně.

- (ID-B03) Zmenšení minimální velikosti plochy na 0,05 m2

  - Zavedení nového rozměru povolené minimální velikosti plochy na 0,05 m2. Důvodem je požadavek některých subjektů mapovat i menší plošné prvky, např. o objekt patka, deska, monolit, pilíř.

  - Předpokládané řešení

    - V souladu s požadavkem bude provedena změna parametru kontrolu 0,07m2 na 0,05m2.

    - Součástí realizace je změna konfigurace, publikace mapového projektu a kompletní otestování (doplnění UT + FAT/SAT testování).

- (ID-B04) Proces pro předběžnou kontrolu aktualizační dokumentace ZPS - kontrola bezešvosti

  - Změna scénáře kontrol u předběžné kontroly ZPS – zapnout kontrolu bezešvosti, stále ale nechat vypnutou kontrolu zón nejistoty.

  - Předpokládané řešení

    - Konfigurace nového scénáře

    - Implementace scénáře do příslušného procesu

    - Příprava release, delivery

    - Testing

- (ID-B05) Metadata – příprava a rozšíření metadat DTM

  - Úprava metadatových profilů, aby odpovídaly požadavku integrace a harvesting do metadatového katalogu IPR včetně doplněných položek v detailní specifikaci

  - Aktualizace – metadat DTM – 1x měsíčně dle publikace Výdejní sady DTM na portál IPR, SCK (Položka: Časová reference – 5)

  - URL link na balíček Výdejní sady DTM nebude součástí metadatového záznamu

  - Metadata pro datovou sadu – budou společná (PRAHA + SCK)

  - Náhledy na datové sady

  - Náhled na mapové služby bude generován z url adresy mapové služby, která je v metadatech

  - Předpokládané řešení

    - Analýza a konzultace při definici zadání se zákazníkem

    - Úprava metadatových profilů a doplnění po připomínkách IPR

    - Rozšíření DB funkcí pro konfigurovatelnost nástroje ETL

    - Konfigurace dle nového profilu a nastavení potřebných selectů pro položky metadatových záznamů

    - Návrh a vytvoření nových DB tabulek včetně skriptů pro integraci

    - DB model – úpravy a integrace

    - Instalace DB model, ETL a jeho konfigurace

- (ID-B06) KAD – odeslání JVF krajem na ISDMVS

  - Vytvoření procesu, kdy kraj (PRA, SCK) podá JVF (zip) z IS DTM PSK bez povinných příloh a ověření AZI na ISDMVS. Vrátí se odpověď z ISDMVS o ne/přijetí. V případě přijetí JVF pokračuje standardní cestou do IS DTM PSK jako Aktualizace ZPS.

  - Předpokládané řešení

    - Vytvoření nového procesu, který bude v DTMK umožňovat nahrát změnové JVF jako krajskou GAD, zpracovat a odeslat do ISDMVS v režimu přeshraniční editace. Proces automaticky rozpozná dotknutý kraj přeshraniční editaci. Proces bude vycházet již funkční a otestované přeshraniční editace z procesu Aktualizace ZPS.

    - Kroky procesu budou vycházet z procesu interní změna a přeshraniční editace – aktualizace ZPS. Nepředpokládá se použití editačního klienta, vizuální kontrola a uživatelský krok v procesu. Proces po nahraní uživatelem změnového JVF do standardního formuláře – Nové řízení, s volbou tohoto procesu zcela automaticky odešle data přes ISDMVS do příslušných krajů.

    - V změnovém balíčku se dle konzultací neočekává standardní obsah GAD jako při aktualizaci GAD od AZI ale pouze změnové JVF.

    - Nový proces bude spouštěn standardním formulářem Nové řízení. Zvolená lokalita určuje, do kterého kraje bude KAD zaslána.

    - Proces bude mít následující základní kroky:

      - Vytvoření řízení a uložení JVF k řizení

      - Validace XSD

      - Import dat a provedení kontroly JVF

      - Validace geometrie importních dat

      - Atributové kontroly (budou provedeny všechny standardní atributové kontroly ZPS, které nesouvisí s přeshraniční editací)

      - Pokud kontroly budou v pořádku, pak Odeslání R14 PrijmiGadDtmk

        - Čekání na výsledek R14 ctiVysledekPrijmiGadDtmk

      - Uložení reportu a výstupního JVF k řízení

      - Nastavení stavu řízení na Dokončeno/Zamítnuto podle výsledku R14 ctiVysledekPrijmiGadDtmk (stav = Zpracovano/Chyba)

      - Pokud kontroly zjistí chybu, pak Generování protokolu chyb

        - Nastavení stavu na Zamítnuto

    - Implementace bude vyžadovat další úpravy aplikace:

      - Změna logiky endpointu R16 prijmiGadDtmk – v současné implementace služba očekává přijetí JVF v rámci interní změny, tj pouze zajišťuje pokračování procesu. Bude potřeba doimplementovat spuštění řízení Aktualizace ZPS v případě příjmu KAD.

      - V procesu Aktualizace ZPS bude potřeba v případě KAD potlačit ověřování podpisu.

Část C

- (ID-C07) Osvědčení o digitálním úkonu

  - Doplnění funkčnosti IS DTM PSK o vydávání osvědčení o digitálním úkonu. Aktuální stav specifikace je níže a předpokládá se její upřesnění po dohodě s ČÚZK.

  - Odkazy s dalšími informacemi:

    - Informace na portálu gov.cz: Osvědčení o digitálním úkonu - gov.cz

    - Architektura eGovernmentu: Osvědčení o digitálním úkonu [Architektura eGovernmentu ČR]

    - DIA: Samospráva a digitalizace: Role digitální ústavy v praxi – Digitální a informační agentura

  - Čistý zápis/editace dat (DI/DTI, administrace subjektu) není digitálním úkonem. O digitální úkon se jedná v případě DTM jen ve vztahu ke kraji. Jedná se o:

    - Podání GAD

    - Výdej neveřejných dat.

  - O digitální úkon se jedná v případě zápisu do seznamu KI (v gesci ČÚZK).

  - Pro osvědčení o digitálním úkonu se vytvoří samostatný dokument „Osvědčení o digitálním úkonu“ s náležitostmi dle §5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (Osvědčení nebudeme kombinovat s protokoly o přijetí či nepřijetí podkladu pro zápis změny v DTM).

  - Předpokládané řešení

    - U daných úkonů Podání GAD a Výdej neveřejných dat vygenerovat vždy dokument Osvědčení o digitálním úkonu.

    - Dokument je nutné opatřit kvalifikovanou elektronickou pečetí a časovým razítkem

    - Obsah dokumentu bude v souladu se vzorem z ČÚZK

    - Upravit služby, aby vracely PDF s dokumentem.

  - Hlavní změny – IS DTM PSK

    - Implementace nové WSM RXXkové služby na IS DMVS volající IS DTM PSK v žádosti o vygenerování ověřovacího protokolu včetně časového razítka. Dokument žadateli dokládá nezpochybnitelnou platnost o digitálním úkonu směrem k žadateli.

    - Kontroly ověření žadatele autorizační službou ze seznamu povolených autorizačních služeb dle specifikace na CUZK. (Kontrola bude spočívat v požadavku na zadání přes veřejnou službu z katalogu služeb veřejné správy.) Na portále IS DMVS podatel vybere způsob doručení + dále musí projít validačními kritérii pro získání osvědčení.

    - Kontroly by se měly aplikovat a filtrovat už na příjmu na IS DMVS.

    - IS DTM PSK dále nebude řešit způsob finálního doručení. Řešení nepočítá s vytvořením dalších kontrol k ověření a způsobilosti žadatele. IS DTM PSK přesto s některými informacemi bude potřebovat pracovat, a tudíž si je bude předávat s IS DMVS a ukládat ve vztahu pro vytvoření finálního podepsaného “Osvědčení - PDF dokumentu“ - Jasná identifikace žadatele včetně specifikace el. digitálního úkonu.

    - Podavatel by měl v konečné fázi obdržet URI s odkazem na PDF toho potvrzení. Pro vytvoření těchto odkazů se bude muset nakonfigurovat APOLLO

    - Úprava již běžících změnových procesů v CAMUNDA BPM (Změna ZPS, ZDI/DTI, + výdejové stahovací balíčky) AD-HOC neveřejných dat. Nastavení nového workflow na začátek procesu zpracování došlé změny GAD.

  - Proces zavedení protokolu osvědčení spočívá v:

    - Zaslání potřebných údajů podatele a přesná specifikace daného úkonu

    - Kontrola pouze vyplněných údajů

    - Vygenerování dokumentu v PDF

    - Podepsání certifikátem

    - Orazítkování časovým razítkem

    - Nezbytné náležitosti generovaného osvědčení ve struktuře XML pro PDF:

    - Důvěryhodné zachycení obsahu digitálního úkonu nebo jiná identifikace Digitálního úkonu

    - Označení podavatele,

    - Označení úřadu, kterému byl původní úkon určen,

    - Údaje o způsobu, datu a čase provedení digitálního úkonu

- (ID-C08) Vytvoření notifikační funkcionality (Automatické notifikace)

  - Automatické notifikace budou nastaveny na BE a nakonfigurovány v DB IS DTM PSK. Na základě parametrů se budou kontrolovat podmínky, kdy při splnění vytvoří notifikaci a provedou požadovanou akci dle konkrétního nastavení.

  - Notifikace v aplikaci by se zobrazovala aktivní všem správcům. Pokud by notifikaci 1 správce přečetl, zneaktivnila by se všem správcům.

  - Notifikována budou:

    - Všechna řízení, která skončí v zámku (Kontrola na existenci zámku oblasti editace)

      - Notifikace v aplikaci správcům okamžitě

    - Všechna řízení, která skončí chybou nebo v incidentech

      - notifikace v aplikaci správcům okamžitě + email poskytovateli

    - Řízení Aktualizace ZPS, které se zasekne ve stejném automatickém kroku po dobu 6 h

      - notifikace v aplikaci správcům + emailem poskytovateli

    - Ostatní řízení (kromě Aktualizace ZPS), která se zastaví ve stejném automatickém krok

      - notifikace v aplikaci správcům + emailem poskytovateli

  - Možnost přidat/odebrat notifikaci na vlastní filtr v seznamu řízení

  - Notifikace na výdej neveřejných dat – okamžitě na správce výdej

  - Nasazení notifikací s automatickým zpracováním (fáze 1), které poslouží jako příprava pro možnost uživatelského nastavení pomocí filtrů v seznamu řízení a uživatelských rolí.

  - Připraví se BE a upraví se již běžící BPM Workflows, aby systém začal zasílat automatické emailové notifikace na správce a poskytovatele dle předem nastavených parametrů a popsaných kritérií zákazníka.

  - Řešení bude vycházet ze současného stavu “Notifikačního centra” (prezentováno na PSK meetingu)

  - Vizuální zobrazení v notifikačním centru

    - Funkce označení/přečtení a smazání notifikace uživatelem

    - Šablony notifikací jsou uloženy v DB číselníku

  - JAVA BE & CAMUNDA BPM Customizace

    - V IS DTM PSK bude upravena již dříve implementovaná funkcionalita umožňující notifikování uživatelů v podobě automatické emailové zprávy. Dále bude uživateli umožněno přiřazené notifikace vidět a spravovat v Notifikačním centru (bude zpřístupněno v hlavním levém menu).

    - Notifikace budou zobrazené v gridu podle přihlášeného uživatele a jeho role. Notifikační emailová komunikace bude odesílána na správce + poskytovatele.

  - Automatická notifikace bude vytvořena v následujících případech:

    - Řízení skončí v zámku (pošle se email všem správcům)

    - Notifikace bude vytvářena v Lock handleru BE při uzamčení řízení.

    - ZAMRZNUTÍ řízení Aktualizace ZPS po dobu 6 hodin bude se (email správcům + poskytovateli)

    - Vytvoření notifikace bude implementováno pomocí nového BE scheduleru.

    - ZAMRZNUTÍ řízení (Ostatní typy řízení) po dobu 12 hodin (email správcům + poskytovateli)

    - Vytvoření notifikace bude implementováno pomocí nového BE scheduleru.

    - Řízení skončí chybou nebo v incidentu (email správcům + poskytovateli)

    - Vytvoření notifikace bude doplněno workeru a handlerů v případě vzniku chyby.

    - Při výdeji neveřejných dat (email pouze na správce výdeje)

    - Notifikace bude vytvořena při spuštění procesu na výdej Neveřejných dat

- (ID-C09) Předávaní dat při delegaci editace krajské GAD na SVÚ

  - Při předávání dat při delegaci editace krajské GAD na SVÚ prostřednictvím volání služby R11 je požadováno mimo předání aktualizačního JVF souboru také předání všech doprovodných souborů v zip (TZ, náčrt, podrobné body, …) do SVÚ.

  - Předpokládané řešení

    - Dokumentace GAD je z krajské DTM odesílána službou R11 - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci ZPS. Následně je prostřednictvím služby R12 – Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM – ZPS delegována do IS DTMŽ. Všechny dokumenty jsou předávaný prostřednictvím jednoho komprimovaného souboru ZIP. Tento soubor ve stávajícím stavu obsahuje pouze JVF soubor s aktualizační dokumentaci. Řízení však může obsahovat různé přílohy v různých formátech (počet ani typy souborů není omezen). Pokud dojde k delegaci editace krajské GAD na SVÚ nově se do ZIP souborů, který se odesílá službou R11 operaci DelegujEditaciZPS, doplní kromě JVF souboru také všechny přílohy, které byly na vstupu GAD. Aby bylo možné jednoznačně rozlišit dokumenty přijaté na vstupy při založení od dokumentů, které vznikli v průběhu řízeni (různé protokoly, logy z volání Rx služeb atd.), je potřebné v číselníku typů dokumentů doplnit novy typ dokumentů „Přílohy GAD“ a přijaté dokumenty na vstupu zařadit do této skupiny. Následně při odeslání do SVÚ ve volání služby R11 doplnit do generovaného ZIP souboru také všechny dokumenty typy „Přílohy GAD“.

  - Dopady jsou tedy v následující částech systému:

    - Doplnění nového typu v číselníku typu dokumentů „Přílohy GAD“

    - Úprava při zpracování přijaté dokumentace tak, aby přílohy dokumentace na vstupu při založení řízení byly zařazeny do nového typu dokumentů „Přílohy GAD“

    - Úprava při odeslání GAD do SVÚ tak, aby kromě JVF soubory bylo součásti odeslání i všechny soubory typy „Přílohy GAD“

Proces schvalování a akceptace výstupů podle této přílohy č. 10.5 smlouvy smluvní strany aplikují přednostně postup a pravidla stanovená v této příloze. Výstupy bude poskytovatel předávat objednatelům v termínech v této příloze stanovených. O předání a převzetí těchto výstupů bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Akceptační řízení musí být ukončeno nejpozději pátý pracovní den po jeho zahájení. Přitom ukončením akceptačního řízení se rozumí podpis akceptačního protokolu všemi smluvními stranami.

Akceptační řízení bude zahájeno do 1 týdne, pokud nedohodnou smluvní strany jinak, po provedení uživatelského ověření dané dodávky v produkčním prostředí tak, aby bylo možné na straně objednatelů řádně zpracovat a vyhodnotit výsledky uživatelského ověření a posoudit chyby z produkčního prostředí nahlášené uživateli IS DTM PSK (a zapsaných do HD poskytovatele). Vstupem pro akceptační řízení budou také chyby zjištěné uživateli IS DTM PSK v období 2 týdnů po instalaci dodávky IS DTM PSK do produkčního prostředí.

Nad rámec speciálních ujednání pro akceptační proces prioritních rozvojových požadavků, platí ve zbývajícím rozsahu ujednání smlouvy dle čl. 15 smlouvy.

Příloha č. 10.6

# Podmínky rámcové konzultační podpory při řešení metodických a technologických otázek

Účelem je zajistit nezávislou podpůrnou argumentaci pro rozhodnutí o:

•	způsobu dalšího rozvoje a provozu IS DTM PSK, případně o

•	některých podmínkách rozvoje a provozu IS DTM PSK, zejména o otázkách o způsobu 	provedení, jeho timingu a dalších podstatných aspektech.

## Konzultační podpora při řešení metodických a technologických otázek

U rozvojových požadavků nad 50 člověkodnů nebo na základě ad hoc výzvy je poskytovatel povinen vždy dodat stručnou analytickou zprávu s rozpadem nákladů na jednotlivé činnosti. Na základě této analýzy objednatel rozhodne o schválení/zvolení vhodné varianty řešení.

Rozpadem nákladů na jednotlivé činnosti se rozumí náklady - zpracují se relevantní body:

- Programování

- Vývojového testování

- Na uživatelské/funkční, UI/UX a UAT testy

- Na integrační testy

- Instalace a konfigurace aplikace, konfigurace a testování databáze a všech prostředí

- Přípravy testovacích scénářů a testovacích dat

- Migrace dat na nové technologie a optimalizace chodu aplikací

- Školení uživatelů objednatele dle potřebných rolí

- Jakákoli další nezbytná součinnost s objednatelem nebo třetí stranou pro dokončení části nebo celé části předmětu plnění, tak, aby byla zajištěna úspěšnost dodávky a minimalizovala se všechna potencionální rizika s ní spojená

Na vyžádání dodá poskytovatel analytickou zprávu s variantami řešení, odhadem rizik, nákladů (pracnosti) a přínosů.  Taková analytická zpráva pak obsahuje – zpracují se relevantní body:

- Rozpad nákladů na jednotlivé činnosti:

  - Programování

  - Vývojové testování

  - Uživatelské/funkční, UI/UX a UAT testy

  - Integrační testy

  - Instalace a konfigurace aplikace, konfigurace a testování databáze a všech prostředí

  - Příprava testovacích scénářů a testovacích dat

  - Migrace dat na nové technologie a optimalizace chodu aplikací

  - Školení uživatelů objednatele dle potřebných rolí

  - Jakákoli další nezbytná součinnost s objednatelem nebo třetí stranou pro dokončení části nebo celé části předmětu plnění, tak, aby byla zajištěna úspěšnost dodávky a minimalizovala se všechna potencionální rizika s ní spojená

Technickou podrobnou rozvahu na vyžádání - zpracují se relevantní body:

- upřesnění byznys požadavku/ů

- byznys architektura,

- usecase

- informační datový model,

- (případně bezpečnostní analýza vč. GDPR),

- technický návrh (architektura IS, aplikační model, DB model, integrace/API)

- dopady do systémů objednatele (ostatní moduly, systémy 3. stran);

- harmonogram plnění;

- požadavky na součinnost objednatele;

- požadavky na součinnost třetích stran;

- pracnost a cenovou nabídku včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

V rámci konzultační podpory se poskytovatel zavazuje průběžně informovat objednatele o směřování úvah a relevantních poznatcích k položeným dotazům, aby objednatel mohl dotazy adekvátně doplnit.

Poskytovatel se dále zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, na nichž se smluvní strany dohodnou, a to prezenčně v sídle objednatele či formou on-line schůzek, a zavazuje se k respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny schůzek si strany dohodnou podle postupu prací.

Součástí služeb konzultační podpory je i provedení služeb, neuvedených ve výčtu tohoto článku, avšak nezbytných k řádnému dokončení, o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a poskytovatele, a to vždy na základě jejich společné dohody.  Pokud bude poskytovatel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem.

## Objednávka služeb konzultační podpory

Zejména výše uvedené aktivity a jiné dle vzájemné dohody smluvních stran jsou považovány za konzultační podporu při řešení metodických a technologických otázek souvisejících s provozem a rozvojem IS DTM PSK v rozsahu do max. 150 MD za dobu trvání smlouvy a budou vykazovány odděleně od odhadu pracnosti na jednotlivý rozvojový požadavek.

Na popsaný předmět konzultační podpory odešle objednatel poskytovateli předběžnou objednávku s uvedením rozsahu konzultační podpory.

Do 7 pracovních dnů zpracuje poskytovatel odhadovaný rozsah pracnosti v rámci konzultační podpory s rozpadem na jednotlivé role a ten odešle objednateli k odsouhlasení, případně k jednání o rozsahu úpravy a o hodinovém rozsahu. Součástí odhadovaného rozsahu pracnosti bude vždy rozklad úkonů prováděných jednotlivými pozicemi poskytovatele a věcný popis těchto úkonů.

Na základě smluvními stranami dohodnutého předmětu konzultační podpory a hodinového rozsahu čerpání rozvoje odešle objednatel poskytovateli objednávku na provedení služeb konzultační podpory. Objednatel se zavazuje odsouhlasit a odeslat poskytovateli objednávku do 15 pracovních dnů od odsouhlasení.

Příloha č. 10.7

# Podmínky podpory při ukončení IS DTM PSK, způsob poskytování služeb exitu

Poskytovatel se zavazuje dle pokynů objednatelů v období až 1 roku před uplynutím doby trvání smlouvy nebo do 10 dnů od zániku smlouvy z důvodu odstoupení jakoukoliv stranou, zahájit činnosti spočívající v přípravě a v přijímání objednávek objednatelů k provádění činností spočívajících v:

• 	přípravě a předání IS DTM PSK, resp. předání provozu, údržby a rozvoje IS DTM PSK objednatelům či novému poskytovateli služeb rozvoje a podpory nebo

• 	přípravě na migraci dat z IS DTM PSK do systémů nástupnických;

- a dále v poskytování veškeré potřebné součinnosti, dokumentace a informací a v účasti na jednáních objednatelů s třetími osobami, a to dle pokynů objednatelů.

(vše uceleně dále označováno jako „součinnost“).

Tato součinnost při ukončení je poskytovatelem poskytována za cenu služeb vymezenou pro etapu 5. Cena služeb poskytování součinnosti při ukončení se nezapočítává do maximálního rozsahu pro poskytování budoucích služeb rozvoje a podpory po převzetí IS DTM PSK.

Poskytovatel se zavazuje součinnost při ukončení poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to až do doby úplného převzetí plnění těchto služeb objednateli či novým poskytovatelem služeb rozvoje a podpory, které bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu nebo úspěšné migrace dat z IS DTM PSK na nástupnický systém či nástupnické systémy, jež bude potvrzena podpisem protokolu o migraci dat.

Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny pouze za dobu skutečně a efektivně strávenou při poskytování součinnosti při ukončení, přičemž objednatelé limitují rozsah poskytování součinnosti v max. rozsahu 130 MD.

Poskytovatel se zavazuje reagovat na požadavek objednatelů nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti, resp. kterékoliv shora vymezené aktivity nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku.

Za účelem poskytování součinnosti při ukončení se poskytovatel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat dle pokynů objednatelů plán exitu vymezující veškeré podmínky pro:

• 	převedení plnění či jejich příslušné části na nového poskytovatele služeb rozvoje a podpory či

• 	migraci dat do nového systému a poskytnout plnění nezbytná k této migraci

Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě dojednané smluvními stranami a zejména v souladu s lhůtami dle Plánu Exitu, nejpozději však do jednoho měsíce od zániku smluvního vztahu založeného smlouvou z jakéhokoliv důvodu předat objednatelům:

• kompletní aktualizovanou dokumentaci,

• předat úplný a aktuální zdrojový kód, resp. zdrojové kódy IS DTM PSK,

• seznam platných administrátorských účtů k IS DTM PSK a platných hesel k nim,

• úplnou knowledge base týkající se poskytování paušálních služeb (včetně popisu neuzavřených požadavků v HelpDesku),

• 	soupis nedokončených servisních zásahů zahájených na základě smlouvy ke dni zániku smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou a návrh postupu potřebného pro jejich dokončení;

• 	aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu IS DTM PSK;

• 	aktuální seznam účinných objednávek / změnových požadavků;

• 	veškerá data objednatelů, která má poskytovatel ve svých systémech a taková data v takových systémech smazat;

• 	seznam platných poskytovatelových uživatelských účtů a souvisejících technických prostředků týkajících se plnění předmětu smlouvy;

• 	vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného plnění dle smlouvy a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou, objednávkami / změnovými požadavky a k měsíčním výkazům předcházejícím zániku smluvního závazkového vztahu.

Příloha č. 10.8

# Seznam klíčových členů realizačního týmu

| Požadovaná pozice člena realizačního týmu | Jméno a příjmení, titul |
| --- | --- |
| Vedoucí projektu - senior | xxxxxx |
| Systémový architekt geoinformačních systémů | xxxxxx |
| Analytik geoinformačních systémů - senior | xxxxx |
| Specialista vývoje aplikací - senior | xxxxxx |
| Databázový specialista - senior | xxxxxx |
| Specialista vývoje mapových aplikací - senior | xxxxxx |

Příloha č. 10.9

Nabídková cena a cena prioritních rozvojových požadavků

Tvoří samostatnou přílohu smlouvy.