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DOHODA SMLUVNÍCH STRAN
O UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB ROZVOJE eEdu-I (dále jen „Smlouva“)
uzavřené dne 15. 12. 2021
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1, IČO: 00022985
za níž jedná: Ing. Václav Jelen, vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz
jako Objednatel
a
CCA Group a.s.
se sídlem: Klimentská 1652/36, Praha 1, IČO: 25695312
za níž jedná: Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva
jako Dodavatel
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni 31. května 2026. V souvislosti s tím Dodavatel odvolává svou výpověď Smlouvy, kterou učinil dne 31. srpna 2025. 
2. Ustanovení o Exitu uvedená ve Smlouvě nejsou touto Dohodou nijak dotčena. Exit proběhne v souladu s Exit plánem, který je nedílnou přílohou této Dohody (Příloha č. 1). O předání služeb bude v souladu s Exit plánem vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán nejpozději k 31. květnu 2026.
3. Dodavatel předá nejpozději k 31. květnu 2026 Objednateli všechny potřebné licence pro využívání software třetích stran tvořící součást díla, a to tak, aby měl Objednatel zajištěna užívací práva k tomuto software.
4. Dodavatel se zavazuje do 30. dubna 2026 zrealizovat a předat k akceptaci následující rozvojové požadavky, které se Objednatel zavazuje do 15. května 2026 akceptovat za podmínky, že nebudou obsahovat Dodavatelem zaviněné vady bránící akceptaci. Jejich rozpad je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Dohody.
a. Změny generování údajů do rozhodnutí/výpisů v rozsahu 23,5 MD,
b. Povinnost vyznačování doložky právní moci i pro krajské úřady v rozsahu 1,75 MD, 
c. Napojení na AIS Vyrozumívací pro čtení údajů z ISZR v rozsahu 31,75 MD,
d. Rozhodnutí o změně z moci úřední (úprava preambule stávajícího rozhodnutí) v rozsahu 1,5 MD, 
e. Oznámení o zahájení řízení z moci úřední (nový dokument) v rozsahu 6 MD,
f. Požadavky dle ID 9 Dohody o ukončení se závislostí na změnách v EPD – V případě nedodání úprav EPD do 30. dubna 2026 se termín ukončení Smlouvy dle této dohody neprodlužuje. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost k dokončení integrace s EPD do 30. listopadu 2026 ve výši maximálně 5 MD ve formě odborných konzultací.
g. Požadavky dle ID 10 Dohody o ukončení:
i. Úprava vzhledu – portál,
ii. Upgrade rozhraní pro komunikaci s eSSL,
iii. Změny bez správního řízení.

Pokud nebude k 15. květnu 2026 možné z důvodu vad zrealizované požadavky akceptovat, zavazují se Dodavatel i Objednatel vyvinout maximální úsilí tak, aby je bylo možné akceptovat nejpozději k 31. květnu 2026. Pokud i přes úsilí obou smluvních stran nedojde k akceptaci rozvojových požadavků do 31. května 2026, pak akceptace těchto požadavků bude pokračovat po ukončení Smlouvy. Termín ukončení Smlouvy dle této dohody se v takovém případě neprodlužuje.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne dle el. podpisu			V Praze dne dle el. podpisu	
Za Objednatele					Za Dodavatele				




Ing. Václav Jelen					Mgr. Barbora Barcalová
vrchní ředitel sekce informatiky,			předsedkyně představenstva
statistiky a analýz
