DOHODA SMLUVNÍCH STRAN
O UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB ROZVOJE eEdu-I (dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 15. 12. 2021

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1, IČO: 00022985

za níž jedná: Ing. Václav Jelen, vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz

jako Objednatel

a

CCA Group a.s.

se sídlem: Klimentská 1652/36, Praha 1, IČO: 25695312

za níž jedná: Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva

jako Dodavatel

- Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni 31. května 2026. V souvislosti s tím Dodavatel odvolává svou výpověď Smlouvy, kterou učinil dne 31. srpna 2025.

- Ustanovení o Exitu uvedená ve Smlouvě nejsou touto Dohodou nijak dotčena. Exit proběhne v souladu s Exit plánem, který je nedílnou přílohou této Dohody (Příloha č. 1). O předání služeb bude v souladu s Exit plánem vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán nejpozději k 31. květnu 2026.

- Dodavatel předá nejpozději k 31. květnu 2026 Objednateli všechny potřebné licence pro využívání software třetích stran tvořící součást díla, a to tak, aby měl Objednatel zajištěna užívací práva k tomuto software.

- Dodavatel se zavazuje do 30. dubna 2026 zrealizovat a předat k akceptaci následující rozvojové požadavky, které se Objednatel zavazuje do 15. května 2026 akceptovat za podmínky, že nebudou obsahovat Dodavatelem zaviněné vady bránící akceptaci. Jejich rozpad je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Dohody.

  - Změny generování údajů do rozhodnutí/výpisů v rozsahu 23,5 MD,

  - Povinnost vyznačování doložky právní moci i pro krajské úřady v rozsahu 1,75 MD,

  - Napojení na AIS Vyrozumívací pro čtení údajů z ISZR v rozsahu 31,75 MD,

  - Rozhodnutí o změně z moci úřední (úprava preambule stávajícího rozhodnutí) v rozsahu 1,5 MD,

  - Oznámení o zahájení řízení z moci úřední (nový dokument) v rozsahu 6 MD,

  - Požadavky dle ID 9 Dohody o ukončení se závislostí na změnách v EPD – V případě nedodání úprav EPD do 30. dubna 2026 se termín ukončení Smlouvy dle této dohody neprodlužuje. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost k dokončení integrace s EPD do 30. listopadu 2026 ve výši maximálně 5 MD ve formě odborných konzultací.

  - Požadavky dle ID 10 Dohody o ukončení:

    - Úprava vzhledu – portál,

    - Upgrade rozhraní pro komunikaci s eSSL,

    - Změny bez správního řízení.

Pokud nebude k 15. květnu 2026 možné z důvodu vad zrealizované požadavky akceptovat, zavazují se Dodavatel i Objednatel vyvinout maximální úsilí tak, aby je bylo možné akceptovat nejpozději k 31. květnu 2026. Pokud i přes úsilí obou smluvních stran nedojde k akceptaci rozvojových požadavků do 31. května 2026, pak akceptace těchto požadavků bude pokračovat po ukončení Smlouvy. Termín ukončení Smlouvy dle této dohody se v takovém případě neprodlužuje.

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne dle el. podpisu			V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele					Za Dodavatele

Ing. Václav Jelen					Mgr. Barbora Barcalová

vrchní ředitel sekce informatiky,			předsedkyně představenstva

statistiky a analýz