DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Oslnovice     
č.: 221-2025-523206 ze dne 26. 6. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Bc. Alenou Berkovou, radou pobočky Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská

+420 727 957 279 – Bc. Alena Berková

E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPROJEKT PSO s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno, IČO: 41601483,

Zastoupený: Ing. Mgr. Zděňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v úpravě počtu měrných jednotek.

- ´

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | 26 | 4 000,00 | 104 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 104 000,00 |

Hodnota změn činí 104 000,00 Kč bez DPH, (tj. 5,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných | ks | 20 | 9 | 900,00 | 8 100,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 1 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 150 | 74 | 1 200,00 | 88 800,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 134 900,00 |

Hodnota změn činí 134 900,00 Kč bez DPH, (tj. 6,84 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 30 900,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na kontrolním dni konaném dne 27. 8. 2025 v rámci zpracování KoPÚ Oslnovice bylo smluvními stranami dohodnuto, že s ohledem na zajištění plynulosti a rovnovážného vytížení při zpracování dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v řízení o KoPÚ Oslnovice a KoPÚ Vysočany u Znojma a z důvodu návaznosti šetřeného obvodu v k.ú. Oslnovice bude katastrální hranice mezi k.ú. Vysočany u Znojma a k.ú. Oslnovice vyšetřena v rámci KoPÚ Oslnovice.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 119 100,00 Kč | 1 354 111,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 731 500,00 Kč | 885 115,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 91 500,00 Kč | 110 715,00 Kč |
| Celková cena | 1 942 100,00 Kč | 2 349 941,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro JmK

Místo: Brno		Místo: Brno

Datum: 2. 3. 2026	Datum: 27. 2. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček 	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro JmK	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Marika Chválová