Dodatek č.1 k SOD č. 201/2026

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
“VD Stanovice - nátěr jeřábu v dolní strojovně“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov generální ředitel

ředitel závodu Karlovy Vary vedoucí provozu Karlovy Vary tel.:, e-mail:

, technický dozor

tel.:, e-mail:

70889988

CZ70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	VANAP, s.r.o.

sídlo:	č. p. 38, 434 01 Lišnice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	44566379

DIČ:	CZ44566379

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 2006 uvedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

tel.:+	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

Čl. II. Termín plnění

písmeno a) převzetí staveniště

Změny nastaly v důsledku překážky na straně objednatele, který z provozních důvodů nemůže předat straveniště do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy č. 201/2026. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

O změně byl zhotovitel informován prostřednictvím emailu ze dne 25.2.2026 (příloha č.1).

Mění se:

Čl. II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje převzít opravovaný stroj k opravě v místě uvedeném v čl. I. odst. 3 smlouvy č. 201/2026 nejpozději do 23.3.2026.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 201/2026 se nemění. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání a převzetí dokončeného díla uvedený ve smlouvě 201/2026 k 30.4.2026.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:

Příloha č. 1: Emailové oznámení o změně termínu předání staveniště ze dne 25.2.2026

V Karlových Varech dne 3.3.2026 oprávněný zástupce objednatele

V Lišnicích dne 2.3.2026 oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik

VANAP, s.r.o. jednatel společnosti zhotovitel